# 社区诊所到城市医院

平板优先的轻量医院流程经营模拟

| 产品主策划案 核心体验、差异化、进度与商业化 | 系统设计规格 患者、诊断、科室、人员、财务与事件 | 垂直切片范围 社区诊所扩展为社区医疗中心 |
| --- | --- | --- |

|  | 产品一句话 从一间社区诊所开始，在病人增加、员工疲惫、预算紧张和突发事件中扩建同一座医院；每个新科室会解决一个旧问题，也会带来新的系统责任。 |
| --- | --- |

|  | 核心差异 患者不是产钱单位，而是带有不完整信息、临床风险与耐心的个体；玩家管理患者流、信息流、人员流、设备/床位流和现金/声誉流之间的连锁反应。 |
| --- | --- |

|  | P0硬规范 UI、角色移动、队列变化和经营反馈必须稳定、连续、即时且可读。宁可减少特效数量，也不能出现输入迟钝、帧时间抖动、角色跳位或动画阻塞操作。 |
| --- | --- |

版本：v0.3-SSOT
状态：实现基线 / 唯一叙事真源
日期：2026-08-12
用途：立项、原型、实现、配置、测试、验收与变更追溯的统一基线

说明：本文件是唯一的人类可编辑产品与玩法真源。医疗内容仅服务游戏规则，不构成真实医疗建议；对《Project Hospital》与开源项目的研究只用于抽象设计与工程选型，具体数据、界面、文本、关卡、代码和资产均须独立实现。

# 0  文档说明与决策基线

## 0.1  文档目标

本文件不是概念宣传稿，而是可直接拆成任务、配置、原型和验收用例的产品与实现基线。它同时锁定产品差异化、研究结论、原创移动端实现、垂直切片范围和工程契约；任何改变玩家可观察行为的代码或配置，都必须能追溯到本文件中的规则或已批准变更。

产品层：明确玩家幻想、目标受众、核心循环、平台形态与商业化边界。

系统层：定义患者、诊断、科室、人员、队列、建筑、财务、声誉、政策和事件之间的因果关系。

实现层：给出状态机、公式、数据字段、调度规则、UI状态和性能验收标准。

范围层：确定垂直切片只做“社区诊所 → 社区医疗中心”，不提前制作完整城市医院。

## 0.2  已经锁定的产品决策

| 决策项 | 已锁定方案 | 设计含义 |
| --- | --- | --- |
| 世界结构 | 始终经营同一家医院 | 不通过换城市重置内容；早期建筑、员工和改造痕迹长期保留。 |
| 成长方向 | 社区诊所 → 社区医疗中心 → 社区医院 → 区域/城市医院 | 规模扩大同时改变玩家身份：从亲自接诊到制定制度、管理部门与城市责任。 |
| 核心玩法 | 轻诊断 + 流程经营 + 异常调度 | 普通病例自动运作，玩家处理不确定病例、拥堵、危机和长期扩建。 |
| 平台 | 横屏平板优先，手机自适应 | 平板同时显示地图、事件和详情；手机用全屏地图配合抽屉/底部面板。 |
| 节奏 | 班次制，允许暂停与倍速 | 准备目标≤45秒；营业固定6分钟/3600 Tick；在院患者收尾0-60秒；结算目标≤45秒。 |
| 商业化 | IAA为主，但广告只做临时援助 | 不在抢救时强插，不把患者死亡变成广告勒索，不让看广告成为标准经营流程。 |
| 视觉表现 | 流畅性与因果可读性为P0 | 模拟层与表现层解耦；稳定帧时间优先于粒子、阴影和同屏动画数量。 |
| 文档权威 | 本文件是唯一人类可编辑玩法真源 | 代码、配置和测试是从属实现；未定义行为禁止程序自行补答案。 |
| 技术栈 | Unity 6.3 LTS / 6000.3.21f1、C#、URP、uGUI + TMP | 补丁升级需ADR与Android/iPadOS真机回归；MVP不引入DOTS/ECS。 |
| 模拟时钟 | 10 Hz权威Tick；垂直切片每班3600 Tick | 1倍速营业6分钟；暂停不推进Tick；表现帧率不得改变结果。 |
| 性能基线 | 60 FPS目标、30 FPS稳定回退 | P95帧时间≤16.7 ms，P99≤25 ms；模拟P99≤4 ms/Tick。 |

## 0.3  参考研究的可信度标记

《Project Hospital》的公开资料并不等同于完整设计文档。为避免把玩家经验误写成官方事实，本文使用三类来源标记：

| 等级 | 来源类型 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| A | 开发商官网、官方商店页面、开发者访谈 | 用于确认产品定位、正式功能、设计意图和公开扩展内容。 |
| B | 长期社区攻略、开发者在社区的解释、多个来源一致的运行经验 | 用于理解具体流程和瓶颈；写入时强调其设计含义，不复制数值。 |
| C | 模组文档、逆向字段、版本相关讨论 | 只用于推断系统可能采用数据驱动参数；不视为稳定规则，不复制字段值。 |

|  | 版本说明 调研截至2026-08-11。社区资料可能对应不同版本；涉及原作精确人数、时间、房间尺寸或数值时，本文只把它当作“同步、容量和依赖”的例证，不把它作为本项目的直接配置。 |
| --- | --- |

## 0.4  目录

| 编号 | 章节 |
| --- | --- |
| 1 | 执行摘要与产品愿景 |
| 2 | 《Project Hospital》逻辑深挖 |
| 3 | 我们的差异化与体验支柱 |
| 4 | 同一家医院的宏观成长 |
| 5 | 单局/单日节奏与核心循环 |
| 6 | 模拟架构与五条流 |
| 7 | 患者系统 |
| 8 | 诊断与证据系统 |
| 9 | 通用科室协议与容量模型 |
| 10 | 首版七个部门详细规格 |
| 11 | 后续部门与扩张顺序 |
| 12 | 员工、排班与任务AI |
| 13 | 建筑、设备与院内物流 |
| 14 | 财务、合同、质量与声誉 |
| 15 | 制度与自动化 |
| 16 | 故事、城市需求与事件导演 |
| 17 | 平板优先UI/UX |
| 18 | 动画与性能P0规范 |
| 19 | IAA商业化规则 |
| 20 | 垂直切片内容范围 |
| 21 | 技术架构与数据配置 |
| 22 | 数据分析、平衡与验收 |
| 23 | 开发阶段、风险与原创性审计 |
| 24 | 唯一真源治理、规范语言与变更控制 |
| 25 | 锁定技术基线、仓库与模块边界 |
| 26 | 权威模拟执行契约 |
| 27 | UI、输入、动画与应用生命周期契约 |
| 28 | 内容配置Schema与垂直切片数据基线 |
| 29 | 开源项目、依赖与许可证策略 |
| 30 | 测试、CI、完成定义与发布门槛 |
| 附录 | A-G：状态/依赖、剧情、字段、来源、追踪矩阵、常量与依赖登记 |

## 0.5  v0.3审查结论与阅读规则

v0.1已经完整回答“为什么做、做什么、核心系统如何互相影响”，不存在大段重复；v0.2补齐了执行层。v0.3进一步消除旧章节与执行层的时间/速度冲突，补齐班次收尾、建造、制度默认值、平台事务和依赖风险。前23章继续解释设计意图，第24-30章与附录E-G负责可执行判定。

| 审查维度 | v0.1结论 | v0.2处理 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位与差异化 | 充分；保留 | 第1-5章继续作为设计动机与体验目标。 |
| 患者/科室/财务因果 | 较完整；个别公式为示例 | 第26章锁定执行顺序、单位、公式和边界。 |
| 实现可判定性 | 部分规则允许程序自行解释 | 第24-28章采用MUST/SHOULD/MAY与需求ID。 |
| 重复与篇幅 | 约有少量原则性复述，但有助跨专业阅读 | 不扩写同一动机；新增内容优先表格、状态机和验收。 |
| 开源与工程复用 | 未形成登记与许可证策略 | 第29章与附录G锁定依赖状态、版本、许可证和回退。 |
| 可追溯性 | 章节可读但不能逐条追到代码/测试 | 第24章和附录E建立需求-模块-配置-测试链。 |

规范优先级 发生冲突时，按“已批准LOCKED决策 > 第24-30章与附录E-G > 生成配置/Schema > 第1-23章解释性内容 > 示例”处理。示例从不覆盖规范。任何仍有歧义的行为必须停止实现并进入CR，不允许静默发明。

| 版本 | 状态 | 关键变化 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 只读归档 | 产品定位、Project Hospital研究、系统与内容草案。 |
| v0.2 | 只读归档 | SSOT治理、确定性模拟、配置、依赖与测试执行层。 |
| v0.3 | CURRENT / LOCKED | 统一冲突值，补齐班次收尾、建造、制度、广告事务和依赖采用边界。 |

未决项门槛 当前垂直切片不允许存在未登记的P0/P1“待定”。尚未验证的值必须是EXPERIMENT并具备baseline、范围、Owner和验收指标；不在当前范围的功能必须标为DEFERRED。

# 1  执行摘要与产品愿景

## 1.1  一句话与玩家幻想

|  | 一句话提案 一款横屏平板优先的轻量医院流程经营模拟：玩家从一间社区诊所开始，在不完整诊断、有限预算、员工疲劳和突发需求中扩建同一座医院，最终承担整座城市的医疗责任。 |
| --- | --- |

玩家最核心的幻想不是“不断点击升级”，而是“看懂一家医院为何混乱，并通过自己的判断让它重新顺畅”。游戏应持续提供三种满足感：

增长感：房间、科室、设备、员工和服务范围确实扩大。

理解感：玩家逐渐学会从症状、队列、产能和财务中找到真正瓶颈。

掌控感：原本濒临失控的医院，在政策、排班和扩建后恢复稳定。

## 1.2  核心体验公式

不完整信息 × 有限资源 × 同时发生的患者需求 × 可见且可解释的后果 × 玩家可制定的制度 = 忙、急、但可控的医院经营体验

“忙”来自并发和相互依赖，不来自要求玩家不停点金币。“急”来自临床风险、患者耐心和班次时间同时推进，不来自突然弹出的倒计时广告。“可控”来自暂停、倍速、优先级、临时调度、长期扩建和自动化制度。

## 1.3  产品支柱

### 同一家医院有历史

所有阶段发生在同一地点。早期建筑可改造，核心员工会成长，玩家的错误与妥协形成独特地图。

### 科室是系统节点，不是收入皮肤

每个新部门必须改变旧患者路径、占用新资源，并制造至少一个新瓶颈。

### 普通工作自动，异常情况找玩家

医院规模变大后，玩家从亲自操作转向制定规则和解决例外，操作量不随患者数线性增长。

### 失败必须能解释

结算报告指出根因、传播路径和可选解决方案，而不是只提示“等级不足”。

### 扩建是新的责任

每次能力升级都会提高成本、吸引新患者或增加服务义务，重要升级必须至少有一个代价。

### 地图就是仪表盘

排队、转运、负荷、风险和现金后果尽量在地图中可视化，而不是藏在层层菜单。

### 流畅表现是玩法组成

队列补位、状态恶化、资源占用和部门联动通过连续动画表达因果。

## 1.4  目标用户与使用场景

| 用户群 | 他们想要什么 | 本产品的承诺 |
| --- | --- | --- |
| 轻中度模拟经营玩家 | 有成长、有建设，但不想学习几十页说明书 | 前期像轻经营，系统深度逐层出现；任何重要失败都有原因提示。 |
| 喜欢医院题材的玩家 | 患者和科室要有意义，不只是换皮餐厅 | 症状、检查、风险和部门依赖直接进入核心玩法。 |
| 平板玩家 | 更大的信息空间和更接近桌面模拟的掌控感 | 地图、事件与详情并列呈现，触控优化而非简单缩放PC界面。 |
| 碎片时间玩家 | 能在数分钟内完成一个有结果的经营周期 | 班次制提供明确起伏与结算，同时支持暂停和中途保存。 |
| 深度玩家 | 愿意优化布局、策略和自动化 | 后期通过规则、服务合同、容量保留与部门协同形成长期深度。 |

## 1.5  与常见产品的差异

| 维度 | 常见Idle医院 | 常见时间管理医院 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者 | 进入房间后定时产钱 | 提出固定需求，玩家跑腿 | 带有隐藏病因、风险、耐心和动态路径 |
| 玩家操作 | 收钱、升级、解锁 | 快速拖拽/点击完成订单 | 判断、调度、政策、扩建与处理例外 |
| 部门 | 收益倍率和新皮肤 | 新关卡中的工作站 | 真实改变信息、容量和患者路径 |
| 失败 | 数值不够或等待太久 | 手速不足/时间结束 | 可追溯到诊断、排队、人员、物流或财务根因 |
| 长期进度 | 下一家医院重新开始 | 大量地点和关卡 | 同一家医院持续累积历史与责任 |
| 广告 | 加速和强制插屏频繁 | 失败续命、道具 | 临时援助，放在自然断点，不替代经营 |

图1  核心压力闭环：城市需求通过患者路径转化为瓶颈，玩家的决策又改变下一轮需求和责任。

# 2  《Project Hospital》逻辑深挖

|  | 研究目的 本章不是复刻说明书。目标是识别原作为什么会产生“又忙、又急、一直被进度推动扩科”的体验，并把抽象原理转换为适合手游和平板的原创系统。 |
| --- | --- |

## 2.1  官方定位：建筑师、管理者与医生三种尺度

开发商把玩家同时定义为医院建筑师、管理者和医生：可以设计医院、招聘不同专长员工，也可以亲自使用检查、化验和设备解决诊断问题；官方页面还强调100种以上疾病与伤情。[A1][A2]

这一定位最重要的设计价值，不是功能数量，而是玩家可以在三个观察尺度之间切换：

微观病例：这名患者有什么证据、需要什么检查、当前风险是否值得插队。

部门运营：哪个队列过载、哪个设备是瓶颈、哪一班缺少关键技能。

医院战略：布局、扩建、服务范围、财务结构和长期合同。

开发者访谈进一步说明了一个核心支柱：玩家应能专注于自己感兴趣的某一层面，其余部分大体自动运作；员工处理多数常规情况，遇到问题或危机时再通知玩家。[A3] 这正是手游版本应当保留的“例外驱动”理念。

## 2.2  部门结构：门诊能力与住院能力不是一回事

社区攻略普遍将原作部门理解为“门诊/诊所部分”和“住院部分”两个层级：门诊负责接待、诊断和简单治疗；住院能力需要额外房间、昼夜员工、病床、运输与更复杂的下游资源。[B1][B2]

这带来一种非常有效的进度结构：玩家不是一次性获得完整科室，而是先获得低风险服务能力，再为更严重病例承担全天候、床位和跨部门协调责任。新科室因此不是一栋建筑，而是一条更长的患者路径。

| 层级 | 能力 | 新增责任 | 体验作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊阶段 | 接待、初诊、基础检查、简单治疗 | 营业时段、候诊、医生技能、患者耐心 | 快速形成基础循环，让玩家理解需求与产能。 |
| 观察/日间阶段 | 短时监护、等待结果、基础稳定化 | 床位周转、护士、结果等待、风险恶化 | 把诊断延迟转换为可见的床位压力。 |
| 住院阶段 | 持续治疗、复杂检查、手术准备 | 昼夜排班、转运、病床、下游可用性 | 让一个病例占用多个部门，并放大系统耦合。 |
| 重症/手术阶段 | 同步团队、关键设备、危重救治 | 团队预约、手术室、麻醉、清洁、ICU | 制造高价值但高风险的同步和资源锁定问题。 |

## 2.3  患者路径：疾病只是内容，路径才是系统

官方描述的基本流程包括检查、实验室检验、设备诊断、住院与手术。[A2] 原作真正产生深度的地方，是这些步骤会占用不同员工、房间和设备，并可能要求患者来回转科。

典型门诊路径 到达 → 接待/分诊 → 医生初诊 → 基础检查 → 诊断 → 治疗 → 离院 复杂路径 到达 → 初诊 → 化验/影像 → 返回医生 → 病情恶化 → 稳定化 → 住院/手术 → 术后护理 → 离院 系统含义 一次“多做检查”的决定，不只增加准确率；它还占用设备、延长等待、推迟下游处理并改变其他患者的风险。

开发者指出，患者流和相关UI是制作中最大的挑战之一；日常时间、走路距离、房间位置、电梯与转运都会影响效率，不能走动的住院患者还需要护士和担架运输。[A3] 因此布局不是装饰，它直接进入时间预算。

## 2.4  诊断：通过信息获取改变决策，而不是直接揭晓答案

官方把病例称为“诊断谜题”：玩家利用检查、实验室和设备逐步确定疾病。[A1][A2] 社区指南还指出，疾病包含可能出现的症状，检查决定哪些信息被发现；医生能力影响诊断过程。[B6]

其好玩之处在于，玩家始终在“信息价值”和“时间/成本”之间权衡：

少做检查：快、便宜，但可能误诊、返诊或错过危险症状。

多做检查：更可靠，但设备和化验队列可能拖累整个医院。

把患者交给员工自动处理：省操作，但员工能力、偏好和过度检查倾向会产生差异。

玩家亲自接管：可以做更精细的判断，但注意力是有限资源。

|  | 可迁移原则 必须保留“信息不是免费获得的”。检查的代价不仅是金币，还必须占用时间、人员、设备或床位；否则诊断只会变成点亮图鉴。 |
| --- | --- |

## 2.5  时间为什么是“敌人”

一篇长期社区指南把时间称为原作真正的敌人：医院效率、患者情绪、死亡风险、收入、清洁和人员调度都会被时间放大；很多流程一旦开始，会锁定相关人员和资源，直到步骤完成。[B3] 这与开发者对患者流、走路与转运成本的说明一致。[A3]

| 时间来源 | 局部影响 | 如何向全院传播 |
| --- | --- | --- |
| 步行与转运 | 医生、护士或患者在路上 | 员工不在岗位，下一名患者等待；危重患者可能在转运前恶化。 |
| 检查处理 | 设备、技师和患者被占用 | 上游诊室等待结果，下游治疗无法开始，观察床持续被占。 |
| 团队同步 | 手术所需角色无法同时到位 | 手术室可能空着但无法开台，患者和多名员工被部分预约。 |
| 昼夜交接 | 关键技能只存在于某一班 | 临近换班时启动的流程跨班，导致无人接手或等待。 |
| 清洁/维护 | 房间暂时不可用 | 有效容量下降，队列积压并进一步增加脏污和人员疲劳。 |
| 病情恶化 | 危险症状在等待中推进 | 患者从普通路径升级为急诊，突然抢占更稀缺资源。 |

## 2.6  崩溃、重症与“人命后果”

原作通过危险症状、病情恶化、崩溃、急救和重症资源，把排队问题从抽象效率转化为可见的人命后果。社区资料反复强调，创伤/急诊患者到达时往往已经处于高风险；过早转入普通病房、转运缓慢或没有可用床位，都会造成新的延迟。[B3]

这一机制之所以有效，是因为“严重程度”与“队列位置”不完全相同：普通先来先服务不再足够，玩家必须建立优先级，并为未来危机预留容量。

|  | 手游化改造 不做写实死亡模拟和复杂医学数值；改为“风险条 + 恶化阶段 + 稳定化状态”。危重失败可以表现为紧急转院、质量扣分或故事后果，避免利用患者死亡逼迫广告。 |
| --- | --- |

## 2.7  手术：多角色同步与资源预约的典型

社区攻略和开发者回复对具体人数的描述可能因版本和口径略有差异，但一致指出：手术需要主刀、助手、麻醉和护理等多角色同时可用，还需要患者转运、术后护理与清洁；核心团队不完整时，整个流程无法启动。[B4][B5]

这里最值得借鉴的不是“必须几个人”，而是三种系统压力：

同步门槛：多个资源必须在同一时间窗口满足。

部分锁定风险：如果错误地先占住一部分资源，可能出现死锁或低利用率。

长链路后果：手术前检查、转运、手术、恢复、病床和清洁任何一环都可能成为瓶颈。

我们在后续城市医院阶段会采用“原子预约”规则：只有房间、设备、核心团队、运输能力和术后床位全部可用时才启动流程，避免玩家看见五名员工站着等第六个人的无意义卡死。

## 2.8  员工：技能、角色、班次和隐藏差异

原作允许按专长招聘医生、护士、技师、清洁等员工，并设置日夜班；社区资料说明员工候选人的能力越高通常越昂贵，部分特质会影响速度、学习、环境需求或人际表现。[A2][B7]

它产生的乐趣不是“稀有度越高越好”，而是岗位适配：某人可能诊断准确但速度慢，适合复杂病例；另一个人常见病处理快但容易多开检查。班次则把员工从永久加成变成时间资源。

## 2.9  布局、房间与中央服务

原作房间通常有必需对象、可选对象和关联条件；实验室、影像等部门可能集中服务多个临床科室，手术室也可以作为共享稀缺资源。[B1][B2][B8]

这创造了三个层级的布局决策：

房间内部：工作站和设备位置影响员工动作与周转。

科室内部：候诊、诊室、护士站、病床和支持房间的相对位置影响通行。

全院宏观：影像、化验、手术、ICU等中央资源如何服务多个部门。

手游首版不应该复制完全自由画墙和家具微摆。更合理的是“宏观自由、微观模板化”：玩家决定房间模块的位置、入口和连接，房间内部使用经过验证的模板。

## 2.10  财务、保险目标与声誉

官方介绍中，保险合同会带来不同患者并推动目标；玩家可以选择追求治疗人数、复杂病例或利润。[A1][A2] 社区资料还显示，目标、补助、患者上限、部门声誉、等待时间、死亡、误诊和未治疗离院等因素共同影响医院发展。[B1][B6]

财务系统好玩的关键是“部门直接利润”和“系统价值”不同：化验、影像、急诊或清洁可能单独不赚钱，却让其他科室能够完成高价值治疗、维持质量或解锁合同。

|  | 本项目的转化 收入主要在完成完整诊疗事件后确认；检查本身产生时间和耗材成本，不直接喷金币。部门报表同时显示直接盈亏、释放的下游收入、减少的转院量和质量贡献。 |
| --- | --- |

## 2.11  事件和DLC反映的扩展逻辑

官方扩展内容显示，原作增加系统深度的方式通常不是只加新建筑：医院服务扩展加入行政、药房、食堂、培训、访客和高级清洁；传染病扩展加入隔离、口罩区域、特殊运输和疫情事件；创伤扩展加入直升机、轮椅、可见伤情和事故事件；医生模式强化了病例接管与医生成长。[A4][A5][A6][A7]

这些扩展共同遵循一个规律：新内容同时增加患者类型、操作规则、物流要求和经营目标。这个规律应当成为我们制作后续部门的验收标准。

## 2.12  为什么玩起来“又忙、又急、一直被推着扩科”

| 体验来源 | 原作中的形成方式 | 我们要保留的本质 |
| --- | --- | --- |
| 又忙 | 多个患者并发；流程跨房间、跨员工；玩家可微观接管 | 多线程需求，但通过自动化与异常列表控制手指负担。 |
| 又急 | 风险、耐心、班次和事件都在推进；严重病例会抢占资源 | 至少两条独立计时器；暂停可用，危机考优先级而非手速。 |
| 被推着扩科 | 保险目标、复杂病例和新服务能力逐步出现 | 先制造真实需求，再提供长期扩建选择；不使用“等级到了就建房”。 |
| 部门互相影响 | 检查、转运、手术、住院、清洁共享时间和资源 | 每个新部门至少影响三个旧系统，并产生一个新瓶颈。 |
| 财务紧张 | 工资、固定成本、设备与收入时机不一致 | 现金流与医疗质量冲突；扩建前显示每日固定支出和回本路径。 |
| 长期好玩 | 玩家同时学习病例、布局、排班和系统因果 | 玩家能力成长不只依赖数值，还依赖理解和制度设计。 |

## 2.13  哪些要保留、简化和舍弃

| 处理方式 | 内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | 不完整信息、检查成本、患者动态路径、跨部门依赖、风险恶化、昼夜/班次、财务权衡、可解释后果 | 构成医院题材不可替换的核心深度。 |
| 简化 | 疾病数量、房间内部摆放、员工属性、真实术语、手术团队细节、保险制度 | 保持因果，不让移动端被海量配置和阅读压垮。 |
| 重做 | 玩家操作、UI结构、班次长度、自动化规则、故事推进、地图成长、广告逻辑、动画表现 | 这些必须针对触屏、平板和IAA重新验证。 |
| 舍弃 | 完全照搬的科室顺序、数值表、病例映射、房间尺寸、UI、任务、文本、代码和素材 | 避免换皮风险，同时给产品建立自己的节奏和表达。 |

# 3  我们的差异化与体验支柱

## 3.1  定位：轻量医院流程经营，而不是医院放置大亨

对外可以使用“医院经营模拟”作为易懂品类词，但内部必须坚持更准确的定位：玩家经营的是一套会互相影响的流程，而不是一组定时产钱建筑。

常见放置循环 病人进入 → 等待几秒 → 掉落金币 → 升级速度/收益 本项目循环 患者带着不完整信息到达 → 分诊与诊断决定路径 → 路径占用员工、房间、设备与时间 → 形成队列/风险/成本 → 玩家调度、制定制度或扩建 → 结果反馈到质量、现金与未来需求

## 3.2  差异化一：同一家医院有“建筑历史”

多个医院虽然容易制造美术新鲜感，却常把玩家送回相同的一级房间和重复升级。我们用同一座医院替代地图重置：第一间诊室、第一位护士和第一次错误扩建都会长期存在。

地图历史需要在系统上可见：

旧房间可改造为行政、员工休息或专病门诊，而不是简单拆除。

核心员工获得履历，例如“在流感事件中连续值班”“成为首任门诊主任”。

建筑年表记录扩建节点、危机和资质升级。

医院成长后的全景对比可用于分享、商店截图和广告素材。

图2  同一家医院从诊所成长为城市医院，长期共享人员、制度、声誉与空间痕迹。

## 3.3  差异化二：扩建由需求推动

任何重要科室出现前，玩家都应先经历“缺少这项能力”的真实后果。故事不直接命令建化验室，而是先让相似症状病例增加、外送结果变慢、误诊与返诊变多，直到玩家理解为什么需要化验能力。

| 需求信号 | 临时应对 | 长期选择 | 新增责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校出现集中发热 | 限流、外送样本、经验治疗 | 建立基础化验室 | 抽血队列、试剂、技师和结果等待 |
| 附近道路事故增加 | 转院、压缩普通门诊、临时观察 | 建立影像与急诊观察 | 设备维护、危重优先、床位预留 |
| 养老社区签约 | 控制接诊量、延长复诊间隔 | 扩展药房与观察能力 | 慢病患者停留、库存、长期质量责任 |
| 城市要求夜间服务 | 支付外部转诊成本 | 增加第二班次 | 夜班溢价、疲劳、关键技能覆盖 |

## 3.4  差异化三：五条流相互耦合

| 流 | 核心对象 | 典型瓶颈 | 玩家杠杆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者流 | 到达、排队、转科、离院 | 候诊、交通、床位与下游堵塞 | 分诊、路线、限流、扩容、转院 |
| 信息流 | 症状、证据、结果、诊断 | 检查结果积压、证据不足、过度检查 | 检查阈值、会诊、外送、自动规则 |
| 人员流 | 岗位、技能、班次、疲劳 | 关键技能缺班、员工走路、休息冲突 | 排班、调岗、培训、临时支援 |
| 设备/床位流 | 房间、工作站、床位、耗材 | 设备占用、维护、床位滞留 | 预约、预留、升级、共享与库存 |
| 现金/声誉流 | 收入、成本、质量、需求 | 现金断裂、质量下降、患者量失控 | 合同、贷款、补助、价格、服务范围 |

每个高层指标必须能追溯到这些流中的具体对象。例如“医院质量下降”不能是神秘扣分，而要能展开为：急诊等待过长、三名患者低信心治疗后返诊、药房缺货导致两例未完成治疗。

## 3.5  差异化四：玩家忙的是判断，不是手指

普通病例在制度和员工能力足够时自动处理。玩家的注意力集中在三类工作：

异常：患者恶化、结果矛盾、员工缺勤、设备故障、库存短缺。

冲突：危重患者插队、是否转院、是否延长班次、谁去休息、哪项建设延期。

结构：制定规则、调整容量、招聘培训、扩建和签订城市合同。

|  | 操作负担原则 医院患者数扩大10倍时，玩家点击次数最多增加约2倍；额外复杂度应主要通过看板、优先级和政策出现，而不是要求逐个拖拽患者或药品。 |
| --- | --- |

## 3.6  差异化五：系统失败可以复盘

每个班次结束后，系统生成“根因报告”，按损失贡献而不是按单纯数值排序。

示例：第12日班次报告 - 14名患者未完成治疗，其中9人因化验平均等待4分18秒而离院。 - 3名高风险患者延误，主要原因是观察床被低风险患者占用。 - 门诊医生A开出的化验申请比同等病例平均高38%，增加了22个样本。 - 建议：提高基础化验阈值；为急诊保留1张观察床；将医生A分配到复杂病例。

报告必须同时给出至少两种解决方法：一个短期调度方案和一个长期结构方案，避免玩家认为唯一答案是付费升级。

## 3.7  差异化六：医疗题材真正进入玩法

内容不追求临床教材级真实，但必须保持内部一致：不同症状组合应导向不同检查价值；病情严重度影响优先级；治疗和稳定化对风险产生明确效果。餐厅、酒店或超市无法简单替换这些系统，因此题材本身形成壁垒。

|  | 内容安全边界 疾病名称、症状、检查和治疗均是经过简化的游戏抽象；不提供剂量、真实处置步骤或可用于自我诊断的建议。高风险病例的正确答案通常是“稳定并转上级医院”或“调用专业部门”，而非教学现实操作。 |
| --- | --- |

# 4  同一家医院的宏观成长

## 4.1  成长阶段

| 阶段 | 资质称谓 | 新增能力 | 玩家身份 | 核心问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段0 | 社区诊所 | 接待、全科门诊、治疗室、药房 | 亲自接诊与基础经营 | 常见病、轻伤、现金生存 |
| 阶段1 | 社区医疗中心 | 基础化验、X光、制度与第二班 | 负责人 | 检查选择、队列、排班与现金流 |
| 阶段2 | 社区医院 | 急诊观察、基础住院、全天覆盖 | 运营管理者 | 床位、风险、夜班与质量责任 |
| 阶段3 | 区域医疗中心 | 专科、手术、中央消毒、救护车 | 部门协调者 | 团队同步、转运和多科室依赖 |
| 阶段4 | 城市综合医院 | ICU、创伤、感染控制、城市合同 | 院长 | 城市级容量、应急预案和长期投资 |
| 阶段5 | 教学研究医院 | 培训、研究、病例复盘、复杂服务 | 制度设计者 | 人才培养、创新与公共责任 |

## 4.2  服务范围地图，不是医院选择地图

医院外部保留一张城市/社区地图，但它表示“这家医院正在服务谁”，而不是让玩家前往另一家医院重新升级。每个区域改变患者结构、时间分布、合同和事件。

| 区域 | 患者结构 | 事件/合同 | 对医院的压力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅区 | 常见病、家庭患者、轻伤 | 家庭医生协议、季节性高峰 | 稳定门诊量与满意度要求 |
| 学校 | 儿童、传染性症状、运动损伤 | 校园体检、流感事件、运动会 | 集中到达、化验和隔离压力 |
| 养老社区 | 慢性病、复诊、行动不便 | 长期照护合同、疫苗日 | 药房、观察床、运输与连续性质量 |
| 工业园 | 外伤、职业暴露、批量体检 | 企业合同、安全事故 | 影像、急诊与批量流程 |
| 城市道路 | 交通事故与流动患者 | 道路开通、暴雨、连环事故 | 危重优先、转运和预留容量 |
| 大学/研究区 | 年轻患者、实习资源 | 教学合作、研究资助 | 培训机会与复杂病例 |

## 4.3  持续共享与局部解锁

| 永久共享 | 阶段性变化 | 绝不重置 |
| --- | --- | --- |
| 核心员工与履历、医院声誉、研究、制度库、城市关系、建筑历史、装饰与收藏 | 本地房间等级、当前班次库存、合同承诺、临时事件压力 | 同一医院地图、早期员工成长、玩家已建制度、关键故事后果 |

阶段升级不是点击一个“升星”按钮，而是通过一组资质条件完成。例如社区医疗中心资质可能要求：连续三日医疗质量达标、化验与影像基础能力、现金可支撑七日、至少一名员工完成进阶培训。

## 4.4  扩建规则：3-2-1科室标准

|  | 3-2-1科室标准 每个新科室必须至少影响3个已有系统、带来2种新的玩家决策、制造1个新的潜在瓶颈。达不到该标准的内容应当作为病例类别、升级或房间变体，而不是独立科室。 |
| --- | --- |

| 示例科室 | 影响三个旧系统 | 两种新决策 | 新瓶颈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础化验 | 门诊诊断、观察床停留、现金/耗材 | 基础或完整化验；本院或外送 | 样本和结果队列 |
| X光 | 外伤诊断、急诊优先、员工转运 | 普通或紧急；本院或转诊 | 设备占用与维护 |
| 急诊观察 | 分诊、门诊、药房/影像 | 是否预留床；何时稳定或转院 | 床位滞留 |
| 手术中心 | 影像、住院、人员排班、清洁 | 排期或急诊插队；是否延期普通手术 | 团队同步与术后床位 |

## 4.5  一利一弊升级规则

前期基础升级可以单纯提高容量以降低学习门槛；从阶段1中期开始，重要升级必须同时显示收益和新压力。

| 升级 | 直接收益 | 代价/新责任 | 界面必须显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增加候诊座位 | 患者不易因无座离开 | 可能掩盖真实产能不足并接收更多患者 | 预计留院人数与平均等待变化 |
| 延长营业时间 | 收入与服务量提高 | 夜班溢价、疲劳、技能覆盖风险 | 新增工资、预计接诊量、缺岗警告 |
| 化验设备升级 | 速度和可靠性提高 | 维护、试剂和电力成本上升 | 每日固定成本与预计减排队 |
| 医院宣传 | 未来患者量提升 | 所有部门可能过载 | 未来三日需求曲线与最脆弱科室 |
| 新增观察床 | 可收治更多高风险患者 | 需要护士和清洁，可能延长低风险停留 | 护士需求、周转率和床位成本 |

# 5  单局/单日节奏与核心循环

## 5.1  为什么采用班次制

PC模拟可以让一天持续较长时间，开发者访谈提到原作一个游戏日约一小时。[A3] 本项目移动端垂直切片LOCKED为固定6分钟营业班次；准备与结算各以45秒为交互目标，另有最多60秒的在院患者收尾。4分钟或8分钟只允许在6分钟基线稳定后作为EXPERIMENT测试，不能用于首个实现。班次不是限时手速关卡，而是提供可预测的压力曲线、叙事弧和自然断点。

## 5.2  三段式单日循环

| 阶段 | 垂直切片基线时长 | 玩家任务 | 系统任务 | 结束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开诊准备 | 目标≤45秒（无硬超时） | 排班、开放房间、检查库存、选择政策、接受/拒绝合同 | 生成今日需求预测和潜在事件 | 玩家确认开诊；不得自动开诊 |
| 营业过程 | 6分钟 / 3600 Tick | 观察、暂停、调度、处理异常、临时支援、关键患者接管 | 持续生成患者、推进队列、风险、任务和财务 | Tick 3600；不得因表现动画延后 |
| 在院患者收尾 | 0-60秒 / ≤600 Tick | 处理已在院患者、取消非必要任务、决定转院/次日复诊 | 停止常规到达；只推进既有患者和必要清洁 | 无活动患者/任务，或达到600 Tick硬上限 |
| 班次结算 | 目标≤45秒（动效可跳过） | 复盘根因、确认收益、选择建设/培训方向 | 归因损失、更新声誉、需求、故事并保存 | 玩家确认下一日计划；未确认不推进日期 |

## 5.3  营业节奏曲线

每个班次使用“平静进入 → 负荷上升 → 一个主要压力点 → 玩家恢复控制 → 收尾”的曲线。系统不应随机叠加多个红色事件；事件导演使用压力预算控制同一时刻的认知负担。

0%-20% 进入：低风险患者，确认今日排班与基本流程 20%-50% 累积：需求上升，出现黄色趋势警报 50%-75% 峰值：一个主要瓶颈或故事事件，最多一个红色危机 75%-90% 恢复：玩家的临时措施开始生效，队列回落 90%-100% 收尾：停止生成大批新患者，突出未解决问题与下一日伏笔

## 5.4  时间控制与暂停

任何时候允许暂停；打开关键患者决策面板时默认不强制暂停，但可在设置中开启自动暂停。

垂直切片速度档LOCKED为Pause、0.5x、1x和2x；3x为DEFERRED。红色事件到达时，若当前速度高于0.5x，默认降至0.5x但不自动暂停、不抢占镜头，玩家可以立即恢复；该自动降速可在设置中关闭。

暂停期间允许检查数据、调整政策和队列优先级，但不允许免费完成建设、治疗或冷却。

连续快速操作时合并动画，不等待上一段表现完成。

## 5.5  核心循环层级

| 层级 | 循环 | 奖励 | 失败/压力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秒级 | 患者移动、检查、治疗、队列变化 | 即时状态恢复、顺畅流动、少量收入反馈 | 等待、恶化、资源占用 |
| 分钟级 | 处理班次峰值与异常 | 完成班次、根因报告、故事推进 | 患者离院、转院、质量下降 |
| 日级 | 扩建、排班、库存、政策 | 医院能力和稳定性提升 | 现金流、固定成本、需求增长 |
| 章节级 | 完成社区需求与资质升级 | 新区域、新部门、新管理工具 | 新合同责任和更复杂病例 |
| 长期 | 把同一医院成长为城市中心 | 建筑历史、员工履历、系统掌控 | 结构性瓶颈和战略选择 |

## 5.6  软失败而非频繁重开

经营模拟的价值在于修复系统，不应频繁让玩家因为一次错误直接失败重开。

普通失败：收入下降、患者离开、声誉/质量受损、故事目标延后。

严重失败：现金无法支付工资、资质被暂缓、城市合同暂停；通过紧急贷款、缩减服务或重组恢复。

章节硬失败只用于明确挑战模式；主线默认允许带着后果继续。

# 6  模拟架构与五条流

## 6.1  设计目标

模拟层必须足够真实地制造连锁反应，又足够可控、可解释和可在移动设备稳定运行。实现上采用低频确定性模拟 + 高频表现插值：逻辑以固定Tick推进，画面独立以60/120Hz渲染。

| 层 | 建议频率 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权威模拟层 | 10 Hz固定Tick | 状态机、队列、风险、任务、资源预约、财务事件 | 不直接驱动逐帧动画，不依赖真实帧率 |
| 决策调度 | 每10 Tick或事件触发 | 员工选任务、患者路由、事件导演、自动政策 | 避免每帧全量扫描全部实体 |
| 表现层 | 显示刷新率 | 插值移动、UI动画、粒子、镜头、音效 | 不改变权威游戏状态 |
| 统计层 | 每10 Tick/事件 | 聚合KPI、根因链、部门负荷、报表 | 避免重算历史全量数据 |

## 6.2  核心实体

| 实体 | 关键组件 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| Patient患者 | 病例、症状/证据、风险、耐心、路径、移动能力、支付/合同、故事标签 | 生成 → 到达 → 处理 → 离院/转院/返诊 |
| Staff员工 | 职业、技能、班次、疲劳、情绪、任务、位置、特质 | 招聘 → 排班 → 工作/休息 → 培训/晋升/离职 |
| Department科室 | 服务能力、队列、政策、负荷、成本、质量、开放状态 | 建造 → 配置 → 运营 → 扩容/改造 |
| Room/Station房间/工位 | 房间类型、设备、容量、占用、清洁、维护 | 放置 → 验证 → 启用 → 占用/维护 |
| Task任务 | 需求、优先级、资源集合、持续时间、超时与回调 | 创建 → 预约 → 执行 → 完成/取消 |
| Event事件 | 触发条件、压力预算、需求修改、目标、后果 | 预告 → 激活 → 处理 → 结算 |
| Contract合同 | 患者来源、质量要求、补助、惩罚、期限 | 提供 → 接受 → 履行 → 续约/暂停 |

## 6.3  权威状态与事件总线

所有关键变化通过领域事件记录，例如PatientArrived、ExamOrdered、QueueThresholdCrossed、PatientDeteriorated、TreatmentCompleted、StaffFatigued、RoomUnavailable。UI、动画、音效、教程和分析系统订阅事件，而不是互相直接调用。

示例事件链 PatientDeteriorated(patientId, fromRisk=0.61, toRisk=0.78) → TriagePriorityChanged(+20) → QueueReordered(department=Imaging) → PatientVisualStateChanged("pain_high") → DepartmentLoadChanged(+1 urgent case) → RootCauseTrace.Append("影像等待导致风险上升")

## 6.4  五条流的统一表示

五条流共享同一套“需求 - 资源 - 队列 - 结果”模型：患者需要服务，信息需要处理，员工需要任务与休息，设备/床位需要预约，现金/声誉由完成结果和损失事件更新。

| 概念 | 统一字段 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 需求Request | 类型、优先级、创建时间、截止/恶化时间、必要资源 | 患者需要X光；样本需要化验；员工需要休息 |
| 资源Resource | 类型、数量、可用窗口、位置、能力、状态 | 医生、X光机、床位、试剂、现金额度 |
| 队列Queue | 排序器、容量、老化规则、拒绝/外送规则 | 危重优先并随等待老化；普通样本可外送 |
| 处理Process | 启动条件、持续时间、可中断性、输出 | 检查、治疗、清洁、建设、培训 |
| 结果Outcome | 新证据、状态变化、财务、质量、故事后果 | 确诊、稳定、离院、返诊风险、声誉变化 |

## 6.5  资源原子预约

复杂流程必须一次性检查并预约全部关键资源，防止部分占用造成死锁。

伪代码：原子预约 TryReserve(task): required = [room, equipment, lead_staff, support_staff, destination_capacity] if every resource is available in a compatible time window: lock all resources with one reservation token start task else: keep request queued; record the first blocking resource do not hold any partial resource

阻塞原因必须被记录为可见数据。例如“手术等待”展开后显示“缺少术后床位”，而不是简单显示“团队未准备好”。

## 6.6  负荷与瓶颈指标

部门负荷 Load = 未来窗口内预计需求分钟 / 可用 staffed minutes 可用 staffed minutes = 工位数量 × 窗口时长 × 员工覆盖率 × 设备可用率 × 效率修正 建议状态： 0%-70% 绿色：有缓冲 70%-90% 黄色：趋势问题 90%-110% 橙色：损失即将发生 >110% 红色：队列不可持续

负荷不是只看当前队列，还要结合已预约检查、预计到达和员工即将休息等未来窗口。玩家点击负荷指标时，应显示“需求分钟”和“可用分钟”各由什么组成。

## 6.7  根因追踪

每个损失事件保留一条轻量因果链，最多记录5-8个关键节点，避免无限图。

患者离院（直接原因：等待耐心耗尽） ← 门诊复诊等待 173秒 ← 化验结果延迟 96秒 ← 试剂补货晚到 1个批次 ← 玩家前一日选择了低库存策略

结算时按共同上游节点聚类，可以把14名离院患者归因到同一个试剂策略，而不是展示14条重复记录。

# 7  患者系统

## 7.1  患者是一个持续变化的个体，不是一张订单

每名患者同时拥有临床状态、信息状态、服务状态和情绪状态。四者相互独立：患者可能已经被正确诊断但仍在等治疗；也可能情绪很好却临床风险很高；还可能被稳定化但病因尚未确认。

| 状态维度 | 关键字段 | 玩家可见形式 | 主要后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临床 | 严重度、恶化速度、稳定化、危险症状、治疗反应 | 风险等级、风险条、状态动画 | 崩溃、升级急诊、转院、质量结果 |
| 信息 | 候选疾病、已揭示证据、诊断信心、矛盾证据 | 症状图标、候选列表、信心百分比 | 检查选择、误诊/返诊风险 |
| 服务 | 当前科室、队列、预约、路径、等待原因 | 路线、高亮、队列位置、预计等待 | 吞吐、资源占用、部门依赖 |
| 情绪 | 耐心、疼痛、不满、信任、舒适度 | 表情、耐心环、投诉提示 | 离院、满意度、声誉、故事反馈 |

## 7.2  患者生成

患者到达由服务区、时段、故事事件、合同和医院声誉共同决定。生成器先确定“病例模板”，再添加年龄段、行动能力、耐心、支付来源和轻量人物标签，以形成可读变化。

arrival_rate(t) = base_demand(service_zone, time_block) × story_modifier × contract_modifier × reputation_modifier × pacing_safety_modifier pacing_safety_modifier：事件导演用于避免连续生成超出当前教学目标的红色危机， 它不直接作弊降低所有难度，而是在可接受范围内平滑到达批次。

| 生成字段 | 说明 | 首版范围 |
| --- | --- | --- |
| arrival_source | 住宅区、学校、养老社区、工业园、随机路过、故事事件 | 住宅区、学校、养老社区、道路事件 |
| case_template | 定义隐藏病因、可能症状、风险曲线、有效检查和治疗类别 | 15个病例模板 |
| severity_seed | 初始严重度及变异 | 0-100内部值，UI显示低/中/高/危急 |
| patience_profile | 等待耐心、沟通敏感度、付费/合同要求 | 耐心低/中/高三档 + 标签修正 |
| mobility | 可自行步行、需要轮椅、需要担架 | 首版步行/需要协助两档；担架后续 |
| story_tags | 回访角色、家庭关系、关键任务、媒体关注 | 约8名重复社区角色 |

## 7.3  患者状态机

图3  患者状态机。临床风险与耐心在大多数等待状态下独立推进。

| 状态 | 含义 | 主要退出条件 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spawned | 病例已创建但未进入地图 | 进入到达点 | Arriving |
| Arriving | 向入口移动或由事件送达 | 到达接待/分诊区 | WaitingTriage |
| WaitingTriage | 等待优先级判断 | 获得路由和初始风险标签 | WaitingConsult / Emergency |
| WaitingService | 等待某项服务 | 资源预约成功 | InService |
| InService | 正在检查/治疗/沟通 | 流程完成、取消或恶化 | ResultPending / WaitingService / Observing |
| ResultPending | 检查已完成，结果处理中 | 结果发布 | WaitingConsult |
| Observing | 占用观察床，风险被监控 | 达到复评时间、恶化或稳定 | WaitingConsult / Emergency / Discharge |
| Emergency | 需要稳定化和高优先级资源 | 稳定、转院或失败 | Observing / Transfer |
| Discharge | 完成离院手续 | 离开地图 | Completed |
| Transfer | 等待外部转运 | 转运到达 | Completed |
| LeftUntreated | 耐心耗尽或玩家限流 | 离开地图 | Completed |

## 7.4  临床风险与恶化

内部使用0-100风险值，但UI以四档颜色和简短原因呈现。风险不是“生命值”，而是当前病例在等待或错误处置下发生严重后果的综合概率代理。

risk_delta_per_tick = case_base_deterioration × untreated_modifier × waiting_context_modifier × patient_variation × event_modifier - stabilization_effect 当 risk 跨过阈值： 0-34 低风险 35-59 中风险 60-79 高风险（橙色） 80-100 危急（红色，可触发崩溃/紧急转院）

稳定化只降低恶化速度或暂时封顶风险，不自动增加诊断信心。这样玩家仍需完成检查与后续处置，避免“点急救就解决病例”。

| 等待环境 | 风险修正示例 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| 普通候诊 | 基础恶化率 | 让低风险病例可以等待，但不是永远无后果。 |
| 观察床 | 恶化率降低，异常更早被发现 | 床位有真实价值，但会产生容量压力。 |
| 急诊稳定化 | 短时间大幅降低或暂停恶化 | 为检查、转院或进一步治疗争取时间。 |
| 错误治疗后 | 部分病例恶化率提高或症状被掩盖 | 把低信心治疗的风险转化为可见后果。 |
| 等待转院 | 根据是否已稳定决定风险 | 转院不是免费删除，需要占用人员和时间。 |

## 7.5  耐心、满意度与临床风险必须分离

耐心衡量患者愿意继续等待的程度；临床风险衡量病情后果。二者不绑定，才能产生真实经营冲突：低风险患者可能很快离开并损失收入，高风险患者可能耐心很高却需要立即处理。

patience_loss = base_wait_penalty × perceived_progress_modifier × comfort_modifier × communication_modifier × patient_profile “感知进展”非常重要：已经分诊、收到预计时间或被护士解释的患者， 即使客观等待相同，耐心下降也更慢。

患者进入新服务步骤时，耐心获得小幅恢复，表示“正在被处理”。

明确告知预计等待、提供座位或分流方案可以降低耐心损失，但不能降低临床风险。

疼痛会同时影响耐心和风险，但两个影响量可以不同。

## 7.6  患者路径生成

病例模板不直接写死完整路线，而是定义可用服务节点和转移条件。路由器根据当前证据、医生决策、政策、资源可用性和风险生成下一步。

伪代码：患者下一步 NextStep(patient): if patient.risk >= emergency_threshold: return EmergencyObservation or Transfer if diagnosis_confidence >= treatment_threshold: return Treatment / Pharmacy / Discharge depending on case if required evidence can be obtained in-house: choose exam by information_value / expected_total_cost if queue exceeds outsourcing policy: return ExternalTest or Transfer return Reconsult / Observe

路由器给出员工默认选择，玩家可以在关键病例上接管。系统必须显示“为什么建议这一步”，例如“胸部相关证据不足，X光可排除两个高风险候选；预计等待68秒”。

## 7.7  移动能力与运输

| 移动类型 | 首版行为 | 后续扩展 | 系统影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可步行 | 患者自行前往相邻科室 | 速度受疼痛、年龄、拥堵影响 | 占用走廊，不占护士 |
| 需要协助 | 护士或助理短暂陪同 | 轮椅和专用路线 | 占用员工时间，增加跨科成本 |
| 不可移动（后续） | 首版仅在故事中转院处理 | 担架、床边检查、电梯 | 形成运输队列和设备下沉需求 |

## 7.8  离院、转院、返诊与结局

| 结局 | 触发 | 财务/质量 | 后续 |
| --- | --- | --- | --- |
| 治愈/稳定离院 | 治疗完成且达到离院条件 | 确认收入、提高满意度/质量 | 可能成为社区回访角色 |
| 低信心离院 | 经验治疗或证据不足 | 收入正常或略低，产生返诊风险 | 若返诊，携带旧证据并影响信任 |
| 主动转院 | 本院无能力或高风险策略 | 损失部分收入，若及时则质量损失小 | 推动后续能力建设故事 |
| 紧急转院 | 恶化、设备/床位不可用 | 成本高、质量受损 | 可能触发城市审查或补助 |
| 未治疗离开 | 耐心耗尽/限流 | 无收入、满意度和声誉损失 | 可能产生投诉事件 |
| 严重不良结局 | 高风险处理失败 | 主线以转院失败/质量事件表现，不绑定广告 | 形成复盘、监管或员工情绪后果 |

## 7.9  返诊模型

return_probability = case_base_return + low_confidence_penalty + early_discharge_penalty + treatment_mismatch_penalty - followup_quality_bonus 返诊不会简单复制同一病例： - 已发现证据保留； - 信任和耐心可能下降； - 病情可能更严重； - 若第一次处理合理，返诊也可以是正常随访而非惩罚。

返诊是把单个班次决策延伸到长期的关键机制。它让“快速但不确定”的策略不是即时扣分，而是未来需求和声誉成本。

## 7.10  患者数据草案

权威数据结构摘要（字段改名必须提交DAT变更记录并迁移存档） Patient { id, visual_profile, arrival_source, story_tags[] case_template_id, hidden_condition_id severity, risk, deterioration_rate, stabilization_state patience, satisfaction, trust, pain mobility, current_location, destination revealed_evidence[], candidate_scores{}, diagnosis_confidence current_state, current_request_id, route_history[] payer_contract_id, expected_revenue, accumulated_cost arrival_time, waiting_time_by_stage{}, root_cause_trace[] disposition, return_risk }

# 8  诊断与证据系统

## 8.1  目标：像推理，但不要求医学专业知识

玩家应能通过图标、颜色和少量文字理解“为什么需要检查”，而不是背诵真实医学知识。病例采用游戏化证据图谱：每种隐藏病因定义可能症状、危险证据、有效检查、误导证据和治疗类别。

| 内容层 | 游戏表示 | 不做什么 |
| --- | --- | --- |
| 症状 | 咳嗽、发热、疼痛位置、活动受限等图标标签 | 不展示复杂化验正常值和专业术语堆砌 |
| 检查 | 基础问诊、体征检查、基础化验、X光、观察 | 不复刻现实指南或提供可用于自诊的操作步骤 |
| 候选病因 | 2-4个简化候选 + “其他” | 不要求玩家从几十种疾病中盲猜 |
| 诊断信心 | 0-100%与证据解释 | 不假装是真实概率或临床准确率 |
| 治疗 | 对症处理、处方治疗、固定处理、观察、转院等类别 | 不提供药名剂量、手术步骤或真实急救教程 |

## 8.2  病例模板

CaseTemplate { id, display_name, category, prevalence_weight severity_range, deterioration_curve, risk_flags[] possible_evidence: [{evidence_id, reveal_probability, weight_by_condition}] available_exams: [{exam_id, evidence_outputs[], cost, time, discomfort}] valid_treatment_categories[] treatment_threshold, safe_discharge_threshold mismatch_outcomes[], return_rules[] story_tags[], difficulty_tier }

一个“病例模板”可以包含多个隐藏病因变体，使同一症状组合不总有相同答案。首版不需要大量疾病；15个模板通过证据随机化、严重度和患者特征即可形成足够变化。

## 8.3  证据权重与候选分数

内部使用易调参的加权模型，而不是追求真实贝叶斯计算。每条证据对每个候选有正、负或中性权重；检查结果揭示证据后更新分数并归一化。

raw_score(condition) = prior_weight + Σ positive_evidence_weight - Σ contradictory_evidence_penalty + doctor_skill_adjustment confidence = best_score / Σ max(score_i, epsilon) UI展示： “最可能：流感样疾病 68%” “支持证据：发热、肌肉酸痛” “仍缺信息：呼吸系统检查可区分另一高风险候选”

医生技能不应直接凭空提高真实病因分数，而是通过三个渠道影响结果：更容易发现基础证据、减少误读、选择信息价值更高的下一项检查。玩家接管时，技能可以作为建议质量和检查速度加成。

## 8.4  检查的信息价值

exam_value = expected_confidence_gain + high_risk_condition_coverage - time_cost_weight × expected_wait - money_cost_weight × cost - discomfort_weight × patient_sensitivity 员工默认选择 exam_value 最高且符合政策的检查； 玩家可以覆盖选择，但界面必须显示预计收益和系统代价。

| 检查类型 | 信息特点 | 资源代价 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础问诊/体征 | 快、低成本、信息有限 | 占医生时间 | 多数病例第一步 |
| 快速基础化验 | 中等信息，可批量 | 采样位、试剂、化验队列 | 相似感染/炎症类候选 |
| 完整化验 | 信息更多但慢 | 更高耗材和结果时间 | 复杂或高风险病例 |
| X光 | 对外伤/胸部类证据价值高 | 设备、技师、房间和移动 | 骨折疑似、肺部证据 |
| 观察复评 | 不立即花设备资源 | 占观察床并消耗时间 | 风险可控但证据尚不足 |
| 外送检查 | 不占本院设备 | 现金和更长等待 | 早期能力不足或队列过载 |

## 8.5  诊断信心阈值与处置

| 信心区间 | 默认员工行为 | 玩家选择 | 潜在后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| <45% | 继续基础检查或请求会诊 | 冒险经验处理、观察、外送/转院 | 误诊和返诊风险高 |
| 45%-64% | 根据病例风险决定检查 | 低风险可对症处理，高风险继续排除 | 时间与准确性的主要权衡区 |
| 65%-84% | 低/中风险可进入治疗 | 继续检查以提高质量；快速处理 | 过度检查会拥堵，少查可能返诊 |
| ≥85% | 进入标准治疗/离院路径 | 通常无需额外检查 | 高风险病例仍需确认危险证据 |

阈值不是全局固定。病例风险、城市质量要求、医生能力和玩家政策会调整。例如高风险胸痛类病例即使候选信心达到70%，若危险证据未排除，系统仍建议转急诊或进一步检查。

## 8.6  玩家接管模式

玩家可以同时“关注”关键患者。垂直切片LOCKED最多固定3名，平板右侧以标签形式常驻；超过上限时必须先取消一名或替换最早固定项。关注不等于逐步点击，而是开放更精细选择：

查看完整证据解释和当前候选。

决定下一项检查、是否插队、是否观察或转院。

请求一次员工会诊或激励广告形式的远程专家意见。

设置患者专属优先级，但会明确显示对其他队列的预计影响。

## 8.7  自动诊断与医生风格

| 风格 | 行为倾向 | 优点 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速型 | 较早在中等信心下治疗 | 吞吐高、成本低 | 返诊和误诊更高 |
| 谨慎型 | 倾向多做检查和观察 | 质量稳定、危险证据漏检少 | 容易造成化验/影像拥堵 |
| 专长型 | 对特定病例选择更高价值检查 | 复杂病例效率高 | 处理非专长病例一般 |
| 沟通型 | 愿意花时间解释和安抚 | 耐心下降慢、投诉少 | 单次服务时间稍长 |

玩家不是抽到SSR就结束，而是把不同风格安排到合适的患者和时段。制度可以限制医生行为，例如“低风险病例最多开一项高级检查”。

## 8.8  诊断错误与公平性

错误必须来自可理解因素，而不是纯随机翻车。

证据不足：玩家/员工在低信心下治疗。

检查误读：只在员工技能过低且检查本身复杂时发生，并有视觉提示。

症状暂未出现：病例模板允许部分证据随时间出现，界面提示“当前信息可能不完整”。

资源延误：正确检查已开出但结果太慢，导致病情恶化。

治疗不匹配：治疗类别与隐藏病因不符，产生返诊或风险变化。

|  | 公平性规则 当系统要产生严重后果时，至少提前给出一个可读警告或可追溯信号；不能在玩家完全没有信息的情况下随机判死。 |
| --- | --- |

## 8.9  完整病例示例：腹痛高风险分支

| 阶段 | 玩家看到 | 可选行为 | 系统代价/后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到达 | 腹痛、恶心；风险中；耐心一般 | 普通分诊或提升优先级 | 提升优先级会延后两名低风险患者 |
| 初诊 | 候选A 48%、候选B 32%、其他20% | 基础化验、观察复评、经验处理 | 化验队列长；观察占床；经验处理返诊风险高 |
| 化验结果 | 候选A升至63%，但出现一条危险矛盾证据 | 追加影像、转上级医院、继续观察 | 影像预计88秒；转院损失收入但风险更低 |
| 等待中恶化 | 风险升至高，疼痛动画加强 | 急诊观察插队并稳定化 | 占用唯一观察床，普通患者需要延后 |
| 处置 | 风险稳定，信心仍不足 | 快速转院或继续本院检查 | 玩家选择反映医疗质量与现金权衡 |

这个病例的“正确答案”不是一个固定按钮。不同医院容量、合同要求和玩家策略可以产生多个合理解：及时转院是安全但损失收入；投资影像能力可长期减少转院；预留观察床提高安全但降低普通吞吐。

## 8.10  诊断UI

| 区域 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 患者头顶 | 风险颜色、当前步骤、耐心简环 | 点击选中；红色只用于真正高风险 |
| 右侧详情顶部 | 姓名/标签、风险、等待原因、预计下一步 | 一键定位、关注、调整优先级 |
| 证据区 | 已发现症状与支持/矛盾标签 | 点按查看“由哪项检查发现” |
| 候选区 | 最多3个候选 + 其他；信心和危险标记 | 切换查看有效检查，不展示医学指南 |
| 行动区 | 检查、观察、治疗、转院、会诊 | 显示时间、成本、队列和对全院影响 |
| 因果提示 | “插队会让门诊平均等待+12秒” | 确认前可撤销；不做隐藏成本 |

# 9  通用科室协议与容量模型

## 9.1  七部分科室协议

所有科室使用统一协议，避免后续系统变成各写一套特殊代码。

| 部分 | 必须定义的内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1. 输入 | 患者/样本/处方/转诊/任务从哪里来 | 化验室接收样本申请和紧急等级 |
| 2. 资源 | 人员、房间、设备、床位、耗材、时间 | 技师、分析仪、试剂和结果工位 |
| 3. 处理 | 排队、预约、执行、是否批量、是否可中断 | 普通样本批处理，紧急样本插队 |
| 4. 输出 | 证据、治疗、转科、收入、成本或质量 | 产生化验证据并把患者送回医生 |
| 5. 失败模式 | 队列、故障、缺员、缺货、下游堵塞 | 试剂不足导致结果队列停止 |
| 6. 玩家政策 | 优先级、阈值、外送、营业时间、预留 | 队列>8时普通样本外送 |
| 7. 依赖关系 | 至少影响哪些旧系统、制造何种新瓶颈 | 门诊、观察、现金；新瓶颈为结果等待 |

## 9.2  服务工位与处理任务

科室容量不是一个抽象等级，而由可用工位和资源集合决定。一个科室可以包含多个工位类型，例如化验室有采样位、分析位和结果审核位；药房有配药位和库存补充任务。

ServiceStation { station_type, department_id, room_id compatible_task_types[] required_equipment_tags[] required_staff_roles[] capacity, batch_size setup_time, process_time, cleanup_time availability_schedule, maintenance_state }

## 9.3  服务时间公式

service_time = base_time(task_type, case_complexity) × room_layout_modifier × equipment_modifier × fatigue_penalty × interruption_penalty ÷ staff_efficiency staff_efficiency = role_skill × specialization_match × morale_modifier × policy_modifier

公式用于稳定调参，不必向玩家展示全部乘数。详情面板只展示前三个主要影响，例如“员工疲劳 +18%”“设备升级 -12%”“患者复杂度 +25%”。

## 9.4  统一队列优先级

priority_score = 0.45 × clinical_risk + 0.25 × deterioration_rate + 0.15 × waiting_age + 0.10 × policy_bonus + 0.05 × story_or_contract_bonus 规则： - waiting_age持续增长，避免低风险患者永久饿死； - story/contract只可小幅修正，不能压过危重风险； - 玩家手动插队会产生可见的“被延后患者”预估。

不同队列可以调整权重。例如药房的临床风险权重较低、等待年龄较高；急诊观察则把风险和恶化率权重提高。

## 9.5  队列三种形态

| 形态 | 适用 | 规则 | 视觉表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者队列 | 分诊、门诊、影像、治疗 | 按患者优先级，患者实体在地图中移动/等待 | 座位、门口、编号和预计时间 |
| 虚拟任务队列 | 化验结果、处方、清洁、维护 | 任务存在但患者可在别处等待 | 面板列表 + 样本/处方小物件 |
| 预约窗口 | 复杂检查、未来手术、培训 | 按时间窗口原子预约资源 | 时间轴和冲突提示 |

## 9.6  部门开放与关闭

科室启用必须满足最小运行条件：有效房间、至少一个可用工位、关键设备、最低人员覆盖和入口可达。系统不允许玩家花钱后才发现科室无法工作。

| 状态 | 含义 | 玩家看到 |
| --- | --- | --- |
| 未建造 | 没有空间或能力 | 城市需求提示，不进入日常队列 |
| 配置中 | 房间已放置但条件未完成 | 缺少项清单和自动定位 |
| 开放 | 可接受请求 | 绿色工作状态、预计产能 |
| 限流 | 只接受特定风险/合同/数量 | 橙色政策图标和被分流数量 |
| 暂停 | 维护、缺员、缺货或玩家关闭 | 明确阻塞原因和预计恢复 |
| 过载 | 需求超过可持续容量 | 队列趋势、损失倒计时、建议动作 |

## 9.7  科室指标

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 利用率 | 工位忙碌时间/可用时间 | 判断是否真的缺工位；过高可能无缓冲 |
| 负荷 | 未来需求分钟/可用分钟 | 提前预测过载，不只看当前队列 |
| 吞吐 | 单位时间完成请求数 | 评估员工/设备升级效果 |
| 平均/90分位等待 | 患者或任务等待分布 | 避免平均值掩盖少数极端延误 |
| 直接盈亏 | 本部门收入 - 人员/耗材/维护 | 看账面财务 |
| 系统贡献 | 减少转院、解锁治疗、质量和下游收入 | 显示非盈利部门的真实价值 |
| 返工率 | 因结果矛盾、样本失败、处方缺货产生的重复任务 | 发现隐藏效率损失 |

# 10  首版七个部门详细规格

|  | 首版边界 首版目标是完成“社区诊所 → 社区医疗中心”的垂直切片。七个模块包括：接待与分诊、全科门诊、治疗室、药房、基础化验、X光影像、急诊观察。住院、手术和ICU只在后续章节定义，不进入首版制作。 |
| --- | --- |

## 10.1  接待与分诊

作用：把无序到达转换成有优先级、可路由的需求，是患者流和风险管理的入口。它不应只是“登记几秒”。

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入 | 步入患者、预约患者、故事批次、后期救护车患者。 |
| 资源 | 接待台、候诊容量；接待员负责登记，具备分诊能力的护士可完成风险判断。 |
| 处理 | 登记身份/来源 → 发现可见症状 → 计算初始风险 → 分配门诊、急诊观察或转院建议。 |
| 输出 | 患者优先级、初始证据、推荐科室、预计等待；合同患者标记。 |
| 失败模式 | 队列过长导致未登记离院；低技能分诊漏掉危险标记；候诊空间不足；入口拥堵。 |
| 政策 | 快筛模式、风险优先阈值、预约/步入配额、事件专用通道、低风险限流。 |
| 依赖 | 影响全科门诊、急诊观察、患者满意度和当日收入；自身瓶颈为到达批次与分诊技能。 |

### 工位与容量

| 工位 | 角色 | 基础流程 | 容量说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登记台 | 接待员 | 登记、合同识别、基础问询 | 可有多个登记台，共享入口队列。 |
| 分诊位 | 护士/高级接待 | 快速症状检查、风险标记 | 高峰期可临时从治疗室调护士，但会影响治疗能力。 |
| 候诊区 | 无固定员工 | 等待和信息提示 | 座位不是产能，只改变舒适度和离院概率。 |

### 关键决策与升级

| 选项 | 收益 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 增加登记台 | 减少入口队列 | 增加工资/空间；下游可能更快过载 |
| 快速分诊培训 | 更快发现高风险 | 培训成本，护士暂时离岗 |
| 数字排队屏 | 降低感知等待和投诉 | 不提高真实吞吐，维护成本 |
| 低风险限流 | 保护门诊与急诊容量 | 减少收入和部分社区满意度 |

### UI与动画

患者到达后先出现淡色身份卡，完成分诊时卡片展开风险颜色和路线。

队列重排必须连续补位；危重插队时高亮被延后的患者，避免“瞬移”。

入口上方只显示当前等待和趋势，不显示金币气泡。

## 10.2  全科门诊

作用：把初始症状转化为候选病因和下一步计划，是信息流的核心决策点。

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入 | 已完成分诊、可步行、无需立即稳定化的患者；检查结果返回患者。 |
| 资源 | 诊室、医生、基础检查设备；可选护士协助。 |
| 处理 | 问诊/体征 → 更新候选 → 决定检查、治疗、观察或转院；结果回来后复诊。 |
| 输出 | 检查申请、治疗计划、处方、观察/急诊转入、离院或转院。 |
| 失败模式 | 医生不足；复诊与新诊混在同一队列；过度检查；低信心快速处理导致返诊。 |
| 政策 | 新诊/复诊配额、检查阈值、复杂病例分配、医生风格限制、最长候诊。 |
| 依赖 | 向化验、影像、治疗室、药房和急诊输出需求；自身瓶颈为医生时间与复诊回流。 |

### 新诊与复诊队列

门诊必须区分新诊和结果复诊。若所有患者共用一条队列，做检查会让患者重新排到末尾，玩家难以理解。P03制度的EXPERIMENT基线为2:1：每处理两名新诊，优先处理一名结果已返回的复诊；允许范围1:1至4:1，只能在准备/结算阶段修改，修改前必须预览两类预计等待变化。

门诊服务选择： 1. 若存在高风险复诊，立即优先。 2. 按 policy.new_to_return_ratio 在新诊与复诊队列间轮换。 3. 同风险下按等待老化排序。 4. 医生专长匹配只作为小幅加权，不能无限跳过普通患者。

### 诊室升级

| 升级 | 直接效果 | 新压力 |
| --- | --- | --- |
| 基础检查套件 | 提高基础证据发现率 | 单次问诊时间略增 |
| 护士协助位 | 医生可更快完成流程 | 需要额外员工和空间 |
| 远程会诊终端 | 复杂病例可获得建议 | 每次使用有成本/冷却 |
| 门诊扩容 | 增加诊室 | 化验、影像和药房需求同步增加 |

## 10.3  治疗室

作用：完成无需住院的处置、基础稳定化和需要护士执行的治疗。它把诊断结果转换为真实人员、耗材和房间占用。

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入 | 门诊治疗计划、急诊观察的稳定化任务、轻伤/补液类处置。 |
| 资源 | 治疗床/椅、护士、基础设备、耗材。 |
| 处理 | 准备耗材 → 患者就位 → 执行治疗 → 短暂恢复/评估 → 离开或转观察。 |
| 输出 | 治疗完成、风险下降、症状缓解、消耗记录、离院资格。 |
| 失败模式 | 耗材缺货；护士被运输/分诊抽走；床位清洁未完成；高风险患者占用过久。 |
| 政策 | 急诊任务优先、每班预留工位、低风险治疗外包、护士跨部门支援。 |
| 依赖 | 药房/库存、门诊计划、急诊风险与清洁；瓶颈为护士与床位周转。 |

### 处理任务类别

| 类别 | 基础时间 | 关键资源 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速处置 | 短 | 治疗位 + 护士 + 少量耗材 | 完成后直接离院 |
| 固定/包扎类 | 中 | 治疗位 + 对应耗材 | 改善活动/疼痛，可能需要药房 |
| 补液/短时治疗 | 中长 | 治疗床 + 护士巡查 | 占位明显，可能转观察 |
| 紧急稳定化 | 短但高优先 | 治疗位 + 高技能护士/医生 | 减缓风险，为检查或转院争取时间 |

### 动画

治疗准备、执行和恢复用三段短动画表达资源占用；可在连续处理时压缩。

耗材从库存到工位使用简化图标流动，不让玩家手动搬运。

床位完成后显示清洁过渡；若清洁未完成，房间呈柔和灰色并明确剩余时间。

## 10.4  药房

作用：把处方转化为最终治疗完成和库存消耗。药房能形成诊断后“最后一公里”瓶颈，避免患者一确诊就瞬间离院。

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入 | 医生处方、治疗室耗材请求、库存补货任务。 |
| 资源 | 配药工位、药师/助理、库存格、通用药品类别。 |
| 处理 | 审核 → 配药 → 交付；缺货时替代、等待补货或外部购买。 |
| 输出 | 处方完成、患者离院、库存与变动成本更新。 |
| 失败模式 | 热门品类缺货、处方队列积压、补货时点错误、药师被单一复杂处方占用。 |
| 政策 | 安全库存、自动补货、替代允许、急诊优先、低价值处方外包。 |
| 依赖 | 门诊、治疗室、现金流与合同；瓶颈为库存和配药位。 |

### 库存抽象

首版不使用真实药名，而使用5类治疗资源：常用处方、抗感染类、过敏/呼吸类、止痛/外伤类、治疗耗材。每类有库存、成本、保质/占用（可选）和补货时间。

reorder when projected_stock_at_delivery < safety_stock projected_stock_at_delivery = current_stock - expected_consumption(lead_time) + confirmed_incoming 玩家看到的是： “呼吸类库存预计在本班次后半段耗尽；正常补货需1日，紧急采购贵35%。”

### 升级与代价

| 升级 | 收益 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 扩大库存 | 减少缺货 | 占用空间和现金；可能造成过量库存 |
| 第二配药位 | 缩短队列 | 需要第二名员工 |
| 自动补货系统 | 减少微操 | 订货预测可能不适合故事高峰，需政策阈值 |
| 快速外部采购 | 即时补充关键品类 | 单价显著提高，影响现金流 |

## 10.5  基础化验室

作用：把难以区分的症状转化为证据，是首个真正改变旧系统的新科室。它解决误诊和外送慢的问题，但会创造采样、处理、结果回流和过度检查四个新压力。

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入 | 门诊/急诊的基础或完整化验申请。 |
| 资源 | 采样位、化验技师、分析仪、试剂、结果审核位。 |
| 处理 | 采样 → 样本入队 → 批量分析 → 结果审核 → 返回申请医生。 |
| 输出 | 新增证据、诊断信心变化、耗材成本、复诊请求。 |
| 失败模式 | 采样护士不足、试剂缺货、分析队列积压、结果审核滞后、过度申请。 |
| 政策 | 普通/完整化验阈值、紧急样本优先、批处理大小、队列外送阈值。 |
| 依赖 | 门诊、急诊观察、药房/现金、复诊队列；新瓶颈为“患者不在化验室但全院等结果”。 |

### 三段队列

| 阶段 | 对象 | 容量 | 可见风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样 | 患者实体 | 采样位 + 员工 | 患者仍在现场，耐心与风险继续推进 |
| 分析 | 样本任务 | 分析仪批次 | 患者可在候诊/观察；样本可紧急插队 |
| 审核/发布 | 结果任务 | 技师审核能力 | 结果已生成但未回到医生会造成隐性积压 |

### 批处理

分析仪每批最多处理3份基础样本： - 未满批次时可等待短暂“组批窗口”，提高效率； - 紧急样本可立即启动，占用一个批次并牺牲效率； - 玩家可选择“快周转”或“省试剂”政策。 这不是要求玩家手动拼样本，而是一个部门政策选择。

### 关键UI

科室面板分三列显示采样、分析和待发布，避免单一“队列5人”掩盖瓶颈。

点选某份样本时，高亮来源患者、申请医生和等待该结果的下一步。

显示“本班次有多少样本可能是过度检查”，用于培训和政策调整。

## 10.6  X光影像室

作用：为外伤和部分胸部类病例提供高价值证据。首版只做X光，避免同时开发CT/MRI等大量设备；后续升级通过新设备改变信息价值和时间成本。

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入 | 门诊和急诊的影像申请。 |
| 资源 | X光室、设备、影像技师；行动受限患者需要协助运输。 |
| 处理 | 患者到位 → 准备/定位 → 扫描 → 图像判读/发布 → 返回医生。 |
| 输出 | 骨折/胸部相关证据、诊断信心、复诊请求。 |
| 失败模式 | 设备维护、技师缺班、患者运输慢、急诊插队造成普通队列激增。 |
| 政策 | 急诊预留比例、低风险外送、维护时段、行动不便患者优先运输。 |
| 依赖 | 门诊、急诊观察、员工运输和财务；瓶颈为单一设备与完整房间占用。 |

### 工位时间

X光占用时间 = 患者进出 + 定位准备 + 扫描 + 必要清洁 判读可以与设备下一次扫描部分并行（若有独立审核能力）。 因此升级可以分别作用于： - 房间周转； - 扫描速度； - 判读速度； - 运输到达。 不能用一个“速度+20%”覆盖所有瓶颈。

### 插队表现

危重患者插队时，面板预估普通患者平均延迟；地图中队列缓动重排。若玩家持续让急诊插队，系统建议启用“预留时段/容量”，而不是靠不断手动处理。

## 10.7  急诊观察区

作用：给高风险或诊断未完成的患者提供稳定化、监控和短时床位，是首版最高压力节点。它不是完整急诊科或ICU，而是社区医疗中心能力上限。

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 输入 | 分诊判定高风险、门诊中恶化、检查等待中风险上升的患者。 |
| 资源 | 观察床、监护设备、护士、可调用医生、基础稳定化耗材。 |
| 处理 | 入床 → 初步稳定 → 等待检查/复评 → 离院、普通流程或转院。 |
| 输出 | 风险减缓、危险证据监控、转院请求、质量结果。 |
| 失败模式 | 床位被低风险患者占用；没有护士覆盖；检查结果迟到；转运等待；多名患者同时恶化。 |
| 政策 | 预留床位、最长观察时长、转院阈值、急诊检查优先、低风险患者转普通候诊。 |
| 依赖 | 分诊、门诊、化验、影像、治疗室、人员和外部转运；瓶颈为床位周转和下游结果。 |

### 床位状态

| 状态 | 可否接收 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 空闲清洁 | 是 | 立即预约并等待患者到达 |
| 占用稳定化 | 否 | 护士/医生执行高优先级任务 |
| 占用观察 | 否 | 风险降低但需要定时复评 |
| 等待结果 | 否 | 显示真正阻塞科室，例如“等X光” |
| 等待转院 | 否 | 转运倒计时和风险状态持续 |
| 待清洁 | 否 | 清洁任务进入支持队列 |
| 预留 | 仅高风险 | 普通患者不能使用；界面显示容量代价 |

### 观察时长政策

观察不是免费的安全答案。每名患者有建议复评时间和最长合理停留。超过时间仍无明确计划时，质量评分下降，并提示“诊断延迟占床”。玩家可以更早转院、追加检查或接受低信心处理。

### 红色危机选择

| 选择 | 即时效果 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 把观察床让给新危重患者 | 新患者立即稳定化 | 原患者转普通区或转院，存在风险/成本 |
| 调用休息医生 | 补足关键能力 | 疲劳上升，后半班次效率下降 |
| 外部急救转运 | 释放床位并降低本院风险 | 高成本、部分收入损失、转运等待 |
| 暂停普通影像队列 | 危重检查提前 | 普通患者耐心和门诊复诊等待上升 |

## 10.8  首版部门依赖总览

| 部门 | 主要连接 | 典型瓶颈 | 关键政策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待/分诊 | →门诊、急诊 | 入口批次、分诊技能 | 限流、风险阈值 |
| 全科门诊 | →化验、影像、治疗、药房、急诊 | 医生时间、复诊回流 | 检查阈值、新诊/复诊配额 |
| 治疗室 | ←门诊/急诊，→离院/观察 | 护士、床位、耗材 | 急诊优先、预留工位 |
| 药房 | ←门诊/治疗，→离院 | 库存、配药位 | 安全库存、紧急采购 |
| 化验 | ←门诊/急诊，→门诊复诊 | 采样、分析、审核 | 批处理、外送阈值 |
| X光 | ←门诊/急诊，→门诊复诊 | 设备、技师、运输 | 急诊预留、维护时段 |
| 急诊观察 | ←全院，→检查/治疗/转院 | 床位、护士、结果等待 | 预留床、转院阈值 |

# 11  后续部门与扩张顺序

## 11.1  扩张顺序由系统依赖决定

后续内容不按“现实医院科室大全”罗列，而按当前系统最自然的下一步压力开放。每个阶段先让需求出现，再让玩家选择是否承担能力。

| 阶段 | 新增模块 | 开放前的压力信号 | 新增核心系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区医院 | 基础住院部 | 观察床长期占用、需要夜间持续治疗 | 床位日、护理巡查、昼夜交接、出院计划 |
| 社区医院 | 行政/后勤服务 | 排班、清洁、采购和合同管理量增加 | 管理岗位、支持任务、服务质量 |
| 区域中心 | 手术中心 | 骨折/腹部高风险病例频繁转院 | 原子团队预约、术前准备、术后床位 |
| 区域中心 | 中央消毒/供应 | 手术和治疗耗材周转增加 | 器械周转、批量消毒、库存联动 |
| 区域中心 | 救护车/创伤 | 道路和工业区事件增加 | 到院前预告、批量危重、转运优先 |
| 城市医院 | ICU | 手术后和危重患者无法在普通床位安全管理 | 一对多护理强度、监护设备、极高固定成本 |
| 城市医院 | 感染控制 | 学校/交通枢纽带来聚集性事件 | 隔离区域、传播风险、员工防护与封控 |
| 教学医院 | 培训与研究 | 高级员工稀缺、复杂病例增加 | 导师、培训计划、病例复盘、研究解锁 |
| 教学医院 | 病理/质量复盘 | 严重不良结局和复杂病例需要分析 | 失败原因研究、诊断知识和质量改进 |

## 11.2  基础住院部

住院部不是更大的观察区。它引入跨班持续状态、护理计划、出院条件和床位日成本。患者进入住院部后，医生不再持续陪伴，护士按计划执行巡查和治疗，异常再升级给医生。

| 新增决策 | 新瓶颈 | 与旧系统关系 |
| --- | --- | --- |
| 是否收治或转院；普通/高风险床位配额；提前出院条件 | 床位滞留、夜班护士、检查运输、清洁 | 观察区可转住院；门诊/急诊减少滞留；药房和化验需求延长到夜间 |

## 11.3  手术中心

手术中心沿用原作“多角色同步与长链路”所验证的乐趣，但采用原创、简化的资源模型：核心手术任务需要主刀、麻醉角色、手术协作、护理、手术室、必要设备、患者运输和术后床位。配置人数不照搬原作，并通过原子预约避免部分锁定。

SurgeryTask.start_requirements = { operating_room: 1, lead_surgeon: 1, anesthesia_role: 1, surgical_support: 1, nursing_support: 1, transport_capacity: 1, postoperative_bed: 1, required_preop_evidence: all } 只有全部条件可在同一时间窗满足时才预约； 急诊插队会重排普通手术，但必须显示取消/延期成本。

## 11.4  ICU

ICU的差异不是“病床等级更高”，而是每张床需要更高护理强度、连续监护和更少容错。ICU必须让玩家承担高固定成本和容量预留：利用率太低亏钱，利用率太高则没有急救缓冲。

## 11.5  感染控制

感染控制把院内空间从效率问题变成风险网络：患者、员工和区域之间产生接触记录；玩家可划定隔离区、设置口罩/防护政策、关闭部分入口或将患者转到专用路径。系统只做游戏化传播概率，不模拟现实病原体细节。

## 11.6  服务部门不是装饰

| 服务部门 | 解决问题 | 必须制造的决策 |
| --- | --- | --- |
| 行政办公室 | 合同、排班、采购和城市报告越来越复杂 | 雇管理人员自动执行哪些规则；管理岗位的工资是否值得 |
| 员工休息/食堂 | 疲劳恢复和班次稳定 | 离岗位休息的时点；空间和固定成本 |
| 清洁/消毒 | 房间周转和质量 | 日常巡回还是事件优先；脏污高峰时谁被抽调 |
| 培训室 | 关键技能短缺 | 员工离岗培训与当前产能之间的冲突 |
| 访客服务（后期） | 住院满意度和收入 | 访客开放范围、拥堵与感染风险 |

## 11.7  后续科室验收表

| 验收问题 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 它是否只是一张新皮肤？ | 必须引入至少一种新请求类型或状态机，而不是只改速度/收益。 |
| 它会影响旧科室吗？ | 至少3个旧系统的负荷、路径、成本或质量发生变化。 |
| 玩家有新决策吗？ | 至少2个可反复使用、存在权衡的政策/调度选择。 |
| 它会制造瓶颈吗？ | 至少1个可被玩家识别和解决的新瓶颈。 |
| 地图能表达吗？ | 至少一种状态能在地图中直接观察，而非只在报表。 |
| 手游操作是否可控？ | 日常工作可自动化，玩家主要处理阈值和异常。 |
| 是否原创？ | 流程、数值、UI、内容和解锁叙事无法与参考产品一一对应。 |

# 12  员工、排班与任务AI

## 12.1  员工价值来自岗位适配，不来自抽卡稀有度

员工系统应让玩家思考“谁适合做什么、什么时候工作”，而不是单纯把低星角色换成高星角色。核心属性分为能力、行为风格、可用时间和长期成长。

| 属性组 | 字段 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 基础能力 | 服务速度、发现证据、处置质量、沟通、学习速度 | 决定任务时间、建议质量、错误率和患者耐心。 |
| 专业资格 | 职业角色、可执行任务、专长标签 | 限制任务兼容性，形成关键技能覆盖。 |
| 行为风格 | 快速/谨慎、沟通倾向、检查偏好、休息纪律 | 改变自动AI选择，产生岗位适配。 |
| 状态 | 疲劳、压力、士气、当前任务、位置 | 影响实时效率与临时调度。 |
| 长期成长 | 经验、技能点、培训、领导岗位、履历 | 让早期员工在同一家医院持续有意义。 |

## 12.2  首版职业

| 职业 | 可执行任务 | 关键技能 | 首版数量建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待员 | 登记、基础沟通、队列说明 | 登记速度、沟通 | 2-3 |
| 护士 | 分诊、采样、治疗、观察巡查、协助运输 | 护理、分诊、稳定化 | 3-5 |
| 全科医生 | 初诊、复诊、治疗计划、急诊评估 | 诊断、风险识别、沟通 | 3-4 |
| 化验技师 | 分析、结果审核、设备维护 | 化验速度、结果可靠性 | 1-2 |
| 影像技师 | X光准备、扫描、判读辅助 | 影像效率、设备操作 | 1-2 |
| 药师/药房助理 | 配药、库存核对、补货 | 配药速度、库存准确 | 1-2 |
| 后勤人员 | 清洁、简单补给、设备日常维护 | 周转、路线效率 | 1-2 |

## 12.3  技能模型

技能值内部0-100，UI显示1-5级熟练度 + 进度。 任务效率 = 基础职业能力 × 对应技能修正 × 专长匹配 × 疲劳/士气 × 环境/设备 技能不同时提高所有结果： - 诊断技能影响证据发现和建议； - 速度是独立属性； - 沟通影响耐心； - 风险识别影响高风险病例升级； - 设备技能影响准备和返工。

## 12.4  员工特质：少而可读

首版每名员工最多拥有一个积极特质和一个限制特质，避免属性页堆叠。特质必须改变可观察行为。

| 特质例 | 效果 | 适配/风险 |
| --- | --- | --- |
| 善于沟通 | 服务时间略长，但患者耐心下降更慢 | 适合高峰候诊和重复社区角色 |
| 果断 | 在中等信心时更快进入处理 | 适合常见病；复杂病例返诊风险高 |
| 谨慎 | 更倾向补充证据 | 适合高风险；可能过度使用化验/影像 |
| 夜猫子 | 第二班效率更高 | 适合夜间覆盖；白班恢复较慢 |
| 易疲劳 | 连续工作惩罚更快 | 需要更合理休息和较短岗位轮换 |
| 导师型 | 同房间低级员工成长更快 | 短期直接效率一般，长期价值高 |

## 12.5  排班

首版每个游戏日可以拆为“主班”和“延长班”两个时间块，而不是一开始做24小时三班倒。社区医院阶段再引入完整日夜覆盖。

| 排班元素 | 首版规则 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 基础班 | 覆盖3600 Tick营业；在院患者收尾最多再工作600 Tick | 完整白班/夜班 |
| 延长班 | P10可为高/危急在院患者额外延长300 Tick一次；不接收新患者 | 交接、夜班溢价、跨班任务 |
| 休息窗口 | 员工按疲劳和政策进入休息室 | 食堂、休息质量和多班恢复 |
| 关键岗位覆盖 | 开诊前检查每个科室最低角色 | 多资质员工、临时轮岗与值班表 |

|  | 开诊前安全检查 若某科室缺少最低关键技能，系统必须在开诊前明确提示并提供“关闭该服务、调岗、聘请临时员工”三类选择，不能让玩家开诊后才发现房间永远不工作。 |
| --- | --- |

## 12.6  疲劳、压力与士气

fatigue_gain = task_intensity × task_duration + overtime_penalty + emergency_interruption - break_recovery 效率修正采用缓坡而非断崖： 疲劳0-50：轻微影响 50-75：速度/判断开始下降，黄色提示 75-90：明显下降，容易产生返工 >90：强制休息或高风险失误警告

压力来自危急失败、持续过载、投诉和频繁打断；士气来自合理排班、成长、休息条件、成功处理事件和领导支持。二者对员工行为产生中期影响，但不做复杂生活模拟。

## 12.7  任务AI

员工AI使用“可执行任务过滤 + 效用评分 + 路径成本”选择任务。关键原则是可解释、可预测和可被政策约束。

eligible_tasks = tasks compatible with role, skill, shift, room and policy utility(task, staff) = task_priority + specialization_match + continuity_bonus - travel_cost - fatigue_cost - interruption_cost 选择最高效用任务，但设置短暂承诺时间，避免员工每个Tick反复换目标。

连续性加成：同一医生复诊原患者更快、更易沟通。

中断成本：普通任务开始后不应被低价值新任务打断。

高风险抢占：红色任务可以中断可暂停任务，但必须记录被延误后果。

玩家固定岗位：可把员工锁定在某科室/任务类型，界面显示可能的覆盖缺口。

## 12.8  招聘与成长

| 系统 | 规则 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 候选人 | 显示工资、职业、2-3项关键能力、特质和可用班次 | 信息足够决策，不做盲抽。 |
| 试用期 | 前2-3班可较低成本解约 | 降低新手招聘焦虑。 |
| 经验 | 完成匹配任务获得，复杂/危急任务更多 | 让岗位使用影响成长。 |
| 培训 | 员工暂时离岗，解锁技能或改善弱项 | 制造当前产能与未来能力权衡。 |
| 晋升 | 成为护士长/主任，获得部门政策或培训加成 | 强化同一家医院的人员历史。 |
| 离职 | 只在长期严重问题或故事选择下发生 | 避免高频随机惩罚。 |

## 12.9  员工详情UI

| 层级 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 地图快速卡 | 姓名、职业、当前任务、疲劳颜色、下一步。 |
| 右侧面板 | 关键技能、班次、特质、任务历史、今日负荷、路线时间。 |
| 原因解释 | “为什么没工作”：等待设备/无兼容任务/休息政策/路径被阻断。 |
| 管理动作 | 调岗、休息、关注、培训计划、岗位锁定、解雇。 |

# 13  建筑、设备与院内物流

## 13.1  宏观自由、微观模板化

完全自由画墙和逐件摆家具会显著增加触屏交互、寻路、美术和QA成本。首版采用模块化房间：玩家在网格或吸附点上放置房间模块，决定相对位置、门向和连接；内部设备按模板布置，可通过少量插槽升级。

| 自由层级 | 玩家控制 | 系统控制 |
| --- | --- | --- |
| 园区/楼层 | 扩建地块、入口、走廊、房间位置 | 地形边界、基础服务连接 |
| 房间模块 | 类型、朝向、门口、大小变体 | 内部基础布局与碰撞 |
| 设备插槽 | 选择功能升级或第二工位 | 设备精确摆放、动画锚点 |
| 装饰 | 墙面主题、少量舒适度物件 | 不影响关键通行，避免付费优势 |

## 13.2  房间验证

RoomValidation { reachable_from_public_path required_door_clearance required_station_count required_equipment_tags staff_access patient_access_type utility_connection (future) minimum_operating_staff } 验证在预览阶段实时显示；确认建造前列出缺失项和预计每日成本。

不允许“建成后才告诉玩家缺一个垃圾桶所以整个科室不开门”。可选舒适度物件只影响效率或满意度，最低运行条件必须少且清楚。

## 13.3  建造生命周期

| 阶段 | 视觉 | 模拟行为 |
| --- | --- | --- |
| 预览 | 半透明房间、路径和影响范围 | 不扣款，可旋转/撤销 |
| 确认 | 显示一次性成本、每日成本、预计产能和新压力 | 创建建设任务并预留地块 |
| 施工 | 快速搭建动画，可跳过 | 房间不可用，不影响其他模拟线程 |
| 配置 | 放入模板和设备，显示缺员/缺货 | 满足条件后才开放队列 |
| 运营 | 地图显示负荷与真实人员流 | 进入维护、清洁和财务系统 |
| 改造 | 临时停用，保留建筑历史 | 设备转移、员工重新安排、部分成本回收 |

## 13.4  走廊与路径

路径成本影响患者与员工时间，但首版不做复杂人群物理。使用导航网格/图节点和简单局部避让；拥堵表现为速度修正和视觉密度，不让角色真正相互推挤卡死。

route_cost = distance + congestion_penalty + access_restriction + mobility_penalty + elevator/door_penalty (future) 路径重新计算： - 目的地变化或通路失效时立即； - 拥堵变化只在阈值跨越时批量更新； - 不对所有角色每帧寻路。

地图覆盖层可显示患者主路径、员工物流路径和拥堵热力。玩家点击一个科室时，只高亮与其相关的来源和去向，避免全院线路变成彩色蜘蛛网。

## 13.5  距离的经营意义

| 布局选择 | 直接效果 | 系统后果 |
| --- | --- | --- |
| 化验靠近门诊 | 采样和复诊距离短 | 门诊区域更拥挤，未来住院患者运输较远 |
| 影像靠近急诊 | 危重检查快 | 普通门诊患者走更远 |
| 药房靠出口 | 离院流程顺畅 | 治疗室补给距离可能增加 |
| 员工休息室集中 | 空间效率高 | 部分科室员工休息往返时间长 |
| 观察床靠检查区 | 高风险路径短 | 入口和普通候诊需要重新规划 |

## 13.6  设备系统

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| capabilities | 设备能执行哪些任务和病例证据。 |
| throughput | 准备、处理、清洁三个时间段，不只一个速度。 |
| reliability | 维护不足时增加停机或返工风险。 |
| maintenance_schedule | 可设置班前维护、低负荷维护或故障后维修。 |
| consumables | 每次任务消耗的抽象资源类别。 |
| operator_skill | 对速度、可靠性或结果审核的影响。 |
| upgrade_slots | 速度、可靠性、批量或信息价值中的有限选择。 |

|  | 设备升级原则 一个升级只能改善一个主要瓶颈，且界面要说明它不会解决什么。例如“扫描速度+15%”不会减少患者进出和判读时间；这样玩家必须先诊断瓶颈，而不是盲点最高等级。 |
| --- | --- |

## 13.7  清洁与维护

首版清洁采用“房间周转状态”，不是让地面随机出现大量污渍。服务完成后，部分房间需要短清洁任务；高负荷和事件会增加任务。清洁人员按科室优先级和距离行动。

| 问题 | 玩家可见 | 可选方案 |
| --- | --- | --- |
| 治疗床待清洁 | 床位灰色、显示阻塞队列 | 调高急诊清洁优先；增加后勤；升级易清洁设备 |
| 设备维护到期 | 可靠性下降趋势、预计停机风险 | 班前维护；低负荷维护；冒险延后 |
| 补给不足 | 工位显示缺货原因 | 紧急采购；后勤补给优先；缩减服务 |

## 13.8  空间扩张

首版地图提供初始小诊所和两块可扩建区域。玩家可选择向左扩展诊断能力或向右扩展急诊/观察，产生不同布局历史。多楼层、电梯和大型园区只在区域医院阶段加入，避免首版路径与摄像机复杂度。

# 14  财务、合同、质量与声誉

## 14.1  财务目标：有压力，但不是会计软件

首版只让玩家持续关注五个数字：现金、预计每日收入、预计每日固定支出、未来三日变动支出、可支撑营业天数。更详细的部门损益放在二级面板。

| 核心指标 | 定义 | 危险提示 |
| --- | --- | --- |
| 现金 | 当前可用资金 | 不足以支付即将到来的工资/订单 |
| 预计收入 | 按现有患者结构与能力估算的完成收入 | 需求高但容量不足时标记“无法兑现” |
| 固定支出 | 工资、维护、租金/贷款、基础服务 | 扩建确认前必须显示新增值 |
| 变动支出 | 耗材、外送、紧急采购、转运 | 故事事件可使预测区间扩大 |
| 可支撑天数 | 现金/预计净支出，使用保守场景 | <5日黄色，<2日红色 |

## 14.2  收入确认

收入主要在诊疗事件完成时确认，而不是每做一次检查就掉金币。检查带来成本和诊断价值，治疗/完整服务才形成收入。

episode_revenue = contract_base_payment × case_complexity_modifier × completion_quality_modifier × payer_modifier - penalties episode_margin = episode_revenue - exams_and_treatment_consumables - allocated_staff_time_cost - external_service_cost 部门可记录“促成收入”：化验本身账面利润低， 但它使某些病例从转院变为本院完成。

## 14.3  成本结构

| 成本 | 触发 | 玩家杠杆 |
| --- | --- | --- |
| 工资 | 按班次/日支付，延长班和临时支援更高 | 排班、培训、岗位共享、是否扩招 |
| 设备维护 | 固定基础 + 使用/可靠性影响 | 维护时段、升级、替换 |
| 耗材 | 每次检查/治疗消耗 | 库存、检查阈值、供应合同 |
| 外送/转院 | 能力不足或政策触发 | 扩建与否、队列外送阈值 |
| 建设/改造 | 一次性资本支出 | 贷款、补助、阶段规划 |
| 质量损失 | 合同罚款、声誉下降、未来需求变化 | 容量预留、培训、诊断策略 |

## 14.4  质量评分

质量是多维指标，不使用一个神秘星级。主界面显示综合质量和最主要风险，详情拆成：

| 维度 | 主要来源 | 避免的问题 |
| --- | --- | --- |
| 安全 | 高风险延误、严重不良结局、错误处置 | 玩家只追求吞吐和利润 |
| 有效性 | 诊断信心、匹配治疗、返诊率 | 低信心快速处理成为最优 |
| 及时性 | 等待、结果回流、转院时机 | 容量瓶颈被平均收入掩盖 |
| 体验 | 耐心、沟通、舒适、投诉 | 完全忽略低风险患者 |
| 连续性 | 复诊、随访、跨班交接 | 只看单次治疗，不看长期后果 |

## 14.5  声誉与需求

next_day_demand = zone_base_demand × service_coverage × reputation_modifier × event_and_season_modifier × contract_commitment reputation_change由以下事件聚合： + 成功处理高风险/社区事件 + 等待和沟通表现良好 - 未治疗离院、投诉、重复返诊、严重质量问题 声誉提升不是纯奖励：它会增加患者量，可能让医院过载。

## 14.6  合同

| 合同类型 | 收益 | 义务 | 典型风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区基础服务 | 稳定患者与基础补助 | 最低开放时间、低风险可及性 | 限流过多导致违约 |
| 学校健康协议 | 事件补助、集中患者 | 高峰快速响应、儿童友好 | 化验和门诊批次过载 |
| 养老社区协议 | 稳定长期收入 | 药品连续性、观察和复诊质量 | 患者停留长、库存压力 |
| 工业园协议 | 较高付款、批量体检 | 事故响应和指定时段能力 | 影像/急诊峰值 |
| 城市应急协议（后期） | 补助与资质 | 预留床位、夜间覆盖、报告 | 容量闲置成本和事件压力 |

合同在接受前必须展示未来需求分布，而不只显示奖励。拒绝合同不是失败，可以保留现金稳定或等待能力成熟；故事会记录社区关系但不强迫唯一扩张路线。

## 14.7  贷款、补助与软破产

| 工具 | 适用 | 代价/限制 |
| --- | --- | --- |
| 建设贷款 | 明确的长期扩建 | 固定还款，降低未来弹性 |
| 城市补助 | 完成质量/服务目标 | 资金用途受限或伴随服务义务 |
| 紧急周转 | 现金即将断裂 | 高成本，触发经营重组提示 |
| 出售/停用设备 | 纠正过度扩建 | 损失折旧，暂时降低能力 |
| 缩短营业/暂停服务 | 减少支出、恢复员工 | 收入与社区声誉下降 |

现金为负时主线不立即游戏结束：玩家进入“重组模式”，暂停非必要建设，可选择贷款、缩减服务、出售设备或接受城市托管目标。只有连续无法支付基本工资且拒绝所有恢复方案时，才触发章节失败。

## 14.8  建设决策预估卡

小型化验室（EXPERIMENT经济基线） 建设成本：18,000 每日固定支出：1,150-1,320 预计减少外送：6-9例/日 预计新增样本：14-20份/日 预计对门诊复诊队列：+18% 预计现金回收：11-17个游戏日 主要风险：采样护士不足；过度检查；试剂波动 状态：EXPERIMENT；Owner=Economy。以上是本项目首轮仿真基线，不复制任何参考游戏；调整必须记录范围、指标和黄金回放差异。

# 15  制度与自动化

## 15.1  玩家角色从执行者成长为规则设计者

前期玩家亲自接管病例，理解系统；中期通过制度把经验写进医院；后期只处理制度覆盖不了的异常。制度是长期深度和移动端可操作性的关键。

## 15.2  制度表达方式

采用受控的“条件 - 动作 - 限制”规则，不做完全编程语言。每条规则由下拉/图标组件组合，并提供自然语言预览。

P04急诊影像优先（默认配置可读预览） WHEN [患者风险 ≥ 高] AND [需要影像] IF [X光预计等待 > 600 Tick] THEN [允许插队] LIMIT [每班最多3次] ELSE [建议转院] 该值与附录F.3A一致；若策划调整，只能修改Policy源表并更新EXPERIMENT记录。

## 15.3  首版六类制度

| 类别 | 示例规则 | 解锁方式 |
| --- | --- | --- |
| 分诊 | 风险≥高自动进入急诊观察；低风险高峰时限流 | 教程与第一次高峰 |
| 诊断 | 信心<65%自动基础化验；高风险必须排除危险证据 | 建立化验室后 |
| 队列 | 急诊影像优先；复诊/新诊按1:2轮换 | 影像开放/门诊拥堵事件 |
| 容量 | 观察区始终预留1床；治疗室预留1工位给急诊 | 第一次床位危机 |
| 库存 | 预计库存低于安全线时自动订货；紧急采购需确认 | 药房缺货事件 |
| 人员 | 疲劳>75自动休息；关键岗位只剩1人时延后休息 | 员工疲劳教学 |

## 15.4  规则冲突

制度可能冲突，例如“急诊影像始终优先”和“普通患者等待超过180秒必须优先”。系统按风险安全底线、显式优先级和规则具体度解决，并在预览中显示冲突。

冲突解析顺序： 1. 安全底线（危急患者不能被低风险合同覆盖） 2. 玩家手动临时命令 3. 更具体的规则（针对科室+风险） 4. 玩家设置的规则优先级 5. 默认队列老化 发生冲突时记录“哪条规则获胜”，供复盘。

## 15.5  自动化不能隐藏后果

每条规则显示过去三班触发次数、节省时间、造成的延后和成本。

规则第一次造成明显损失时，系统暂停或黄色提示并解释。

玩家可在根因报告中直接跳转到相关规则并调整阈值。

重要规则有“模拟预览”：基于昨日数据估算如果启用会怎样。

## 15.6  临时命令与长期制度

| 层级 | 有效时间 | 例子 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单患者命令 | 直到当前步骤完成 | 插队、指定检查、转院 | 立即影响其他患者 |
| 科室临时状态 | 本班次或60-120秒 | 急诊优先、暂停普通接诊、全力清队列 | 局部损失和员工疲劳 |
| 医院制度 | 持续生效 | 检查阈值、床位预留、库存策略 | 长期改变效率、成本与质量 |
| 城市承诺 | 合同期 | 夜间服务、学校高峰通道 | 带来稳定需求和履约责任 |

## 15.7  管理岗位

后续可让护士长、门诊主任和运营经理负责一组制度。管理岗位不是简单全局加成：他们根据玩家设定的边界自动处理请假、低级调岗和库存异常，并在无法解决时升级通知。

# 16  故事、城市需求与事件导演

## 16.1  故事通过系统发生

故事不是在运营外播放一段文字后要求“建造化验室0/1”。正确结构是：城市发生变化 → 患者结构改变 → 现有流程出现可见问题 → 玩家尝试临时应对 → 长期扩建成为有意义的选择。

## 16.2  事件生命周期

| 阶段 | 内容 | 玩家信息 |
| --- | --- | --- |
| 预告 | 天气、学校通知、道路施工、社区合同谈判 | 未来1-3日需求趋势和可能受压部门 |
| 出现 | 患者结构或到达批次发生变化 | 事件目标、持续时间、主要风险，不透露全部结果 |
| 升级 | 若未处理，影响扩大或出现新约束 | 原因与可选临时措施 |
| 解决 | 达成质量/容量/故事条件 | 正常奖励、关系和医院历史记录 |
| 后果 | 改变未来需求、合同、员工或资质 | 不是所有事件都完美解决，后果可延续 |

## 16.3  事件导演的压力预算

pressure_budget = base_by_day + player_mastery_modifier + story_required_pressure - unresolved_crisis_penalty 事件占用： 黄色趋势 = 1点 橙色即将损失 = 2点 红色危机 = 4点 同一时刻： - 首版最多1个红色危机； - 红色存在时减少新橙色事件； - 广告/商店提示不占用并且不得抢夺危机视觉层级。

导演不应暗中强行让玩家失败。它只控制事件出现时机和到达批次，在设计范围内避免教学阶段叠加无法理解的危机。挑战模式可以关闭安全修正。

## 16.4  事件类型

| 类型 | 例子 | 改变的系统 |
| --- | --- | --- |
| 需求事件 | 学校流感样高峰、道路事故、养老社区集中复诊 | 到达量、病例比例、风险和时间分布 |
| 运营事件 | 员工临时缺勤、试剂延迟、设备维护 | 人员、库存、设备容量 |
| 选择事件 | 是否接受合同、贷款、媒体采访、延长营业 | 财务、声誉、未来义务 |
| 人物事件 | 核心员工晋升、老患者返诊、社区角色求助 | 情感连续性与员工成长 |
| 质量事件 | 投诉、审查、病例复盘 | 制度、培训、合同和声誉 |
| 建设事件 | 城市补助、邻地开放、施工影响入口 | 空间、现金与患者路线 |

## 16.5  故事角色

首版设置少量会重复出现的社区角色，让患者不全是随机实体：学校老师、养老社区负责人、附近工厂安全员、早期第一位患者、城市卫生联络员、医院首任医生/护士。角色的故事必须通过真实患者和合同进入系统，而非独立视觉小说。

## 16.6  需求先于解锁的示例链

第4日：学校报告发热病例增加（预告） 第5日：相似症状患者批量到达，门诊判断困难 第6日：外送样本结果慢，出现返诊和观察床占用 玩家临时措施：限流 / 外送 / 低信心处理 / 延长班 第7日：城市提出化验设备补助，但要求维持学校服务质量 玩家选择：立即贷款建设 / 继续外送并积累现金 / 拒绝合同 第8-10日：化验室建成后出现采样与结果回流新瓶颈

## 16.7  后果不必只有成功/失败

| 结果 | 示例 | 长期变化 |
| --- | --- | --- |
| 高质量解决 | 高峰期间低等待、少转院 | 社区关系提升、需求上升、员工履历 |
| 安全但昂贵 | 及时大量转院 | 质量保持但现金紧张，推动融资/扩建 |
| 赚钱但体验差 | 处理量高但投诉多 | 短期现金好，未来耐心更低/审查增加 |
| 能力不足但坦诚限流 | 拒收部分低风险患者 | 收入下降，严重质量损失较小 |
| 严重失控 | 高风险延误、员工过劳 | 资质延期、重组任务、故事角色反应 |

# 17  平板优先UI/UX

## 17.1  为什么平板是优势平台

这类游戏需要同时观察地图、患者流、事件压力和对象详情。Android大屏设计指南建议自适应布局在大屏上使用双栏/多窗格，在小屏上切换为单一主视图，而不是简单拉伸同一界面。[A8] 本项目把这种空间优势直接转化为玩法：平板上的“信息并置”减少来回切页，让玩家更容易理解因果链。

图4  横屏平板主界面建议：中央地图占主导，左侧承载故事压力，右侧承载当前决策。

## 17.2  平板主界面区域

| 区域 | 内容 | 交互原则 |
| --- | --- | --- |
| 顶部状态栏 | 现金/可支撑天数、质量、负荷、床位、班次时间、暂停/倍速 | 只显示5-6个P0指标；变化可点击追因。 |
| 左侧事件轨道 | 故事、今日目标、趋势警报、合同期限 | 按紧急度排序；不放礼包、商店和广告跳动按钮。 |
| 中央医院地图 | 角色、房间、队列、路径、负荷和危机 | 始终保留最多屏幕；支持缩放、平移、覆盖层。 |
| 右侧详情面板 | 患者/科室/员工/设备详情与动作 | 对象切换不遮住地图；支持固定多个关注患者标签。 |
| 底部工具栏 | 建设、员工、科室、制度、财务、数据覆盖层、报告 | 稳定位置，不随活动和礼包改变。 |

## 17.3  手机自适应

手机同样以横屏为默认，但采用单主视图：地图全屏，详情从右侧或底部展开；事件轨道折叠为一个可展开的状态条；顶部只保留现金/质量/时间三个主要指标。

| 功能 | 平板 | 手机 |
| --- | --- | --- |
| 对象详情 | 右侧常驻，宽度约25% | 底部半屏/全屏抽屉，可向下收起 |
| 事件列表 | 左侧常驻 | 顶部折叠胶囊，红色事件可展开 |
| 财务/制度 | 侧面板叠加但地图仍可见 | 进入专用页面，保留小型暂停条 |
| 关注患者 | 右侧标签 | 屏幕边缘最多2个头像标签 |
| 建设 | 地图 + 右侧预估 | 地图 + 底部预估卡 |

## 17.4  地图选择与上下文详情

点击不同对象时，右侧面板复用统一框架：状态摘要 → 当前阻塞 → 因果解释 → 可执行动作 → 历史/数据。

| 选中对象 | 首屏必须显示 | 二级信息 |
| --- | --- | --- |
| 患者 | 风险、耐心、当前步骤、等待原因、下一步、关键证据 | 候选病因、完整路径、成本、回访历史 |
| 科室 | 负荷、队列、工位、阻塞原因、今日主要损失 | 员工、政策、财务、历史趋势 |
| 员工 | 当前任务、疲劳、岗位、下一步、为什么空闲 | 技能、履历、排班、培训 |
| 房间/设备 | 可用状态、当前占用、维护/清洁、阻塞请求 | 升级、成本、使用趋势 |
| 事件 | 目标、剩余时间、当前影响、可选行动 | 来源区域、故事后果、历史比较 |

## 17.5  覆盖层

| 覆盖层 | 显示 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| 负荷 | 科室由绿到黄/橙/红渐变，显示未来负荷而非建筑等级 | 发现即将过载的位置 |
| 患者路径 | 选中科室/病例的来源和去向线路 | 理解转科和距离成本 |
| 员工路径 | 工作与休息路线、走路占比 | 调整休息室、岗位和布局 |
| 风险 | 高风险患者与危险等待节点 | 处理危机和床位预留 |
| 财务 | 房间直接成本、收入与系统贡献 | 识别亏损但必要的部门 |
| 舒适/拥堵 | 候诊舒适、走廊密度 | 优化体验，不与临床风险混淆 |

同一时间只显示一种主要覆盖层；选中对象的上下文高亮可以叠加。覆盖层切换使用150-250ms淡入，不瞬间改变整张地图颜色。

## 17.6  警报层级

| 级别 | 定义 | 表现 | 玩家动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄色趋势 | 未来可能出现问题 | 非跳动图标、轻提示音、状态栏趋势 | 可稍后处理 |
| 橙色风险 | 损失即将发生 | 面板边缘提示、局部脉冲、预计时间 | 在一段时间内决定 |
| 红色危机 | 正在发生高风险后果 | 唯一主注意动画、自动降速、明确位置 | 立即选择优先级/稳定/转院 |
| 信息 | 流程完成或低价值更新 | 短暂数字/图标反馈，不占事件轨道 | 无需操作 |

|  | 注意力预算 同一时刻最多一个主要红色动画和一个次要橙色提醒。任务、活动、商店、广告和奖励入口不得使用与临床危机相同的红色闪烁语言。 |
| --- | --- |

## 17.7  触控与手势

| 操作 | 行为 | 防误触 |
| --- | --- | --- |
| 单击 | 选中对象或确认明显操作 | 小对象扩大命中区；不把拖拽当单击 |
| 双击/再次点击 | 聚焦房间或展开详情 | 可在设置中关闭双击 |
| 长按 | 预览路径、查看原因或进入批量选择 | 出现视觉进度环，避免瞬间触发 |
| 拖拽地图 | 平移 | 屏蔽UI区域起始拖动 |
| 双指缩放 | 缩放地图 | 保持选中对象和面板状态 |
| 拖拽房间 | 建设/改造预览 | 松手前不扣款；吸附并显示路径验证 |

触控目标建议至少按平台大屏规范设计为约44pt/48dp级别，并根据设备与无障碍设置增大。[A9][A10] 小型患者图标的实际命中区域可以大于视觉尺寸。

## 17.8  信息渐进披露

主界面只呈现当前决策需要的字段；完整公式和历史放入可展开详情。

新系统第一次出现时，用真实事件教学，不弹出长篇说明书。

专业词后接简明结果，例如“诊断信心：当前证据对最可能病因的支持程度”。

错误提示指出原因和定位按钮，例如“化验室未开放：缺少夜班技师”。

## 17.9  新手引导

| 日程 | 只教的核心概念 | 不提前展示 |
| --- | --- | --- |
| 第1日 | 患者到达、接诊、治疗、离院与收入 | 复杂诊断、政策、详细财务 |
| 第2日 | 风险与耐心不同；一个患者可插队 | 完整自动化规则 |
| 第3日 | 员工疲劳和岗位覆盖 | 培训树和管理岗位 |
| 第4-5日 | 证据、诊断信心和外送检查 | 批处理与高级检查 |
| 第6-8日 | 化验队列、复诊回流和部门依赖 | 未来住院/手术概念 |
| 第9-12日 | 财务预测、政策与扩建权衡 | 城市级合同 |

## 17.10  无障碍与可读性

风险不只靠颜色：同时使用形状、图标和文字。

提供UI缩放、减少动态效果、关闭镜头自动移动、暂停时阅读模式。

文字默认不小于移动端可读级别；平板表格避免超过三层信息密度。

音效提示配套视觉反馈；关键事件支持轻触觉但可关闭。

数字变化使用千位分隔和单位，不靠快速滚动动画才能看懂。

# 18  动画与性能P0规范

|  | P0总则 流畅不是装饰，而是医院状态可读性的基础。每一次队列移动、资源占用、风险变化和财务反馈都应连续、及时、可打断；稳定帧时间优先于平均画质。 |
| --- | --- |

## 18.1  性能目标

Android官方游戏性能资料建议以60 FPS为常见目标，并关注P90/P99帧时间以发现微卡顿；Frame Pacing库用于平滑呈现和正确帧节奏。[A11][A12] Apple设备的高刷新率范围更广，部分iPad支持更高刷新率，但本项目首先保证稳定60 FPS，再按设备适配更高刷新率。[A13][A14]

| 指标 | 目标设备 | 目标/验收 |
| --- | --- | --- |
| 目标帧率 | 主流平板/中高端手机 | 稳定60 FPS；高刷设备可选90/120但不改变模拟速度 |
| 帧时间 | 60 FPS模式 | P95≤16.7ms；P99≤25ms；连续尖峰不得形成可感知周期卡顿 |
| 输入反馈 | 全部设备 | 物理按下到视觉反馈≤100ms；权威命令在下一Tick边界受理 |
| 地图实体 | 垂直切片 | 最多120个逻辑实体、80个可见移动角色；超过后按第27章降级，不减少模拟实体 |
| 加载 | 班次内 | 禁止同步加载大型资源；故事/患者资产预热和对象池 |
| 热量/电量 | 平板长时游玩 | 默认60 FPS；热量/电量阈值触发30 FPS稳定回退，权威模拟仍为10 Hz |

## 18.2  帧预算基线（60 FPS）

| 模块 | 平均预算目标 | 优化方向 |
| --- | --- | --- |
| 模拟与调度 | ≤2.0ms | 固定Tick、事件驱动、分帧扫描、空间索引 |
| UI布局/刷新 | ≤2.0ms | 差量更新、文本缓存、避免全树重排 |
| 动画/角色 | ≤2.0ms CPU | 对象池、动画LOD、屏外停更或低频 |
| 路径/导航 | ≤1.5ms均摊 | 缓存路线、批量请求、阈值触发重算 |
| 渲染/GPU | 剩余预算 | 合批、纹理图集、阴影层级、过绘控制 |
| GC/内存 | 无可见尖峰 | 运行时避免频繁分配；对象池和结构复用 |

以下指标是垂直切片的强制工程基线。设备分层可以增加更低画质或30 FPS回退，但不得静默放宽权威模拟、输入反馈或P95/P99验收门槛。

## 18.3  即时反馈

| 交互 | 立即反馈 | 完成反馈 |
| --- | --- | --- |
| 按钮按下 | 80-120ms压下/亮边/轻缩放 | 结果异步完成；失败说明原因 |
| 拖放房间 | 实时吸附、可达性和成本预览 | 确认后快速施工，允许跳过 |
| 调整优先级 | 队列目标位置预览、被延后影响 | 队列连续重排并更新预计等待 |
| 开启政策 | 规则卡片切换、模拟预估刷新 | 触发时在事件记录中可见 |
| 购买/升级 | 先锁定请求并显示处理中 | 数据权威确认后播放短结果，不阻塞下一操作 |

## 18.4  推荐动效时长

| 动效 | 建议时长 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 按钮压下/切换 | 80-150ms | 清脆，可连续点击，不排队 |
| 面板滑入/折叠 | 180-260ms | 保持地图可操作；支持减少动态效果 |
| 队列补位 | 220-450ms | 按实际距离；新状态先逻辑生效，表现插值跟随 |
| 状态颜色过渡 | 250-500ms | 负荷和风险渐变，不瞬间跳色 |
| 收入/成本数字 | 300-650ms | 可点击跳到最终值；不遮挡地图 |
| 建设动画 | 600-1200ms | 可跳过；大扩建可分阶段展示 |
| 紧急脉冲 | 1.2-1.8s循环 | 同屏最多一个主脉冲，处理后立即停止 |
| 镜头聚焦 | 250-450ms | 玩家可打断；不频繁强制拉走 |

## 18.5  动画必须表达因果

每个动画都应回答“谁变了、为什么、影响了哪里”。示例：危重患者插队的完整表现链：

患者头顶风险标记增强，路线目标切换到影像或观察。

队列先显示目标位置与预计延迟，再平滑重排。

被延后患者出现短暂不满反馈，耐心指标轻微变化。

科室负荷和门诊复诊预计等待同步上升。

结算根因链记录“急诊插队导致普通等待增加”，而不是只记录最终离院。

## 18.6  不阻塞操作

面板动画中仍可暂停和缩放地图。

结算数字增长、宝箱/奖励和建设镜头均可一键跳过。

连续收入、连续治疗和连续队列移动合并表现，避免播放几十个串行动画。

动画回调不得成为模拟状态完成的唯一条件；模拟先完成，表现监听事件。

镜头聚焦只对首次教程或真正红色危机自动触发，且玩家一拖地图就取消。

## 18.7  地图状态动画

| 对象 | 基础状态 | 压力状态 | 性能降级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者 | 走路、等待、接受服务、康复 | 疼痛、不耐烦、恶化、稳定化 | 远处只保留移动和风险图标，关闭细节动作 |
| 员工 | 行走、工作、休息 | 疲劳、被打断、紧急响应 | 屏外按低频位置更新，不播完整动画 |
| 科室 | 门口流动、设备工作 | 排队、过载、暂停、维护 | 只保留颜色/图标，不播放所有设备细节 |
| 路径 | 淡化地面箭头/流线 | 拥堵热力、急诊高亮 | 低档关闭动态流线，保留静态颜色 |
| 金钱 | 局部小数字进入顶部汇总 | 大额成本短暂强调 | 不播放满屏金币粒子 |

## 18.8  LOD、对象池与更新策略

| 技术 | 规则 |
| --- | --- |
| 对象池 | 患者、气泡、数字、样本、提示、粒子和常用面板项全部池化。 |
| 动画LOD | 近景完整骨骼/帧动画；中景简化；远景只移动与状态图标。 |
| 屏外降频 | 屏外实体逻辑仍权威运行，但位置插值、表情和UI只低频更新。 |
| UI差量刷新 | 只有字段变化才更新文本/布局；列表使用虚拟化。 |
| 批量事件 | 同一Tick内多个收入、队列变化和清洁任务合并通知表现层。 |
| 异步预热 | 班次前预加载今日病例、故事角色、房间和音效。 |
| 内存上限 | 按目标设备建立纹理/音频预算；大型图集分区而非一次加载全部医院阶段。 |

## 18.9  声音与触觉

不同风险层级使用不同短提示，但红色音只保留真正危机。

队列恢复、完成关键诊断和稳定化使用清晰但不夸张的正反馈。

高峰环境声可以增强“忙”，但在UI打开时适度压低，避免疲劳。

触觉只用于确认、危机和重大建设完成；连续金币或每名患者不震动。

## 18.10  动画QA验收清单

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 输入 | 高峰期连续点击、拖动和暂停无明显迟钝或丢输入。 |
| 队列 | 任何插队/离队/补位无瞬移、重叠和逆向穿越。 |
| 状态同步 | UI状态与地图表现最多相差一个表现帧，不出现病人已离院但仍在床上。 |
| 镜头 | 所有自动移动可打断；不会连续抢回镜头。 |
| 帧节奏 | 目标设备高峰班次P90/P99无周期性明显尖峰；无GC造成的可见停顿。 |
| 降级 | 低画质/省电模式关闭细节但保留风险、队列和输入可读性。 |
| 注意力 | 同屏没有多个红色/跳动元素争抢；广告按钮不使用危机视觉。 |
| 可跳过 | 建设、结算、奖励和长镜头均能立即到达最终状态。 |

# 19  IAA商业化规则

## 19.1  商业化与核心体验的冲突

本项目的乐趣来自理解连续因果。频繁插屏会切断玩家对“为什么堵”的记忆，因此广告必须服从班次结构和医疗题材责任感，而不是反过来设计危机。

|  | 禁止项 不得在患者正在抢救或玩家处理红色危机时弹插屏；不得故意制造患者严重后果再要求看广告恢复；不得把广告当作维持科室正常运作的必需资源。 |
| --- | --- |

## 19.2  激励广告定位：临时外部援助

| 入口 | 效果 | 限制 | 为什么合理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远程专家意见 | 为一名关键患者显示建议/排除一个低概率候选 | 每班有限次数，不直接确诊 | 帮助理解病例，不替代长期能力 |
| 临时员工 | 获得一名护士/技师支援本班一段时间 | 不能用于永久最低人员要求 | 补救缺勤或高峰 |
| 外部检查加速 | 一份外送结果快速返回 | 只针对已下单检查 | 补救一次时机，不消除本院队列 |
| 紧急耗材 | 补充少量关键库存 | 有每班上限，数量不覆盖长期消耗 | 补救预测失误 |
| 班次结算加成 | 增加部分正常经营奖励 | 不翻倍质量/声誉，不影响患者结果 | 自然断点，玩家主动选择 |
| 城市应急支援（事件） | 临时转运或移动设备 | 仅特定故事事件出现 | 符合外部支援叙事 |

## 19.3  插屏

插屏只放在自然断点，并使用频率/时长保护。

自然断点包括班次完整结算后、章节结束，以及玩家从后台或广告返回后首次回到经营界面。垂直切片不计算离线收益、离线患者进度或墙钟补算；“返回后断点”只决定是否允许展示入口，不产生任何离线奖励。

禁止位置：开诊准备中、营业过程、打开病例/财务面板时、连续两次失败后立即。

首个若干游戏日不放强制插屏；软启动时测试对留存和会话长度的影响。

购买去广告后，激励广告入口可改为每日有限免费援助或保留自愿广告。

## 19.4  非广告付费

| 类型 | 内容 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 去广告 | 移除插屏，保留或替代激励入口 | 不影响核心内容和医院能力 |
| 外观 | 墙面、员工制服、设备外观、地图季节主题 | 不得影响风险识别和性能 |
| 便利包（慎用） | 额外存档槽、统计主题、非战力装饰 | 不出售永久产能倍率破坏经营 |
| 内容扩展（长期） | 新的城市区域、部门或剧情章节 | 应提供真正新规则，不做小内容拆卖 |

## 19.5  广告频控与保护

建议初始保护规则（待软启动验证）： - 单个班次内不显示强制插屏； - 激励广告由玩家主动发起； - 同一类援助每班有次数上限； - 红色危机发生前后设置冷却窗口； - 玩家连续出现经营困难时，优先提供免费教学/建议，不提高广告压力； - 儿童/隐私与地区合规由SDK和商店要求单独实现。

## 19.6  广告经济防滥用

援助价值应填补“短期缺口”，不能替代系统投资。临时护士只能工作一段时间；专家意见不能自动治疗；紧急耗材只能补少量；结算加成不增加医院质量。若某个广告入口成为高手最优策略而非失误补救，需要削弱或改为非广告资源。

## 19.7  商业化验收问题

| 问题 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 不看广告能否持续经营？ | 能；广告不属于最低可行产能。 |
| 广告是否在自然断点？ | 不会打断一个正在进行的因果链或危机。 |
| 价值是否透明？ | 明确写出持续时间、数量和不影响的内容。 |
| 是否利用医疗焦虑？ | 不以患者死亡/痛苦作为强迫广告按钮。 |
| 是否破坏平衡？ | 广告只缓解短期峰值，不替代扩建、排班和政策。 |
| UI是否抢注意力？ | 广告入口不闪烁、不占红色危机层级。 |

# 20  垂直切片内容范围

## 20.1  垂直切片目标

|  | 必须证明的三个问题 1）玩家能否看懂医院为什么堵；2）玩家是否愿意通过调度、制度和扩建主动解决；3）化验/影像等新部门加入后，旧部门是否产生新的、可解释的变化。 |
| --- | --- |

垂直切片不是“做完一小部分完整游戏”，而是用最少内容证明完整体验链：常见病例自动运转 → 信息不足产生检查需求 → 队列和风险放大 → 玩家处理危机 → 通过财务和故事扩建 → 新科室带来新的系统责任。

## 20.2  地图与阶段

| 内容 | 范围 |
| --- | --- |
| 初始地图 | 一层社区诊所，固定入口、基础走廊、4个初始房间位、2块扩建地。 |
| 建设方式 | 房间模块吸附放置，支持旋转/改造；内部模板化。 |
| 阶段终点 | 获得“社区医疗中心”资质，具备基础化验、X光和急诊观察能力。 |
| 游戏长度 | 20个主线游戏日；营业固定6分钟，单日典型总时长约6分30秒-8分30秒。 |
| 重玩 | 故事关键事件固定，患者批次、候选员工、轻量病例组合有种子变化。 |

## 20.3  系统清单

| P0必须有 | P1可延后 | 不进入垂直切片 |
| --- | --- | --- |
| 患者状态机、风险/耐心、诊断信心、七部门、员工任务AI、队列/预约、房间模块、基础财务、质量/声誉、六类政策、故事导演、根因报告、平板UI、60FPS性能基线、存档与基础分析 | 重复社区角色完整支线、更多装饰、员工关系、复杂库存保质、天气表现、挑战模式、去广告购买 | 住院、手术、ICU、多楼层、电梯、救护车系统、多人、公会、排行榜、医生抽卡、完全自由家具、上百疾病、真实保险报销 |

## 20.4  首版病例内容原则

病例名称和处置为游戏化抽象，不提供真实医疗建议。每个病例至少满足：有一个容易理解的主症状组合；至少一种有意义的检查；风险和耐心可以不同；至少两个合理处置路径；对某个部门形成明确需求。

| ID | 游戏病例 | 初始标签 | 风险 | 有意义的证据 | 主要路径 | 设计用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 轻型上呼吸道症状 | 咳嗽、鼻部不适、轻度发热 | 低 | 基础问诊/观察 | 门诊 → 对症处理/药房 | 低信心也可处理，但可能返诊 |
| C02 | 流感样疾病 | 发热、疲劳、肌肉不适 | 中 | 基础化验可区分相似候选 | 门诊 → 化验/药房 | 学校事件批量出现，考验化验队列 |
| C03 | 咽部感染样症状 | 咽痛、发热、吞咽不适 | 低-中 | 基础化验提高处方信心 | 门诊 → 化验/药房 | 过度化验会拥堵 |
| C04 | 轻度胃肠不适 | 腹泻、恶心、轻度脱水 | 低-中 | 观察/基础化验可选 | 门诊 → 治疗/观察 | 耐心低但临床风险通常不高 |
| C05 | 食物不耐受样反应 | 腹胀、恶心、特定进食线索 | 低 | 问诊证据价值高 | 门诊 → 对症处理 | 考验医生问诊技能，不应强制设备检查 |
| C06 | 轻度过敏反应 | 皮疹、瘙痒、轻度呼吸不适 | 中 | 基础问诊；危险标记决定急诊 | 门诊/急诊 → 治疗/药房 | 同一外观可能包含高风险变体 |
| C07 | 轻微割伤 | 可见伤口、疼痛 | 低 | 无需高级检查 | 分诊 → 治疗室 | 考验治疗室耗材与周转 |
| C08 | 踝部扭伤疑似 | 疼痛、肿胀、可行走困难 | 低-中 | X光可排除骨折候选 | 门诊 → X光/治疗 | 允许不做X光但有返诊风险 |
| C09 | 腕部骨折疑似 | 外伤、活动受限、明显疼痛 | 中 | X光高信息价值 | 门诊/急诊 → X光 → 固定/转院 | 制造影像高峰 |
| C10 | 脱水 | 乏力、口渴、近期不适 | 中 | 基础评估/观察 | 门诊 → 治疗室/观察 | 占用治疗床时间较长 |
| C11 | 哮喘样急性发作 | 呼吸困难、喘息 | 高 | 风险评估优先，部分证据来自观察 | 分诊 → 急诊观察 → 治疗/转院 | 教学“稳定化不等于确诊” |
| C12 | 肺部感染疑似 | 发热、咳嗽、胸部不适 | 中-高 | 基础化验 + X光组合 | 门诊/急诊 → 化验/X光 | 跨两个检查部门，易形成长路径 |
| C13 | 尿路感染样症状 | 不适、发热或无发热 | 低-中 | 基础化验价值高 | 门诊 → 化验 → 药房 | 适合展示低风险但需要证据 |
| C14 | 腹痛高风险分支 | 腹痛、恶心、危险证据可能迟出现 | 高 | 化验/观察，后续需转院或未来影像升级 | 门诊 → 化验 → 急诊观察/转院 | 用于关键故事与根因复盘 |
| C15 | 胸痛高风险分支 | 胸痛、出汗/焦虑等组合 | 高-危急 | 风险优先；首版多为稳定后转院 | 分诊 → 急诊观察 → 外部转运 | 不能靠广告“复活”，考验预留容量 |

|  | 医疗内容限制 病例标签、症状和处置只用于内部一致的游戏逻辑。上线文本应避免让玩家依据本游戏进行现实自诊；必要时使用“样症状”“疑似”“游戏化处置”等表达，并在设置/关于页提供明确声明。 |
| --- | --- |

## 20.5  病例难度分层

| 层级 | 数量 | 特点 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | 5 | 症状明确、低风险、0-1项检查 | 建立自动循环与收入基础 |
| Tier 2 | 5 | 2-3个候选，检查有权衡，可能返诊 | 引入诊断信心和部门依赖 |
| Tier 3 | 3 | 高风险或跨两个部门，等待会恶化 | 引入优先级、观察和转院 |
| 故事病例 | 2 | 固定角色/事件，拥有多阶段后果 | 推动扩建、复盘和情感连续性 |

## 20.6  员工候选池

| 候选 | 职业 | 优势 | 风格/特质 | 岗位含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林医生 | 全科医生 | 诊断稳、速度一般 | 谨慎 | 适合高风险；容易多开检查 |
| 周医生 | 全科医生 | 常见病快 | 果断 | 适合高峰；复杂病例返诊风险 |
| 许医生 | 全科医生 | 沟通强 | 善于沟通 | 降低耐心损失；问诊稍慢 |
| 陈护士 | 护士 | 分诊与风险识别高 | 沉着 | 适合入口和急诊 |
| 李护士 | 护士 | 治疗速度高 | 易疲劳 | 适合短高峰，不宜延长班 |
| 王护士 | 护士 | 采样与观察均衡 | 导师型 | 帮助后续新员工成长 |
| 赵接待 | 接待员 | 登记快 | 直接 | 吞吐高，沟通一般 |
| 何接待 | 接待员 | 沟通强 | 耐心 | 适合高等待环境 |
| 孙技师 | 化验技师 | 分析快 | 节俭 | 批处理省耗材，紧急响应一般 |
| 马技师 | 影像技师 | 准备快 | 夜猫子 | 适合延长班 |
| 顾药师 | 药房 | 库存准确 | 谨慎 | 缺货少，配药略慢 |
| 方后勤 | 后勤 | 路径效率高 | 可靠 | 降低房间周转延迟 |

人物名称和背景为DEFERRED内容，不影响玩法实现；员工ID、职业、技能、特质、薪资和可出现日必须在配置中确定。正式美术与文本替换不得改变存档ID或系统行为。

## 20.7  首版制度清单

| ID | 制度 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 高风险自动进观察 | 风险≥高时绕过普通门诊队列 |
| P02 | 基础检查阈值 | 诊断信心低于可调阈值时自动申请基础化验 |
| P03 | 复诊服务比例 | 门诊新诊与结果复诊的服务比例 |
| P04 | 急诊影像优先 | 高风险影像申请插队，上限可调 |
| P05 | 观察床预留 | 始终为高风险保留0-1张床 |
| P06 | 化验外送阈值 | 样本队列或预计等待超过阈值时外送普通样本 |
| P07 | 安全库存 | 各药品类别的自动补货阈值 |
| P08 | 疲劳休息 | 疲劳达到阈值时自动休息，关键岗位保护 |
| P09 | 低风险限流 | 入口高峰时暂缓低风险步入患者 |
| P10 | 延长班条件 | 未完成高风险患者或队列高于阈值时延长班 |

## 20.8  资产范围

| 类别 | 垂直切片建议 |
| --- | --- |
| 角色 | 约12个基础身体/发型/服装组件组合；员工有职业识别；患者状态动画共用。 |
| 房间 | 7个部门模块 + 接待/候诊/走廊/员工休息/清洁支持模块。 |
| 设备 | 每部门2-4个关键设备，升级用插槽或外观变化，不做大量摆件。 |
| UI | 主界面、患者/科室/员工面板、建设、排班、制度、财务、结算、故事。 |
| 动画 | 步行、等待、工作、休息、疼痛、恶化、治疗、康复；设备循环和建造/队列动效。 |
| 音频 | 环境层、部门工作声、三层警报、确认/完成/错误反馈、少量故事语音气泡音。 |
| 特效 | 状态高亮、路径、负荷渐变、少量治疗/建设反馈；不做大粒子金币雨。 |

## 20.9  垂直切片验收

| 验收问题 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 第一次拥堵可读吗？ | 无外部解释时，多数测试者能指出至少一个正确阻塞资源。 |
| 扩建有意义吗？ | 建立化验室后，误诊/外送下降，同时样本与复诊队列成为新问题。 |
| 忙而不乱吗？ | 高峰期玩家能暂停、定位和处理主要危机，不因UI找不到目标。 |
| 自动化成立吗？ | 理解制度后，玩家逐个操作患者的比例明显下降。 |
| 失败可解释吗？ | 班次结算的前三个根因与玩家主观感受大体一致。 |
| 财务有选择吗？ | 至少存在安全但昂贵、快速但风险、扩建或外送等多种可行策略。 |
| 动画流畅吗？ | 目标设备高峰场景无明显掉帧、队列跳位和输入延迟。 |
| 广告不破坏吗？ | 完全不看广告可以完成垂直切片；广告仅为自愿临时援助。 |

# 21  技术架构与数据配置

## 21.1  引擎原则

技术基线锁定为Unity 6.3 LTS系列、C#、URP、uGUI与TextMeshPro；初始编辑器补丁为6000.3.21f1。补丁升级只允许通过ADR与目标设备回归测试。模拟层、表现层、内容数据和平台SDK必须分离，垂直切片不引入DOTS/ECS。

| 模块 | 职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Simulation Core | 固定Tick、实体状态、任务、队列、风险、财务 | 不引用具体UI或动画组件 |
| World/Navigation | 房间图、可达性、路线、位置和拥堵 | 不决定诊断和财务规则 |
| Scheduler | 资源原子预约、任务生命周期、班次窗口 | 不直接播放表现 |
| AI/Policy | 员工选任务、患者路由、制度规则 | 输出决策与原因码 |
| Presentation | 角色、设备、UI、音效、镜头、触觉 | 只订阅权威事件并插值 |
| Content Data | 病例、检查、治疗、科室、员工、事件、平衡参数 | 版本化、可热更新的非代码数据 |
| Analytics/Debug | 事件记录、根因链、性能、回放、作弊检测 | 生产环境做采样和隐私保护 |
| Platform Services | 存档、广告、IAP、隐私、通知、云同步（可选） | 通过接口隔离第三方SDK |

## 21.2  核心服务接口

ISimulationClock IEntityRepository IRequestQueueService IResourceReservationService ITaskScheduler IPatientRoutingService IDiagnosisService IPolicyEngine IEventDirector IFinanceService IRootCauseTracker ISaveGameService IAnalyticsService IAdService / IIapService (platform adapter)

接口不一定全部对应独立类，但必须保持责任清晰，尤其避免UI脚本直接修改患者风险、现金或任务状态。

## 21.3  数据驱动

疾病、症状、检查、治疗和时间参数适合数据化。[C1][C2] 本项目锁定使用Luban配置管线生成强类型C#与运行时数据；策划源表、Schema、生成物校验摘要和本文规则共同提交，但只有本文可以定义玩家可观察行为，生成物不得反向成为独立设计真源。

// 示例：科室配置（伪JSON） { "id": "dept_lab_basic", "displayNameKey": "DEPT_LAB_BASIC", "inputRequestTypes": ["exam.lab.basic", "exam.lab.full"], "stations": ["sample_collection", "analyzer_basic", "result_review"], "requiredRoles": ["nurse_sampling", "lab_technician"], "policies": ["lab_priority", "batch_mode", "outsource_threshold"], "fixedCostPerDay": 1150, "dependencies": ["dept_gp", "dept_emergency_observation"], "metrics": ["sample_wait_p90", "analysis_load", "result_release_delay"] }

## 21.4  内容ID与版本

所有配置使用稳定字符串ID，不以显示名称或数组索引作为存档键。

配置包含schema_version和content_version；存档迁移记录已应用版本。

删除内容时保留迁移映射；不要让旧存档因为病例ID变化而损坏。

数值平衡版本与客户端版本分离，便于软启动调整。

## 21.5  确定性与随机数

模拟使用10 Hz固定Tick、持久化种子和分域随机流，保证BUG重现、自动仿真和根因分析。患者到达、病例证据、员工候选、事件导演、视觉随机各用独立流；视觉流绝不能影响权威状态。完整算法见第26章。

RunSeed ├─ PatientArrivalRng ├─ CaseEvidenceRng ├─ StaffCandidateRng ├─ StoryVariationRng └─ CosmeticRng（不参与权威模拟） 错误报告可附：runSeed、day、tick、关键实体ID与最近事件环形缓冲。

## 21.6  存档

| 存档层 | 频率 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 即时检查点 | 重要建设、合同、班次开始/结束 | 世界状态、资金、配置版本、随机种子 |
| 滚动自动存档 | 每若干真实分钟/后台切换前 | 当前班次实体、任务、队列、预约与事件 |
| 手动存档 | 平板/付费版可考虑多个槽 | 同上，带缩略图和医院阶段 |
| 崩溃恢复 | 启动检测未完成事务 | 回到最近安全Tick或班次检查点 |

广告奖励和IAP必须采用幂等事务ID，避免崩溃后重复领取或丢失。模拟内收入可以重放或从检查点恢复，表现层动画不写入权威存档。

## 21.7  根因与调试工具

| 工具 | 功能 |
| --- | --- |
| 实体检查器 | 查看患者/员工/任务状态、当前队列、预约和原因码。 |
| 时间控制 | 暂停、单Tick、快速推进、固定事件注入。 |
| 队列可视化 | 显示优先级分数、等待老化和阻塞资源。 |
| 压力场景生成器 | 一键生成学校高峰、设备故障、缺勤、库存短缺。 |
| 根因图 | 从损失事件向上游追踪并合并共同原因。 |
| 性能叠层 | 模拟、UI、路径、渲染、GC、活动实体和任务数量。 |
| 平衡热重载 | 编辑病例/时间/成本后重新加载非结构配置。 |

## 21.8  内容校验器

病例和科室由数据驱动后，必须建立自动校验，防止出现无法诊断、无有效治疗或循环路径。

| 校验 | 规则 |
| --- | --- |
| 病例可解 | 每个隐藏病因至少存在一条在当前阶段可获得的证据路径或明确转院路径。 |
| 治疗可达 | 每个病例至少一个有效处置结局；高风险病例不能被低级门诊自动治愈。 |
| 路径无死循环 | 状态图中不存在无退出条件的检查-复诊循环。 |
| 资源可满足 | 解锁科室的最低资源可由当前阶段获得。 |
| 政策安全 | 自动规则不能把危急患者永久限流或送入不存在科室。 |
| 文本完整 | 每个ID有本地化、图标和说明；敏感医疗文本通过内容审查。 |
| 经济边界 | 不存在零成本无限收入或广告奖励循环。 |

## 21.9  性能实现要点

角色移动使用表现插值；模拟只保存逻辑位置/路径进度。

队列和任务使用索引结构，避免每Tick对全部患者和员工排序。

部门指标增量聚合，不从历史事件全量重算。

UI列表虚拟化；长报告按需展开。

资源预加载按今日病例/部门和地图区域分组。

屏外角色降频；视觉状态与权威状态之间允许插值但不允许逻辑分叉。

## 21.10  AI辅助开发工作流

| 可用AI辅助 | 必须人工/自动验证 |
| --- | --- |
| 生成配置草稿、病例变体、事件文本、单元测试框架、编辑器工具、占位图标与动画分镜 | 医学内容安全、原创性、数值闭环、状态机可达性、性能、广告SDK合规、最终美术一致性 |
| 分析遥测、归纳玩家反馈、生成根因报告措辞、批量本地化初稿 | 隐私处理、错误归因、实际玩家行为验证、文化与商店合规 |

|  | AI使用原则 AI可以加速内容和代码草稿，但不能把《Project Hospital》的数据文件、截图、文本或模组配置作为直接复制源。任何AI生成的病例、UI和数值都要通过原创性与系统校验。 |
| --- | --- |

# 22  数据分析、平衡与验收

## 22.1  核心产品指标

| 层级 | 指标 | 要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 新手 | 第1/3/5日完成率、第一次扩建率、第一次制度启用率 | 玩家是否理解核心因果而非只跟教程点按钮？ |
| 留存 | D1/D3/D7、会话长度、每日班次数 | 班次是否有“再玩一天”的动力？ |
| 理解 | 根因报告打开率、提示后修复率、重复同类失败率 | 失败是否可解释，建议是否有效？ |
| 经营 | 等待P90、风险延误、返诊、转院、部门负荷分布 | 系统是否产生有趣而非无解的瓶颈？ |
| 内容 | 病例/事件出现率、解决方式分布、部门使用率 | 是否存在唯一最优路线或死内容？ |
| 性能 | FPS、P90/P99帧时间、GC尖峰、发热/崩溃 | 流畅P0是否在真实设备成立？ |
| 商业化 | 激励广告触发点、完成率、广告后留存、无广告玩家进度 | 广告是否是补救而非强迫？ |

## 22.2  事件埋点草案

day_started(day, hospital_stage, active_departments, cash_runway) patient_arrived(case_id, source, initial_risk) service_requested(patient_id, service_type, department, priority) queue_threshold_crossed(department, metric, level, root_blocker) player_override(action_type, patient_or_department, predicted_impact) policy_changed(policy_id, old_value, new_value, simulation_preview) patient_outcome(outcome, wait_by_stage, diagnosis_confidence, costs, root_cause) department_built(department, predicted_metrics, actual_metrics_after_3_days) day_ended(kpis, top_root_causes, ad_usage, performance_summary) rewarded_ad_started/finished(placement, crisis_level, player_state)

埋点不记录真实敏感健康信息；所有病例均为游戏内容ID。对地区隐私、儿童与广告合规需要在实际发行时按平台和法律要求实现。

## 22.3  平衡目标：让多个策略可行

| 策略 | 优势 | 应有代价 | 不能发生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速低检查 | 吞吐和现金好 | 返诊/质量风险 | 永远优于谨慎策略 |
| 谨慎多检查 | 安全、复杂病例质量高 | 队列、成本和观察占用 | 所有病例都无脑全检查 |
| 外送/转院 | 早期安全、节省建设 | 现金和收入损失、结果等待 | 成为零代价删除问题 |
| 提前扩建 | 能力早、事件更稳 | 现金脆弱、固定成本 | 贷款后无任何压力 |
| 晚扩建 | 现金储备高 | 转院、质量和故事机会损失 | 故事强制唯一时间点 |
| 高预留容量 | 危机安全 | 日常利用率和利润低 | 预留床实际被普通患者偷偷占用 |

## 22.4  动态难度边界

可以平滑事件时机和患者批次，但不能偷偷改变检查答案、治疗效果或已生成患者的风险来迎合玩家。

| 允许 | 禁止 |
| --- | --- |
| 延后新的橙/红事件；把到达批次拆开；在教学期提高预告；根据玩家掌握程度调整未来普通病例比例 | 在玩家选择后改变隐藏病因；因为玩家要失败就突然降低风险；让广告用户获得更容易病例；修改已显示的预计等待而不解释 |

## 22.5  根因报告准确性测试

建立可控场景，例如固定“化验试剂短缺 → 结果延迟 → 复诊等待 → 离院”。

运行自动模拟，验证损失事件的因果链包含正确上游节点。

加入第二个同时问题，验证聚类能区分主要与次要原因。

邀请测试者盲玩，比较玩家主观原因与报告前三项。

若报告总把直接原因“耐心耗尽”放第一而忽略上游，则调整聚类权重。

## 22.6  公式调参的顺序

| 顺序 | 先调什么 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础服务时间和房间/员工容量 | 决定所有队列的底盘，不能先用收入掩盖。 |
| 2 | 患者到达与病例比例 | 让平均负荷在70%-90%附近，保留危机缓冲。 |
| 3 | 风险与耐心曲线 | 确保问题有时间被发现，且高风险与低耐心形成不同压力。 |
| 4 | 检查信息价值和诊断阈值 | 避免无脑全查或无脑经验处理。 |
| 5 | 工资、耗材、收入和扩建成本 | 让多个经营策略可存活。 |
| 6 | 故事事件与合同 | 在稳定系统上添加结构压力。 |
| 7 | 广告援助价值 | 最后调，不能用广告修复基础平衡。 |

## 22.7  自动仿真

应实现无表现层的快速模拟，用不同员工、政策和布局抽象运行数百个班次，发现死锁、无解病例、无限队列和经济漏洞。

批量仿真输出： - 患者完成/转院/离院/返诊比例 - 各队列平均、P90、最大等待 - 每个资源的利用率和阻塞分钟 - 风险延误与严重结局 - 现金轨迹与破产概率 - 政策触发次数和冲突 - 根因聚类分布 自动仿真不替代真人测试：UI理解、情绪和“忙而可控”必须实机验证。

## 22.8  软启动实验优先级

| 优先级 | 实验 | 主要观察 |
| --- | --- | --- |
| P1（基线后） | 在6分钟基线稳定后测试5/6/7分钟 | 完成率、暂停使用、疲劳、再玩一班 |
| P0 | 诊断信心展示方式 | 理解度、接管率、错误归因 |
| P0 | 警报数量与自动降速 | 危机处理率、输入错误、主观压力 |
| P1 | 根因报告简版/详版 | 打开率、后续修复行为 |
| P1 | 化验扩建时机和补助条件 | 是否感觉被自然推动而非强迫 |
| P1 | 激励广告援助类型 | 使用率、对留存和经济的影响 |
| P2 | 外观与去广告定价 | 转化与体验，不影响核心平衡 |

# 23  开发阶段、风险与原创性审计

## 23.1  开发阶段与退出门槛

| 里程碑 | 范围 | 退出门槛 |
| --- | --- | --- |
| M0 纸面/表格验证 | 病例图谱、部门协议、容量公式、20日剧情、原创性对照 | 15个病例均有可达路径；七部门依赖闭环；无明显一一对应参考数据 |
| M1 无美术模拟原型 | 患者状态机、队列、员工任务、风险/耐心、财务 | 可跑100个班次；无死锁；根因链能正确定位三个预设问题 |
| M2 可交互灰盒 | 平板主界面、模块建造、暂停/倍速、三部门 | 测试者能看懂第一次拥堵并正确修复 |
| M3 垂直切片系统完成 | 七部门、20日故事、政策、结算、存档 | 完整从诊所到医疗中心；不看广告可通关 |
| M4 视觉与性能完成 | 角色/房间美术、P0动画、音效、目标机优化 | 高峰稳定帧时间；无输入阻塞与队列跳变 |
| M5 商业化/软启动 | 广告、IAP、分析、隐私、商店素材 | 广告断点符合规范；关键漏斗和性能数据可用 |
| M6 扩展决策 | 根据留存和系统理解决定住院/手术或内容扩充 | 核心循环达标后才扩张，不以内容量掩盖问题 |

## 23.2  个人开发者优先级

| 优先级 | 必须投入 | 应当压缩 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 状态机、队列与根因；触控UI；稳定帧时间；七部门差异；20日完整弧 | 房间内部自由摆设、多人、庞大疾病库 |
| P1 | 故事角色、员工成长、更多政策、外观一致性、数据工具 | 复杂生活模拟、完整昼夜、深度装饰 |
| P2 | 住院、手术、城市合同、研究与挑战 | 在核心未验证前制作多个城市/医院 |

## 23.3  主要风险与缓解

| 风险 | 表现 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 系统过于复杂 | 玩家不知道为什么堵 | 渐进披露；每次只引入一个新流；根因报告；可暂停 |
| 系统过于浅 | 变成普通Idle换皮 | 保留信息成本、动态路径、跨部门依赖和一利一弊升级 |
| 内容量失控 | 个人开发无法完成 | 首版15病例、7部门、模板房间；用数据变体而非堆数量 |
| 移动端操作疲劳 | 患者增多导致点击爆炸 | 普通病例自动；政策与异常处理；限制关注患者数量 |
| 性能不稳 | 高峰掉帧破坏信任 | 模拟/表现解耦、对象池、LOD、差量UI、目标机持续测试 |
| 财务无解或太松 | 玩家被贷款逼死/无脑升级 | 自动仿真；软失败；扩建预估；多策略可行 |
| 事件不公平 | 危机叠加、随机翻车 | 压力预算、提前预告、严重后果必须有信号 |
| 医疗内容风险 | 被理解为真实建议或引发不适 | 游戏化抽象、无剂量/步骤、转院逻辑、内容声明与审查 |
| 广告破坏体验 | 因果链被切断、评分下降 | 只在自然断点；自愿援助；不绑患者死亡 |
| 参考过近 | 被视为《Project Hospital》换皮 | 原创数据/UI/进度/故事/操作；设计审计和来源记录 |

## 23.4  原创性边界：学原理，不搬答案

| 绿色：可以研究 | 黄色：需重做并记录 | 红色：禁止 |
| --- | --- | --- |
| 现实医院通用流程；队列、容量、转运、班次、风险等抽象机制；“玩家可在医生/管理/建设间切换”的设计原则 | 部门依赖组合、解锁节奏、病例路径、手术资源集合、员工特质结构；必须按手游目标重组并使用原创数据 | 原作UI布局、图标、美术、房间模板、疾病/症状/检查表、数值、任务、文本、代码、资产、地图和按比例缩放的数据 |

## 23.5  参考相似度检查表

| 审计项 | 风险问题 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| UI | 是否可以把我们的截图与原作某界面逐区对应？ | 应明显不同：平板三栏、事件轨道、根因和制度是核心。 |
| 科室顺序 | 是否按原作相同顺序和条件开放？ | 由社区故事、服务区和手游班次推动。 |
| 病例数据 | 症状/检查/治疗是否一一对应或仅同比例改数值？ | 全部从原创病例模板和平衡目标建立。 |
| 房间/设备 | 房间尺寸、必需物件和摆法是否相同？ | 使用模块化房间和自己的插槽/容量模型。 |
| 员工 | 属性、专长、特质和人数是否一一对应？ | 使用速度、证据、沟通、风格、班次的原创简化模型。 |
| 故事/目标 | 是否只是改写原作保险目标或任务？ | 城市区域需求、人物和同一家医院历史原创。 |
| 玩家操作 | 是否仍是PC菜单微操的缩小版？ | 异常驱动、制度化、触控和平板信息并置。 |
| 数值 | 是否来自截图、Wiki、模组文件或按比例换算？ | 禁止；所有占位值通过本项目仿真和测试产生。 |

|  | 发布前审计 上线前保留一份“参考来源 - 抽象原则 - 本项目原创实现”的追踪表，并对核心界面、科室顺序、病例表和数值进行相似度审查。涉及具体法律判断时，应由发行地区熟悉游戏知识产权的专业人士复核；本文件不是法律意见。 |
| --- | --- |

## 23.6  最终不可妥协的六条原则

|  | 新科室必须改变旧系统。 |
| --- | --- |

|  | 升级必须带来责任，而不只是收益。 |
| --- | --- |

|  | 日常工作自动化，异常情况交给玩家。 |
| --- | --- |

|  | 失败必须能追溯到明确原因。 |
| --- | --- |

|  | 同一家医院永远不通过换图重置。 |
| --- | --- |

|  | 让玩家忙于判断，而不是忙于点按钮；流畅动画是判断的一部分。 |
| --- | --- |

# 24  唯一真源治理、规范语言与变更控制

本章定义文档、代码、配置、测试和团队决策之间的权威关系。目标不是宣称永远不会出现新问题，而是保证任何问题都能定位到缺失规则、明确负责人、得到可审计答案，并在同一次变更中更新实现与验收。

## 24.1  唯一真源的边界

| 层级 | 权威内容 | 允许做什么 | 禁止做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 本文LOCKED规范 | 玩家可观察行为、公式、状态、默认值、内容范围、验收门槛 | 通过批准CR修订 | 代码/配置自行覆盖 |
| 2 生成Schema与配置 | 本文规则的机器可读实例、内容数据与平衡值 | 在本文允许范围内调参 | 引入本文未定义行为 |
| 3 代码 | 算法和平台实现 | 实现需求ID并记录模块位置 | 硬编码重复常量、把BUG当设计 |
| 4 测试与遥测 | 证明实现符合规范 | 发现冲突并阻断合并 | 以测试现状反向定义产品 |
| 5 ADR/CR | 工程取舍与变更过程 | 解释为何修改本文 | 单独改变玩法而不更新本文 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| GOV-001 | MUST：本文件是唯一人类可编辑的产品、玩法和玩家可观察行为真源。 | 仓库仅有一个当前SSOT文件；构建页显示其版本与哈希。 |
| GOV-002 | MUST：代码中不得重复硬编码本文或配置中的平衡常量；所有常量引用生成配置或SimulationConstants。 | 静态检查 + 代码评审。 |
| GOV-003 | MUST：任何改变玩家可观察行为的PR同时包含需求ID、SSOT/CR更新、配置迁移和测试。 | PR模板必填并由CI验证。 |
| GOV-004 | MUST：未定义行为不得由开发者自行决定；提交CR并使用本章默认争议流程。 | CR登记与评审记录。 |

## 24.2  规范词与状态

| 标记 | 含义 | 实现规则 |
| --- | --- | --- |
| MUST / 必须 | 发行或垂直切片不可违背 | 不满足即阻断合并/发布。 |
| SHOULD / 应当 | 默认实现；只有记录充分理由才可偏离 | 偏离需要ADR，且不能破坏MUST。 |
| MAY / 可以 | 允许的实现选择 | 不得被误解为必做范围。 |
| LOCKED | 已批准并进入当前基线 | 只能通过CR变更。 |
| EXPERIMENT | 有明确基线、Owner和验收的实验项 | 未胜出时回退到基线。 |
| DEFERRED | 不属于当前垂直切片，但接口/ID需预留 | 不得偷偷进入MVP范围。 |
| REFERENCE | 解释、例子或外部研究 | 不能覆盖规范。 |

## 24.3  需求ID与追踪

| 前缀 | 领域 | 典型归属 |
| --- | --- | --- |
| GOV | 治理与变更 | SSOT、CR、版本、审计 |
| ARC | 架构与模块 | 程序集、依赖方向、启动 |
| SIM | 模拟核心 | Tick、命令、随机、事件 |
| PAT | 患者 | 风险、耐心、状态、离院 |
| DIA | 诊断 | 证据、信心、检查、治疗 |
| DEP | 科室/工位 | 输入、容量、依赖、失败 |
| STF | 员工/AI | 任务、疲劳、排班、技能 |
| QUE | 队列/预约 | 优先级、饥饿保护、资源锁 |
| FIN | 财务/合同 | 收入、成本、贷款、结算 |
| UIX | UI/输入 | 导航、面板、触控、可访问性 |
| ANM | 动画/表现 | 事件映射、取消、注意力预算 |
| SAV | 存档/生命周期 | 快照、迁移、后台恢复 |
| DAT | 内容配置 | Schema、ID、验证、生成 |
| QA | 测试与验收 | 确定性、性能、发布门槛 |
| OPS | 构建/依赖/平台 | CI、SDK、许可证、包版本 |

需求ID格式为“领域-三位流水号”，一经发布不得复用。删除需求时保留ID并标记RETIRED；替代关系写入附录E。类、配置字段或测试名称不要求与ID完全相同，但必须在注释、测试属性或追踪清单中引用。

## 24.4  变更工作流

| 状态 | 进入条件 | 退出条件 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposed | 发现缺口、矛盾、需求或调参请求 | 影响分析和默认方案完整 | 提出者 |
| Approved | 产品、技术和测试确认范围与迁移 | SSOT已修改并分配需求ID | 产品Owner |
| Implemented | 代码/配置/迁移完成 | 自动测试与人工验收完成 | 开发Owner |
| Verified | 需求证据、设备测试、回归通过 | 合并到发布分支 | QA/Owner |
| Released | 进入可追溯构建 | 归档版本、哈希、依赖清单 | 发布Owner |

CR必须说明：问题、玩家影响、受影响需求ID、默认答案、替代方案、存档/配置/测试迁移、回退方案。

产品行为变更在同一提交中更新本文件；纯实现优化可仅写ADR，但不得改变外部结果、顺序或数值。

紧急修复可先阻止崩溃或数据损坏；72小时内补齐CR与SSOT，不得把临时行为长期保留。

每个可发布构建记录SSOT版本、Git commit、配置哈希、依赖锁文件和存档Schema版本。

## 24.5  歧义与冲突的默认处理

| 情形 | 默认行为 | 原因码/处理 |
| --- | --- | --- |
| 两条规范冲突 | 停止相关实现，以更高优先级和更新版本为准 | GOV_CONFLICT；提交CR |
| 示例与规范冲突 | 忽略示例，执行规范 | GOV_EXAMPLE_STALE |
| 配置缺失必填字段 | 阻断构建；不得运行时猜默认值 | DAT_REQUIRED_MISSING |
| 运行时遇到未知枚举 | 拒绝载入该存档/内容并尝试兼容迁移 | SAV_ENUM_UNKNOWN |
| 非关键可选内容损坏 | 隔离该内容并用明确占位显示 | DAT_OPTIONAL_QUARANTINED |
| 程序认为规则不可实现 | 提交ADR/CR，不允许悄悄简化 | ARC_CONSTRAINT |

## 24.6  文档版本与归档

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| GOV-005 | MUST：SSOT文件名包含主版本，仓库路径固定为/Docs/SSOT/；当前版本由CURRENT.txt指向。 | CI校验唯一目标与文件哈希。 |
| GOV-006 | MUST：任何发布构建嵌入SSOT版本、配置哈希、Git commit和save_schema_version。 | 关于页、日志头与崩溃报告。 |
| GOV-007 | MUST：旧版SSOT只读归档，不覆盖；禁止用聊天记录、白板或任务描述替代正式规则。 | 仓库审计。 |

# 25  锁定技术基线、仓库与模块边界

本章把第21章的架构原则变成可执行工程边界。技术版本是2026-08-12的基线；允许更新补丁，但更新本身是受控变更，不得造成依赖漂移。Unity 6.3 LTS获得两年支持并被官方建议用于准备锁定生产的项目。[D1]

## 25.1  技术与平台锁定

| 项目 | LOCKED基线 | 边界/备注 |
| --- | --- | --- |
| 引擎 | Unity 6.3 LTS；6000.3.21f1 | 补丁升级需ADR、Android/iPadOS全回归；禁止自动升级。 |
| 语言/运行时 | C#；Unity支持的Api Compatibility Level | Simulation不得使用UnityEngine类型或帧时间。 |
| 渲染 | URP；正交/轻透视2.5D | MVP不使用HDRP；质量分层只改表现。 |
| UI | uGUI + TextMeshPro；Input System 1.20.0 | Action Map统一触控/键鼠调试输入；垂直切片不混用运行时UI Toolkit。[D19] |
| 本地化 | Localization 1.5.12 | 所有玩家可见文本用String Table/Smart String；开发期启用伪本地化。[D20] |
| 目标平台 | Android 10/API 29+；iPadOS 15+；ARM64 | 横屏；核心游戏离线可玩。 |
| 帧率 | 60 FPS目标；30 FPS稳定回退 | 模拟固定10 Hz，与显示帧率解耦。 |
| 数据配置 | Luban 4.10.1（89a3b98） | 源表→校验→生成C#与运行时数据；生成物不可手改。[D7] |
| 依赖注入 | VContainer 1.19.0 | 用于应用/场景生命周期；Simulation构造仍保持纯C#。[D5] |
| Tween | LitMotion 2.0.2（0b4c588） | 只做表现；动画完成回调不得推进权威状态。[D8] |
| 寻路 | 自研整数网格A*（LOCKED）；Roy-T.AStar 3.0.2（PILOT） | 权威结果必须整数成本、稳定并列与可重放；AI Navigation只做编辑器/表现验证。[D2][D9] |
| 资产加载 | 直接引用 + IAssetProvider；Addressables 2.7.6为DEFERRED | 垂直切片不引入远程目录/热更；内容规模达到门槛后再评估。[D21] |

编辑器补丁风险门槛 6000.3.21f1的官方发布说明仍列出Metal命令缓冲超时导致冻结的已知问题UUM-125778。[D22] iPadOS基线批准前必须在至少2台Metal设备完成30分钟图形Soak；若复现，按ADR回退到同一LTS系列中最后验证补丁，不能只靠“最新版”假设安全。

## 25.2  程序集与依赖方向

| 程序集 | 职责 | 可依赖 | 不得依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Game.Simulation | 实体、Tick、命令、任务、队列、风险、财务、事件缓冲 | .NET基础库、纯C#算法包 | UnityEngine、UI、广告、文件系统 |
| Game.Content | 生成配置DTO、Schema版本、内容索引 | Game.Simulation.Contracts | Presentation、平台SDK |
| Game.Application | 用例、班次流、存档协调、场景/应用状态 | Simulation、Content、接口 | 具体广告/IAP实现 |
| Game.Presentation | 地图、角色、UI、音效、镜头、动画 | Application只读模型、领域事件 | 直接写Simulation内部状态 |
| Game.Infrastructure | 文件、广告、IAP、分析、通知、设备 | Application接口、Unity平台API | 定义玩法规则 |
| Game.Editor | 配置生成、房间校验、可达性、内容工具 | 全部编辑器可用模块 | 进入Player构建 |
| Game.Tests | 单元、集成、回放、性能、设备测试 | 被测程序集 | 生产逻辑反向依赖 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| ARC-001 | MUST：Game.Simulation在无Unity Editor的.NET测试进程中可构建和运行。 | 纯C#测试项目通过。 |
| ARC-002 | MUST：Presentation只能提交Command或调用Application用例，不能直接修改患者、现金、队列或任务。 | 程序集引用限制 + 架构测试。 |
| ARC-003 | MUST：第三方广告/IAP/分析SDK只存在于Infrastructure适配层。 | SDK缺失时核心游戏与模拟测试仍可运行。 |

## 25.3  仓库目录与所有权

| 路径 | 内容 | Owner/规则 |
| --- | --- | --- |
| /Docs/SSOT | 当前与历史主策划案、CURRENT.txt、版本哈希 | 产品Owner；只有此处定义玩法。 |
| /Docs/ADR | 工程架构决策 | 技术Owner；不得单独改变玩家行为。 |
| /Docs/CR | 需求/规则变更记录 | 产品+技术+QA签核。 |
| /Project | Unity工程 | 技术Owner；Packages锁定。 |
| /Packages/com.game.simulation | 纯C#模拟包 | Simulation Owner；无UnityEngine依赖。 |
| /Config/Source | 策划源表与Schema | Content Owner；只改源，不改生成物。 |
| /Config/Generated | Luban生成C#、二进制/JSON与校验摘要 | CI生成；提交策略由ADR锁定。 |
| /Tests | 单元、集成、回放、性能、设备清单 | QA/各模块Owner。 |
| /Tools | 生成、验证、仿真、构建脚本 | 技术Owner。 |
| /ThirdParty | 许可证、NOTICE、补丁与依赖清单 | 依赖Owner。 |
| /Build | 本地构建入口与CI脚本 | 发布Owner；本地/CI共用命令。 |

## 25.4  启动、恢复与错误策略

读取build_manifest：校验客户端版本、SSOT版本、配置哈希与依赖锁。

载入配置并执行Schema/引用/可达性校验；关键错误阻断进入游戏。

读取A/B存档槽、校验校验和并按save_schema_version顺序迁移。

构建Simulation World，恢复权威快照与随机流状态。

绑定Application与Presentation，预热对象池、图标和当日故事资源。

进入标题/班次准备；模拟在玩家确认开诊前保持暂停。

| 故障 | 发行版行为 | 开发版附加行为 |
| --- | --- | --- |
| 关键配置错误 | 阻断启动，显示错误ID和“恢复默认/报告” | 输出字段路径、引用链和源表行。 |
| 可选内容错误 | 隔离该内容并继续，禁止随机选择到它 | 黄色诊断面板。 |
| 路径规划失败 | 取消当前任务→释放资源→按原因重规划；禁止瞬移 | 绘制起终点、阻塞格和搜索结果。 |
| 动画资源缺失 | 使用静态占位，不影响模拟 | 记录ANM_ASSET_MISSING。 |
| 平台SDK不可用 | 隐藏对应入口；核心离线游戏可继续 | 模拟SDK适配器与错误注入。 |
| 存档主槽损坏 | 读取备槽；均失败则隔离旧档并新建 | 保留原始文件和迁移日志。 |

## 25.5  启动完成定义

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| ARC-004 | MUST：冷启动在进入主菜单前完成配置与存档校验；不得边玩边发现关键Schema错误。 | 启动集成测试。 |
| ARC-005 | MUST：任何故障均有稳定ReasonCode；面向玩家的信息可本地化，日志保留技术上下文。 | ReasonCode枚举覆盖测试。 |
| ARC-006 | MUST：无广告、分析、网络和调试包时仍能完成20日垂直切片。 | 离线/无SDK构建测试。 |

# 26  权威模拟执行契约

本章是程序实现的最高优先级玩法规范。第6-16章解释系统目的，本章定义同一输入和同一种子必须得到同一结果所需的执行顺序、单位、状态、默认值与失败处理。

## 26.1  时钟、速度与数值单位

| 项目 | LOCKED值 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 权威Tick | 10 Hz；每Tick 100 ms真实时间@1x | 只有完整Tick可改变权威状态。 |
| 垂直切片班次 | 3600 Tick | 1x下6分钟；游戏内时钟08:00-16:00。 |
| 游戏内时间 | 每Tick推进8游戏秒 | UI只格式化，不参与计算。 |
| 速度 | 0.5x / 1x / 2x / Pause | 0.5x与2x改变Tick调度频率，不改变每Tick算法。 |
| 概率/比率 | 0-10000 basis points | 10000=100%；禁用权威float。 |
| 风险/严重度/耐心/体力 | 0-10000整数 | 每次更新后Clamp。 |
| 持续时间 | 整数Tick | 内容源可用秒，生成时转Tick并校验整除/取整。 |
| 金钱 | Int64整点信用值 | 不存小数；显示可缩写但结算用完整整数。 |
| 位置 | 整数网格坐标 + 朝向枚举 | 表现插值不写回权威位置。 |

统一整数乘法 MulBp(value, rateBp) = (value × rateBp + 5000) / 10000，使用64位中间值；负数按“先取绝对值、四舍五入、恢复符号”处理。除法、百分比和评分都必须在附录F登记舍入方式。

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| SIM-001 | MUST：暂停时不执行权威Tick；UI、镜头和非权威动画可以继续。 | Pause determinism test。 |
| SIM-002 | MUST：不同显示帧率和速度档在相同命令Tick序列下产生相同最终哈希。 | 30/60/120 FPS回放对比。 |
| SIM-003 | MUST：权威状态不得存float/double；表现值可由整数派生。 | 序列化Schema/反射测试。 |

## 26.2  单Tick固定执行顺序

| 阶段 | 执行内容 | 输出/约束 |
| --- | --- | --- |
| 1 命令 | 按submitted_tick、CommandId稳定排序，受理玩家/系统命令 | 无效命令产生拒绝事件，不部分执行。 |
| 2 生命周期 | 班次计时、Buff/故障/维护/合同窗口与定时状态 | 到期效果先于本Tick风险计算。 |
| 3 患者变化 | 风险、严重度、耐心、满意度和等待计时 | 只读上一阶段确定状态。 |
| 4 任务推进 | EnRoute移动意图、InProgress进度、检查/治疗完成 | 同一任务本Tick最多完成一次。 |
| 5 资源结算 | 释放工位、员工、床位、设备、耗材锁与预约 | 所有释放在新分配前可见。 |
| 6 队列 | 等待年龄、饥饿保护、优先分数和候选选择 | 稳定排序；不直接占用资源。 |
| 7 AI/政策 | 员工任务规划、患者路由、自动化规则、转院判定 | 生成意图与ReasonCode。 |
| 8 预约/移动 | 原子申请资源、创建任务、提交路径与移动 | 资源全有或全无。 |
| 9 财务/事件 | 服务记账、压力预算、故事条件和到达计划 | 新患者最早下一Tick进入可调度状态。 |
| 10 领域事件 | 写入有序事件缓冲、根因边和统计增量 | 表现只消费，不反写。 |
| 11 快照 | 计算状态哈希、触发自动存档/回放采样 | 快照在完整Tick边界。 |

## 26.3  命令契约

| 字段 | 类型 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| command_id | UInt64 | 会话内单调；重复ID幂等忽略并记录。 |
| submitted_tick | Int64 | 只在该Tick边界或下一个可用边界受理。 |
| actor_id | EntityId/System | 校验权限与存在性。 |
| command_type | CommandType | 枚举见附录F。 |
| payload | 强类型DTO | 不得使用松散字典或反射字段名。 |
| precondition_hash | 可选UInt64 | 用于建造/批量操作的乐观校验。 |

| 命令结果 | 含义 | UI行为 |
| --- | --- | --- |
| Accepted | 命令进入本Tick并完整执行 | 立即确认；等待领域事件更新结果。 |
| RejectedInvalid | 参数/目标无效 | 恢复控件并显示具体原因。 |
| RejectedStale | 前提已变化 | 刷新面板；不自动重试破坏性操作。 |
| RejectedInsufficient | 钱/资源/权限不足 | 高亮缺口与可行入口。 |
| Deferred | 合法但只能在后续安全边界执行 | 显示排队状态和取消入口。 |

## 26.4  实体ID、随机数与重放

所有权威实体使用持久化UInt64 EntityId，按世界内单调分配，不因销毁复用。列表迭代必须按稳定ID或显式排序，禁止依赖Dictionary遍历顺序。随机算法锁定为PCG32；主种子与每条流的state/inc全部进入存档。

| 随机流 | 用途 | 禁止影响 |
| --- | --- | --- |
| Arrival | 患者到达类型、间隔、来源 | 证据结果、视觉 |
| CaseTruth | 隐藏病情、静态检查结果、变体 | 到达与员工 |
| StaffPool | 候选员工和非叙事特质 | 病例与事件 |
| EventDirector | 压力事件候选和等价项选择 | 病例真相 |
| Cosmetic | 闲置动作、非功能外观细节 | 任何权威状态 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| SIM-004 | MUST：同一初始快照、配置哈希、随机状态和命令日志得到逐Tick相同state_hash。 | 10,000 Tick回放测试。 |
| SIM-005 | MUST：新增视觉随机调用不得改变任何权威随机流。 | Cosmetic fuzz test。 |
| SIM-006 | MUST：迭代集合与并列排序都有显式稳定顺序。 | 随机插入顺序测试。 |

## 26.5  任务生命周期与取消

| 状态 | 进入条件 | 可离开到 | 资源语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposed | AI/玩家产生合法意图 | Reserved / Cancelled / Failed | 不持有资源。 |
| Reserved | 所需资源原子锁定 | EnRoute / Cancelled / Expired | 软预约；TTL 50 Tick。 |
| EnRoute | 员工/患者开始前往工位 | WaitingForCoResources / InProgress / Cancelled / Failed | 保留目标工位；移动者可重规划。 |
| WaitingForCoResources | 已到达但同步成员未齐 | InProgress / Cancelled / Expired | 预约仍受TTL和同步上限。 |
| InProgress | 全部硬资源齐备并开始服务 | Completed / Cancelled / Failed | 硬占用；默认不可抢占。 |
| Completed | 效果与记账成功一次性提交 | 终态 | 当阶段5释放。 |
| Cancelled | 玩家/政策/优先中断 | 终态 | 回滚未消耗项目，记录取消方。 |
| Failed | 路径、设备、内容或运行时失败 | 终态 | 释放并记录ReasonCode。 |
| Expired | 软预约/同步等待超时 | 终态 | 释放并进入重规划。 |

| 取消时点 | 默认结果 | 财务/耗材 |
| --- | --- | --- |
| Proposed/Reserved | 立即取消，不产生医疗效果 | 无收入；未提交耗材全退。 |
| EnRoute/Waiting | 取消路线并释放目标 | 已发生的运输成本不退；耗材未消耗。 |
| InProgress < 50% | 只允许红色危机/关停/故障中断 | 任务标记Interrupted；已消耗耗材不退，无服务收入。 |
| InProgress ≥ 50% | 除设备故障/患者转危外不得取消 | 失败处置由TaskConfig明示；禁止通用猜测。 |
| Completed | 不可取消，只能创建补偿任务 | 记账幂等，不反向删除历史。 |

## 26.6  原子预约与死锁预防

任务所需员工、工位、设备、床位、运输和批次槽位按ResourceId升序一次性尝试。任何必需资源不足时，本次申请不持有部分资源。软预约TTL为50 Tick；开始InProgress后转硬占用。

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| QUE-001 | MUST：多资源任务采用全有或全无预约，禁止“先占医生再等设备”的无限持有。 | 资源原子性测试。 |
| QUE-002 | MUST：软预约超过50 Tick仍未开始则Expired、释放并至少等待10 Tick再重试同目标。 | 超时/抖动测试。 |
| QUE-003 | MUST：硬占用仅可由TaskConfig允许的红色抢占规则中断，并产生补偿/失败原因。 | 抢占矩阵测试。 |
| QUE-004 | MUST：任何Tick结束时资源占用计数不得为负、重复或指向终态任务。 | 每Tick invariant assert。 |

## 26.7  队列评分、并列与饥饿保护

权威公式 QueueScore = ClinicalBase + WaitAge + PolicyModifier + StoryModifier + ContinuityBonus - TravelPenalty。所有项均为整数；同分依次比较enqueue_tick更早、EntityId更小。

| 项目 | 值/公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ClinicalBase | Critical 8000；High 6000；Medium 4000；Low 2000；Routine 1000 | 由当前风险等级而非初始标签决定。 |
| WaitAge | 每等待150 Tick +100，上限1600 | 只在可服务队列中累计。 |
| PolicyModifier | -1000..+1000 | 所有政策合计后Clamp。 |
| StoryModifier | -500..+500 | 不得把Routine直接超过Critical。 |
| ContinuityBonus | +200 | 原医生/原工位仍合法时。 |
| TravelPenalty | min(500, path_cost × 10) | 只用于等价候选；不压过危急度。 |
| 保护等待 | Routine 2400；Low 1800；Medium 900；High 300 Tick | 超过时一次性+2500，直到获服务或风险变化。 |

队列选择每10 Tick执行一次，并在资源释放、患者风险层级变化、玩家手动优先或红色事件时立即执行。已在InProgress的任务默认不重新排序；等待中的任务可以因分数变化移动，但UI必须平滑解释重排原因。

## 26.8  员工任务规划

效用公式 Utility = QueueScore + SkillFit + RoleFit + Continuity + Policy - FatiguePenalty - DistancePenalty - SwitchPenalty。候选任务按Utility降序、enqueue_tick升序、TaskId升序；员工按StaffId升序规划，避免并行竞态。

| 项 | 默认范围 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| SkillFit | 0..1500 | 由任务所需技能与员工熟练度查表。 |
| RoleFit | -2000..500 | 无资质为不可候选，不以极低分代替。 |
| Continuity | 0或200 | 继续处理同患者。 |
| FatiguePenalty | 0..2000 | 体力低于阈值后非线性增长。 |
| DistancePenalty | min(800, path_cost×12) | 按权威路径成本。 |
| SwitchPenalty | 0..300 | 避免员工在同等任务间频繁切换。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| STF-001 | MUST：AI规划每10 Tick或关键事件触发；不得每帧全量扫描。 | Profiler + 调度计数。 |
| STF-002 | MUST：同一输入的员工-任务匹配稳定确定；并列不可依赖对象内存地址。 | 插入顺序随机化测试。 |
| STF-003 | MUST：员工无合法任务时进入明确Idle/Rest/Blocked原因，不能静默站立。 | 状态与ReasonCode覆盖。 |

## 26.9  患者风险、耐心与状态

每Tick更新 RiskNext = clamp(Risk + BaseDeterioration + WaitModifier + UntreatedModifier - Stabilization, 0, 10000)；PatienceNext = clamp(Patience - BaseLoss - Crowding - Uncertainty + Communication, 0, 10000)。各项由病例、当前状态、政策和员工效果配置。

| 阈值 | 默认值 | 状态效果 |
| --- | --- | --- |
| Risk Critical | ≥8500 | 红色；可触发抢占和自动降速提示。 |
| Risk High | 6500-8499 | 橙色；保护等待300 Tick。 |
| Risk Medium | 3500-6499 | 黄色；保护等待900 Tick。 |
| Risk Low | 1000-3499 | 蓝/绿；保护等待1800 Tick。 |
| Risk Routine | <1000 | 常规；保护等待2400 Tick。 |
| Patience Leave | ≤0且临床可离院 | 产生离院决定；危重患者不因耐心离开。 |
| Patience Warning | ≤2500 | 橙色不满与预计离开时间。 |

严重度描述疾病本身，Risk描述当前恶化危险，Patience描述非临床等待容忍，Satisfaction描述事后评价；四者不能互相替代。转危只改变Risk和可用路径，不自动揭示诊断。

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| PAT-001 | MUST：患者Risk与Patience只在阶段3按本节公式更新一次；暂停、后台和表现帧不得改变结果。 | 逐Tick患者状态测试 + 生命周期回放。 |
| PAT-002 | MUST：患者进入每个RiskTier、离院、转危和终态时都产生带ReasonCode的领域事件与根因边。 | 阈值边界/根因链测试。 |
| PAT-003 | MUST：危重患者不会因Patience归零自行离院；其去向必须是继续救治、转院或未来版本终态。 | Critical离院保护测试。 |

## 26.10  诊断证据与检查一致性

诊断信心 Support_i = max(0, Prior_i + Σ RevealedEvidenceWeight_i)。Confidence = floor(10000 × TopSupport / max(1, Σ Support))。候选同分时按ConditionId字典序；UI显示到整数百分比，但规则使用bp。

| 规则 | 权威行为 |
| --- | --- |
| 病例真相 | 患者生成时锁定hidden_condition_id与静态证据结果。 |
| 重复检查 | 非dynamic检查重复执行返回同一结果，但仍消耗时间/成本；UI预先警告。 |
| 动态检查 | 只有ExamConfig.is_dynamic=true时可随病程变化；结果由当前状态和CaseTruth流确定。 |
| 揭示证据 | 检查完成阶段4产生EvidenceRevealed事件，下一阶段AI/政策可使用。 |
| 阈值 | 经验处置、基础检查、完整检查和转院阈值由医生风格/政策配置，并Clamp到安全范围。 |
| 误诊 | 不是独立随机骰；由错误候选、证据不足和处置路径决定。返诊/恶化结果预生成或确定计算。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| DIA-001 | MUST：检查结果在患者创建时或由明确动态规则确定；保存/重载不能重掷。 | 检查一致性与存档回放。 |
| DIA-002 | MUST：每个病例至少存在一条可达、安全、可解释的确诊或转院路径。 | 内容图可达性校验。 |
| DIA-003 | MUST：诊断UI能显示“当前证据、候选变化、下一检查代价”，不显示隐藏真相。 | UI验收脚本。 |

## 26.11  路径、移动与拥堵

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 权威图 | 房间/走廊生成二维网格或图；路径成本为整数。 |
| 重算触发 | 目标改变、下一节点阻塞超过20 Tick、房间关停或布局版本变化。 |
| 移动冲突 | 同格竞争按移动优先级、等待Tick、EntityId；失败者保留位置并累计拥堵。 |
| 运输 | 移动能力不足的患者必须预约运输角色/设备；不得自行走路。 |
| 拥堵 | 不做连续物理碰撞；以节点容量和等待成本影响路径与服务时间。 |
| 无路可达 | 任务Failed(PATH_UNREACHABLE)，释放并尝试替代工位/转院；发行版禁止瞬移。 |
| 表现偏差 | 角色动画可绕行和局部避让，但权威到达以网格节点与Tick为准。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| SIM-007 | MUST：建造确认前运行可达性校验；使关键入口、工位或出口不可达的布局不得提交。 | 编辑器/运行时房间校验。 |
| SIM-008 | MUST：路径失败不丢患者、不泄漏预约、不产生重复服务。 | 故障注入测试。 |

## 26.12  财务、事件与到达顺序

| 时点 | 记账规则 |
| --- | --- |
| 建造确认 | 立即Reserve全额建设资金；命令失败不扣款。 |
| 建造取消 | 未开工100%退；已开工按BuildConfig.refund_bp退，默认8000bp。 |
| 耗材 | 任务进入InProgress时提交；未开始的预约不消耗。 |
| 服务收入 | Task Completed阶段9一次性确认；幂等键=TaskId+RevenueType。 |
| 工资/固定维护 | 班次结算一次性确认；中途离开员工按实际出勤Tick计。 |
| 罚款/合同 | 班次结算按可审计指标计算，不直接修改历史服务。 |
| 贷款利息 | 结算最后处理；不得造成Int64溢出，超限进入软破产。 |

事件导演每10 Tick计算PressureBudget。它只能从已解锁、满足安全冷却和可处理性检查的事件中选择；事件创建后最早下一Tick生成患者/故障，避免与当前Tick队列选择发生隐式先后。具体压力值为EXPERIMENT，但默认基线见附录F。

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| FIN-001 | MUST：每笔账使用不可重复ledger_entry_id与业务幂等键；重放、恢复和重复回调最多入账一次。 | 重复命令/广告/恢复记账测试。 |
| FIN-002 | MUST：现金、收入、支出、预留与退款均为Int64最小货币单位；中间乘法使用64位并执行溢出保护。 | 边界值与溢出测试。 |
| EVT-001 | MUST：事件导演只生成当前内容图存在可处理路径的事件；无法处理的候选被排除而非生成后强制失败。 | 100种子事件可处理性测试。 |

## 26.13  根因链与不变量

| 不变量 | 失败处理 |
| --- | --- |
| 每个实体最多一个CurrentTask | 开发版立即断言；发行版取消重复任务并保留最早TaskId。 |
| 资源占用不为负且不超过容量 | 阻断继续结算，写入关键错误并回滚本Tick命令。 |
| 每笔财务事件幂等 | 重复键忽略并记录。 |
| 终态患者必须有Disposition | 缺失则进入TransferPending并记录PAT_NO_DISPOSITION。 |
| 终态任务不得持有资源 | 阶段11检查并强制释放，同时标记QA失败。 |
| 事件缓冲按Tick/序号严格有序 | 乱序即确定性测试失败。 |

任何等待、离院、恶化、失败、转院和收入损失都创建RootCauseEdge：cause_entity、effect_entity、reason_code、start_tick、end_tick、magnitude和parent_edge。报表从链条聚合，不在结算时凭结果猜原因。

## 26.14  存档与应用生命周期

| 事件 | 权威行为 |
| --- | --- |
| 自动存档 | 班次开始、班次结束、每600 Tick、进入后台、关键建设确认后。 |
| 写入 | 序列化到临时文件→写校验和→fsync/关闭→原子替换A/B槽。 |
| 内容 | 世界快照、随机流、命令序号、配置/SSOT哈希、迁移历史、当前完整Tick。 |
| 进入后台 | 立即停止新Tick；在完整Tick边界保存；不继续营业。 |
| 恢复 | 验证/迁移→重建模拟→绑定表现→保持暂停→玩家确认继续。 |
| 离线进度 | 垂直切片关闭；不得根据墙钟补算患者或财务。 |
| 广告切出 | 视同后台；广告回调只返回RewardResult命令，不推进时间。 |
| 崩溃恢复 | 读取最近有效槽；最多损失600 Tick，结算幂等。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| SAV-001 | MUST：存档使用A/B槽、临时写入、校验和和原子替换。 | 断电/截断/损坏故障测试。 |
| SAV-002 | MUST：每个save_schema_version有顺序迁移和固定夹具；不支持降级写回。 | 全历史存档迁移测试。 |
| SAV-003 | MUST：后台、广告、通知或系统时间变化不能推进垂直切片模拟。 | 生命周期自动测试。 |

## 26.15  科室实现不变量

第9-10章描述各科室设计，本节把所有科室必须共同遵守的执行接口锁定，防止每个功能组采用不同的队列、资源或失败语义。

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| DEP-001 | MUST：每个科室配置完整声明输入、输出、服务工位、必需资源、队列类型、处理任务、失败模式、政策钩子和依赖部门；不存在隐式科室逻辑。 | DepartmentSchema完整性校验。 |
| DEP-002 | MUST：新科室满足“影响至少3个已有系统、增加至少2个决策、制造至少1个新瓶颈”，否则作为旧科室内容类型而非独立部门。 | 设计评审清单 + 依赖图。 |
| DEP-003 | MUST：科室关闭、员工缺席、设备故障、耗材不足和下游满载均有确定的等待、替代、转院或失败路径。 | 五类故障注入测试。 |
| DEP-004 | MUST：科室统计来自任务、队列、根因和账本事件聚合，UI不得维护第二套业务数值。 | 报表-事件对账测试。 |

## 26.16  班次收尾、跨日与未完成对象

| 时点 | LOCKED行为 | 玩家可见反馈 |
| --- | --- | --- |
| Tick 3000 / 15:20 | 停止生成Routine/Low步入患者；已预约患者继续到达。 | “停止普通挂号”提示，入口人数预测归零。 |
| Tick 3300 / 15:40 | 停止所有非紧急故事到达；后续只能是已预告Critical事件。 | 最后到达倒计时与原因。 |
| Tick 3600 / 16:00 | Operating结束；无在院对象则直接Settlement，否则进入Closing。 | 时钟冻结16:00，顶部切换“收尾”。 |
| Closing 0-600 Tick | 不产生新患者；只推进既有患者、必要清洁、结果释放和转院。 | 显示剩余收尾时间和未解决对象。 |
| Closing硬上限 | 按风险和状态执行转院/次日复诊；释放所有资源；结算只执行一次。 | 逐个列出处理结果与根因。 |

| 对象状态 | 收尾硬上限处理 | 跨日保留 |
| --- | --- | --- |
| Critical/High未完成 | 若可稳定则先稳定后紧急转院；否则直接紧急转院。垂直切片不产生死亡终态。 | 已发现证据、已付成本、根因、转院结果。 |
| Medium/Low/Routine未完成 | 生成FollowupScheduled；患者离院，不在地图跨日停留。 | 隐藏真相、证据、已完成服务、耐心修正、次日首600 Tick到达。 |
| 化验/影像结果已完成未复诊 | 结果持久化；次日作为结果复诊，不重复检查。 | result_id、证据、原订单、未结服务。 |
| 未开始任务/软预约 | CancelledByClosing，释放全部资源与未提交耗材。 | ReasonCode；不保留预约。 |
| InProgress任务 | 允许在Closing内完成；达到硬上限按患者风险规则处理。 | 完成结果或取消原因。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| DAY-001 | MUST：普通步入到达在Tick 3000停止，非紧急故事到达在Tick 3300停止。 | 固定种子到达边界测试。 |
| DAY-002 | MUST：Tick 3600后不再进入Operating；Closing最多600 Tick，P10只可额外延长300 Tick一次。 | 时钟状态机测试。 |
| DAY-003 | MUST：跨日复诊保留隐藏真相和已发现证据，不重新随机，不重复确认已完成收入。 | 跨日黄金回放。 |
| DAY-004 | MUST：Closing结束后不存在持有资源的软预约、孤儿任务或地图内患者。 | 不变量扫描。 |
| DAY-005 | MUST：Settlement记账、日推进和存档各恰好一次；崩溃恢复不得重复。 | 结算幂等/恢复测试。 |

## 26.17  建造、改造与生效时点

| 动作 | 允许阶段 | 成本/生效 |
| --- | --- | --- |
| 预览/旋转/校验 | Preparation、Paused、Settlement；Operating中只读预览 | 不扣款、不改导航。 |
| 确认新房间/结构改造 | Settlement | 立即创建BuildOrder并预留全额成本；次日Preparation按build_duration_days生效。 |
| 设备插槽更换 | Preparation或Settlement | 确认即扣款；下一次开诊前生效。 |
| 紧急维修 | Operating/Closing | 只恢复既有设备；不能新增容量。 |
| 取消未开工订单 | Settlement | 100%释放预留。 |
| 拆除/迁移 | Settlement | 房间50%、可迁移设备70%原始购买价回收；耗材不回收。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| BLD-001 | MUST：Operating/Closing期间不得提交改变权威导航图或工位容量的建设。 | 阶段权限测试。 |
| BLD-002 | MUST：BuildOrder使用唯一ID和幂等财务键；预留、扣款、退款最多执行一次。 | 重复命令/恢复测试。 |
| BLD-003 | MUST：确认前通过入口、员工、患者、出口和工位可达性校验；失败不得扣款。 | 布局验证测试。 |
| BLD-004 | MUST：房间生效时重新生成导航图并验证所有在用模板；失败回滚到上一有效图。 | 故障注入测试。 |
| BLD-005 | MUST：改造保留building_history_id；显示名、设备或用途变化不得抹去医院历史。 | 存档与年表测试。 |

## 26.18  激励广告与平台事务

| 阶段 | LOCKED行为 |
| --- | --- |
| 请求 | Application生成唯一ad_request_id；同一时间只允许1个Pending请求。 |
| 展示 | 游戏进入Suspended语义，权威Tick停止；不承诺SDK一定返回。 |
| 完成 | 只有Completed回调转成RewardResultCommand；奖励以ad_request_id幂等入账并立即存档。 |
| 取消/失败/超时 | 无奖励、无惩罚；恢复原UI与速度。 |
| 重复/迟到回调 | 若事务已终态则忽略并记录；不得重复发放。 |
| 可见性 | 红色危机、Critical未解决或Closing期间隐藏援助入口。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| ADS-001 | MUST：垂直切片不含强制插屏；假SDK必须支持成功、取消、失败、超时、重复回调。 | 广告适配器测试。 |
| ADS-002 | MUST：奖励命令幂等且持久化；崩溃恢复后最多发放一次。 | 事务恢复测试。 |
| ADS-003 | MUST：广告展示期间不推进模拟、风险、耐心、财务或墙钟补算。 | 后台/广告一致性测试。 |
| ADS-004 | MUST：每班最多2次援助、同类型最多1次；默认不在红色事件前后30真实秒显示入口。 | 频控测试。 |
| ADS-005 | MUST：无广告路径能完成20日故事和所有P0验收。 | 无SDK自动仿真。 |

# 27  UI、输入、动画与应用生命周期契约

第17-18章定义体验目标，本章锁定触屏交互、层级、命令受理、动画取消和性能降级。所有界面都必须能回答“我现在选中了什么、医院为何变化、我的操作是否被受理”。

## 27.1  应用与界面状态层级

| 层级 | 状态 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| App | Boot / Title / Loading / Hospital / Suspended / FatalError | 同一时刻只有一个；Suspended不运行模拟。 |
| Hospital | Preparation / Operating / Closing / Paused / Settlement / BuildMode | Operating以外默认不推进营业Tick。 |
| Selection | None / Patient / Staff / Department / Room / Event | 仅一个主选择；可以有多选建造预览。 |
| Panel | LeftRail / Detail / BottomSheet / Drawer | 平板详情常驻；手机抽屉互斥。 |
| Overlay | Alert / Tutorial / ContextMenu / BlockingModal | 最多一个BlockingModal；警报不阻塞。 |

## 27.2  Back、暂停与模态规则

| 输入 | 处理优先级 |
| --- | --- |
| 系统Back/键盘Esc | 关闭最上层BlockingModal → ContextMenu → Drawer/BottomSheet → 清除选择 → 打开暂停菜单 → 根页面退出确认。 |
| 点击地图空白 | 关闭非固定上下文菜单；第一次不关闭常驻详情，第二次清除选择。 |
| 红色事件到达 | 显示非阻塞横幅，可自动降至0.5x；不强制抢镜头，不关闭玩家面板。 |
| 打开设置/隐私/商店 | 模拟自动暂停；返回保持原速度档但等待玩家确认。 |
| 建造确认 | 显示成本/依赖/可达性预检；Accepted后才播放施工表现。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| UIX-001 | MUST：任何时候最多一个阻塞模态；红色危机也不得叠加第二个阻塞层。 | UI层级自动检查。 |
| UIX-002 | MUST：Back行为按固定优先级执行并可在手机/平板/键鼠复现。 | 导航矩阵测试。 |
| UIX-003 | MUST：离开经营主界面的系统/商业页面自动暂停，不允许后台发生患者后果。 | 生命周期测试。 |

## 27.3  触控、选择与命令反馈

| 手势 | 地图 | 面板/建造 |
| --- | --- | --- |
| Tap | 选择最高优先可交互对象；重复Tap在重叠对象间循环 | 激活按钮/展开行；破坏性操作需确认。 |
| Drag | 平移镜头；超过8dp即取消Tap | 拖动滑块/列表；建造对象跟随网格。 |
| Pinch | 缩放；中心点锚定手势中心 | 禁用，避免与列表冲突。 |
| Long press | 打开对象上下文菜单/路径解释 | 显示帮助或精确值。 |
| Double tap | 聚焦对象/恢复推荐缩放 | 不用于关键命令。 |
| Two-finger tap | 无默认功能 | 保留无障碍/平台冲突。 |

按钮物理按下后100 ms内必须出现视觉反馈；命令在下一权威Tick受理。UI先显示“已提交”而不是伪造成功，收到Accepted/Rejected事件后切换最终状态。连续点击用CommandId幂等防重复。

## 27.4  领域事件到表现的映射

| 领域事件 | 必需表现 | 可取消/合并规则 |
| --- | --- | --- |
| TaskStarted | 角色/设备进入工作状态、工位占用标记 | 同Task更新合并；对象离屏可省略角色细节。 |
| TaskCompleted | 患者状态、队列、收入/成本来源提示 | 收入数字按科室合并；状态更新不可丢。 |
| QueueReordered | 目标位置、原因标签、平滑补位 | 同队列200ms内事件合并为一次布局。 |
| RiskTierChanged | 图标/颜色/文字和可选短音 | 升级立即覆盖降级动画；红色优先。 |
| ResourceFailed | 设备停用、关联任务中断和原因 | 镜头聚焦可被玩家拖动立刻取消。 |
| BuildCommitted | 预览转施工→完成→部门上线 | 可跳过镜头；模拟上线不等动画。 |
| FinancePosted | 来源位置与报表增量 | 大量小额按0.5秒窗口聚合。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| ANM-001 | MUST：动画仅由领域事件/只读状态驱动；动画回调不能完成任务、扣款或改变风险。 | Presentation架构测试。 |
| ANM-002 | MUST：对象销毁、重选、面板关闭和新高优先事件都有确定取消/重定向规则。 | 动画取消场景测试。 |
| ANM-003 | MUST：连续同类事件按窗口合并，但状态变化和ReasonCode不能丢失。 | 事件洪峰测试。 |

## 27.5  注意力预算与警报

| 级别 | 同时上限 | 表现 | 玩家义务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主提醒 | 1 | 红色危机/当前教程；明显但不遮挡地图 | 需要立即决定或明确忽略。 |
| 次提醒 | 1 | 橙色即将损失；短脉冲后静态 | 在保护时间内处理。 |
| 被动状态 | 不限但静态 | 黄色趋势、库存、负荷、普通任务 | 不要求立即点击。 |
| 商业/活动 | 经营中0个跳动 | 只在非营业页静态入口 | 不得与医疗警报争抢注意力。 |

## 27.6  镜头与地图交互

| 项目 | LOCKED规则 |
| --- | --- |
| 缩放 | 平板0.65x-1.80x；手机0.80x-2.20x；内容边界留10%软缓冲。 |
| 平移 | 惯性≤250ms；到边界橡皮回弹≤180ms；减少动态效果时禁用惯性。 |
| 自动聚焦 | 只用于首次教程和Critical首次出现；玩家拖动、缩放或点“取消”立即终止。 |
| 选择高亮 | 轮廓+地面标记+详情标题三重一致，不只靠颜色。 |
| 路径解释 | 选中患者/任务时显示当前目标、剩余节点、阻塞/等待原因。 |
| 覆盖层 | 负荷、患者路径、员工范围、财务、可达性互斥；可叠加选择轮廓。 |

## 27.7  性能、实体预算与降级阶梯

| 指标 | 垂直切片门槛 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 帧时间 | P95≤16.7ms；P99≤25ms；10分钟无规律尖峰 | 目标平板真机构建。 |
| Simulation Tick | 平均≤2ms；P99≤4ms；无Tick丢失 | Unity Performance Testing + 纯C#基准。[D4] |
| 逻辑实体 | 120名患者/员工/运输等活动实体 | 自动压力场景。 |
| 可见移动角色 | 80名 | 最大缩放覆盖高峰。 |
| GC | 稳态Tick、队列选择、AI规划0 B；UI开关可有受控分配 | Profiler Recorder。 |
| 输入反馈 | ≤100ms | 高速摄像/输入时间戳。 |
| 恢复 | 后台5分钟后恢复到可操作≤3s（不含系统冷启动） | Android/iPadOS设备测试。 |

先减少粒子密度和装饰性阴影。

再降低非选中角色的闲置动画/表情更新频率。

再降低屏外表现更新频率，但保持权威模拟10 Hz。

再切换30 FPS和更低渲染分辨率。

绝不减少患者、暂停风险、改变服务时间或修改队列结果来换帧率。

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| ANM-004 | MUST：降级只改变表现，不改变权威实体数量、Tick或结果。 | 质量档回放哈希一致。 |
| QA-001 | MUST：性能门槛在Android与iPadOS各至少一台基线设备上自动/半自动记录。 | 构建报告附设备与版本。 |

## 27.8  可访问性与减少动态效果

| 能力 | 最小实现 |
| --- | --- |
| 触控目标 | 常规交互≥48dp等效；密集表格行整行可点。 |
| 颜色 | 风险、状态和可达性同时使用图标/文字/形状。 |
| 文字 | UI缩放90/100/115/130%；关键面板不裁切。 |
| 减少动态效果 | 关闭镜头飞行、弹性、连续脉冲和大幅缩放；保留即时状态切换。 |
| 声音/触觉 | 独立开关；关键音有视觉替代，触觉不承载唯一信息。 |
| 暂停阅读 | 暂停时所有病例、财务和原因链可阅读，不自动关闭。 |

# 28  内容配置Schema与垂直切片数据基线

本章把第20章内容范围和附录C字段草案升级为强类型配置契约。内容可以调，但ID、字段语义、默认值、验证和迁移都受控；运行时不接受“缺字段就猜”。

## 28.1  配置管线

策划只编辑/Config/Source中的Schema和源表；禁止手改Generated。

Luban生成强类型C#、运行时JSON/二进制、枚举、内容索引和validation_report.json。[D7]

CI比较生成物是否与源表一致；脏生成物阻断合并。

构建嵌入content_version、schema_version、config_hash和SSOT版本。

运行时先验证哈希和关键引用，才允许载入存档。

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| DAT-001 | MUST：所有可调玩法值来自生成配置或登记的SimulationConstants；生成物不可手改。 | 生成一致性检查。 |
| DAT-002 | MUST：配置主键为稳定ASCII字符串ID，发布后不改名；显示名只用loc_key。 | ID/本地化校验。 |
| DAT-003 | MUST：每个字段定义类型、单位、必填、默认、范围、引用和迁移策略。 | Schema审计。 |

## 28.2  核心表与职责

| 表 | 主键 | 关键字段 | 关键验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| Case | case_id | condition_pool、prior、arrival、risk、evidence_seed、paths | 至少一条安全可达处置；权重和>0。 |
| Condition | condition_id | severity、deterioration、symptoms、treatments、transfer | 所有引用存在；终态可达。 |
| Evidence | evidence_id | source、weights_by_condition、visibility、dynamic | 每个候选至少有区分证据。 |
| Exam | exam_id | task、department、duration、cost、reveals、repeat_policy | 工位与资源可用；结果规则完整。 |
| Treatment | treatment_id | eligibility、duration、cost、effect、failure、disposition | 成功/失败都有去向。 |
| Department | department_id | stations、queues、hours、policies、dependencies | 3-2-1标准与引用闭环。 |
| Station | station_id | resources、capacity、service_tasks、layout_tags | 模板可达、容量>0。 |
| Task | task_id | roles、resources、duration、interrupt、effects、finance | 任务状态/取消/资源矩阵完整。 |
| Staff | staff_id/template_id | role、skills、traits、wage、availability | 技能/资质合法；故事ID稳定。 |
| Story | story_id | day、conditions、effects、choices、cooldown | 所有分支可终止；不会锁死教程。 |
| Policy | policy_id | scope、condition、modifier、priority、conflict_group | 冲突组和上限完整。 |
| Economy | economy_id | construction、wage、maintenance、revenue、loan | Int64安全；单位统一。 |

## 28.3  通用字段元数据

| 字段 | 类型 | 必填 | 默认/规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 是 | ^[a-z][a-z0-9_]{2,63}$；发布后不可改。 |
| schema_version | int | 是 | 由Schema生成；运行时精确匹配或迁移。 |
| content_version | string | 是 | SemVer或构建号；进入manifest。 |
| status | enum | 是 | LOCKED / EXPERIMENT / DEFERRED / DISABLED。 |
| owner | string | 是 | 负责解释与验收的人/角色。 |
| loc_key | string | 显示内容是 | 本地化键；无文本硬编码。 |
| tags | string[] | 否 | 空数组；只用于查询，不替代强类型字段。 |
| introduced_in | string | 是 | 首次内容版本。 |
| replaced_by | id? | 否 | 废弃迁移；旧ID保留。 |
| notes | string | 否 | REFERENCE；不参与运行时规则。 |

## 28.4  垂直切片锁定范围

| 内容 | LOCKED数量/范围 | 不含内容 |
| --- | --- | --- |
| 地图 | 1层主建筑；2块扩建地；固定模块房间 | 自由画墙、多层、电梯。 |
| 部门 | 接待分诊、全科门诊、治疗室、药房、基础化验、X光、急诊观察 | 住院、手术、ICU。 |
| 病例 | C01-C15；其中≥5个诊断分支、4个高风险/转院 | 真实医疗数据库、上百疾病。 |
| 员工 | 8-12名同时可用；候选池≥16；5类职业 | 抽卡稀有度、公会。 |
| 政策 | 10项配置、同时启用上限6；含优先/检查/转院/休息/容量 | 脚本编辑器。 |
| 故事 | 20个游戏日；每日至少一个需求/反馈节点 | 随机无限章节。 |
| 班次 | 3600 Tick、08:00-16:00；0.5/1/2x和暂停 | 夜班、离线营业。 |
| 货币 | 现金一种；声誉/质量为指标而非可购买货币 | 宝石、体力。 |
| 商业化 | 激励广告适配层和频控接口；可用假SDK验证 | 首个垂直切片不要求真实投放收入。 |

## 28.5  病例最小完备性

| 检查项 | 每个病例MUST满足 |
| --- | --- |
| 真相 | 至少1个隐藏Condition；候选池2-4个，除教学病例外不直接揭晓。 |
| 证据 | 至少2条初始可见证据、1条可选高价值证据；权重可解释。 |
| 路径 | 至少1条安全路径；至少1个成本/时间/风险取舍；最多8个服务步骤。 |
| 部门影响 | 明确主要瓶颈部门和至少一个上游/下游影响。 |
| 风险 | 初始风险、恶化曲线、稳定化、转院阈值和终态完整。 |
| 耐心 | 与风险独立；有等待/沟通/离院规则。 |
| 经济 | 检查、治疗、耗材、收入、转院/返诊影响均登记。 |
| 根因 | 所有失败/离院/返诊能映射ReasonCode。 |
| 测试 | 固定种子黄金路径、错误路径、存档恢复和重复检查测试。 |

## 28.6  完整病例配置示例：C08踝部扭伤疑似

| 字段 | LOCKED示例值 |
| --- | --- |
| case_id | case_ankle_injury_01 |
| 候选 | cond_sprain prior 6000；cond_fracture prior 3000；cond_contusion prior 1000 |
| 初始证据 | ev_ankle_pain；ev_swelling；ev_weight_bearing_dynamic |
| X光 | exam_xray_ankle；300 Tick；成本180；揭示ev_xray_fracture |
| 经验处置 | 诊断信心≥7000且Risk<3500可直接保守治疗；未做X光存在返诊路径 |
| 治疗 | task_support_wrap 180 Tick；耗材40；完成后Risk下降与离院 |
| 骨折路径 | X光阳性→固定→外部转院；本院不进行骨科手术 |
| 返诊 | 未做X光且真相为骨折：班次后按确定规则生成返诊标记，不即时重掷 |
| 部门影响 | 全科复诊队列、X光队列、治疗室耗材、转院声誉 |
| 测试种子 | seed=2808；黄金路径、跳检路径、X光拥堵路径各一条 |

该示例锁定字段语义与因果，不代表最终公开医疗文本。其数值为EXPERIMENT基线，只能在不改变路径含义和阈值安全边界的前提下通过配置调优。

## 28.7  构建前内容校验

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| DAT-004 | MUST：所有ID、引用、loc_key、图标、房间模板和ReasonCode存在且唯一。 | ContentValidation测试。 |
| DAT-005 | MUST：每个病例从到达状态到离院/转院存在至少一条合法路径，且无无限循环。 | 图遍历校验。 |
| DAT-006 | MUST：每个故事日用基线员工和布局可完成；失败只能来自玩家决策/压力，不是硬锁。 | 自动仿真100种子。 |
| DAT-007 | MUST：EXPERIMENT字段有baseline、范围、Owner和观测指标；不得留空TODO进入主分支。 | Schema规则。 |
| DAT-008 | MUST：内容变更后黄金回放若改变，必须附原因、受影响需求和批准更新。 | Golden hash差异报告。 |

## 28.8  本地化与医疗内容安全

| 规则 | 实现 |
| --- | --- |
| 不构成建议 | 启动/商店/病例百科注明游戏化抽象，不给现实诊疗指令。 |
| 症状表达 | 使用通俗标签和图标；避免假装精确临床概率。 |
| 治疗表达 | 以“稳定化、基础处置、转院”等游戏术语为主；高风险病情优先转院。 |
| 本地化 | 配置只存loc_key；变量占位强类型；长度等级与UI截图测试。 |
| 可访问性 | 图标有文本替代；颜色不是唯一风险信息。 |
| 敏感内容 | 不以患者死亡、精神健康或特定群体作广告笑点。 |

# 29  开源项目、依赖与许可证策略

开源项目用于节省基础设施时间，而不是替代核心玩法设计。采用前必须同时评估许可证、维护状态、Unity/IL2CPP兼容、分配与性能、可测试性、替换成本和供应链风险；项目星数不是准入条件。

## 29.1  采用状态定义

| 状态 | 含义 | 进入主分支条件 |
| --- | --- | --- |
| LOCKED | 已选择并纳入基线 | 许可证清晰、版本锁定、平台烟测、性能/回退通过。 |
| PILOT | 候选，不允许核心数据依赖不可逆 | 隔离分支/适配层验证后由ADR升格。 |
| DEV-ONLY | 只进开发构建 | 发布剥离测试通过。 |
| REFERENCE | 只研究架构或数据表达 | 禁止复制代码/资产进入闭源产品。 |
| REJECTED | 许可证、维护或风险不接受 | 记录原因，避免重复调研。 |

## 29.2  推荐依赖清单

| 项目/版本 | 状态 | 用途 | 关键边界/回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| VContainer 1.19.0 | LOCKED | 依赖注入、应用/场景生命周期 | 不侵入Simulation实体；可回退手写Composition Root。[D5] |
| UniTask 2.5.11 | LOCKED（限基础设施） | 加载、SDK、文件和异步UI | 禁止在权威Tick/实体任务中使用；可回退Unity Awaitable/Coroutine。[D6] |
| Luban 4.10.1 / 89a3b98 | LOCKED | 配置Schema、生成、验证 | 生成命令固定；保留CSV/JSON导出回退。[D7] |
| LitMotion 2.0.2 / 0b4c588 | LOCKED | UI、地图、数值与状态Tween | 全部经ITweenService；可回退瞬时设置/自有Tween。[D8] |
| 自研整数A* + Roy-T.AStar 3.0.2 | LOCKED + PILOT | 权威寻路 + 对照实现 | IPathfinder默认自研；Roy-T仅在确定性/IL2CPP矩阵通过后可替换。[D9] |
| AI Navigation 2.0.14 | LOCKED（工具/表现） | 编辑器烘焙、可达性可视化、非权威局部移动 | 不参与权威路径结果。[D2] |
| Input System 1.20.0 | LOCKED | 触控、手势、返回键与调试输入Action Map | 输入只产生Command；不直接写模拟。[D19] |
| Localization 1.5.12 | LOCKED | 字符串表、Smart String、伪本地化 | loc_key是内容唯一显示入口。[D20] |
| Addressables 2.7.6 | DEFERRED | 未来分包/远程内容与统一加载 | 垂直切片用IAssetProvider+直接引用，避免过早增加构建复杂度。[D21] |
| Unity Test Framework | LOCKED | EditMode/PlayMode/目标平台测试 | Unity官方包。[D3] |
| Performance Testing 3.5.0 | LOCKED | 帧时与Tick性能门槛 | Unity 6000.3可用。[D4] |
| MessagePipe 1.8.2 | PILOT | Application/Presentation跨模块消息 | Simulation仍用直接接口+事件缓冲；只用in-memory部分。[D10] |
| MemoryPack 1.21.4 | PILOT | 后续二进制存档/快照 | 垂直切片先用版本化JSON DTO；升级需迁移夹具。[D11] |
| UnityHFSM 2.3.0 | PILOT | App/场景流状态机 | 不用于每个患者/任务；可回退显式switch。[D12] |
| GameCI builder 5.0.0 + test-runner 4.3.1 | PILOT | GitHub Actions构建与测试 | 首次绿构建后升格；保留本地Unity CLI脚本。[D13][D14] |
| DebugConsole 1.8.9 / RuntimeInspector 1.7.5 | DEV-ONLY | 真机日志、命令、运行时检查 | 发布构建剥离并验证无入口。[D15][D16] |

## 29.3  不直接复用的参考项目

| 项目 | 可研究 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| CorsixTH | 医院房间/患者/经营模拟的模块化、调试与存档思路 | GPL代码、原作资产、疾病/房间实现直接进入闭源产品。[D17] |
| OpenRCT2 | 长期经营模拟的确定性、回放、存档和大规模实体工程方法 | GPL代码复制、UI/内容照搬。[D18] |
| Project Hospital MoreDG | 病例、证据、检查、治疗与跨科室依赖的数据分层 | 原始数值、文本、图标、病例表或游戏资产。[C2] |
| Project Hospital社区指南 | 发现真实玩家遇到的瓶颈和可读性问题 | 把社区推断当官方规则，或一比一复制路径。 |

## 29.4  许可证准入

| 类别 | 默认政策 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| MIT / BSD-2/3 / Zlib | 可用 | 保留LICENSE/版权，登记版本与哈希。 |
| Apache-2.0 | 可用 | 保留LICENSE/NOTICE，检查专利条款。 |
| CC0 | 资产/数据可候选 | 逐文件确认来源、肖像/商标/第三方权利。 |
| MPL / LGPL | 受限 | 必须法律/技术评审动态链接、修改发布和平台限制。 |
| GPL / AGPL / SSPL | 闭源运行时禁止 | 只能REFERENCE；不得复制代码或链接。 |
| 无许可证/来源不明 | 禁止 | 公开可见不等于可商用。 |
| 商店插件 | 单独评审 | 座席、再分发、AI训练、平台和退款条款。 |

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| OPS-001 | MUST：每个依赖记录名称、版本、commit、来源、许可证、用途、Owner、状态、回退和验证日期。 | 附录G + SBOM。 |
| OPS-002 | MUST：Packages/manifest和GitHub Actions按tag+commit/SHA锁定，禁止浮动main/latest。 | 依赖锁CI。 |
| OPS-003 | MUST：构建生成ThirdPartyNotices并保留所需LICENSE/NOTICE。 | 发布包审计。 |
| OPS-004 | MUST：新依赖通过Android IL2CPP、iPadOS IL2CPP、性能、剥离、存档/迁移和卸载回退测试。 | Dependency Adoption Checklist。 |

## 29.5  依赖升级与供应链

升级请求先比较许可证、API、Unity兼容、已知安全问题和生成/序列化格式；不做“顺手升最新版”。

PILOT包必须有适配接口，核心存档和配置不能直接暴露其私有格式。

每月扫描一次依赖和Action；安全高危可走紧急CR，但仍需平台回归。

GameCI或云构建失败时，/Build本地Unity CLI必须能产出同配置构建；CI不是唯一可执行知识。

MessagePipe只评估进程内包，避免不必要引入分布式/IPC依赖；若其传递依赖出现安全风险则继续保持PILOT。

# 30  测试、CI、完成定义与发布门槛

“写完代码”不等于完成。每条LOCKED需求必须有可重复证据；CI首先证明确定性和内容完整，再证明UI、性能和设备行为。Unity Test Framework可运行EditMode、PlayMode和目标平台测试，Performance Testing包用于性能门槛。[D3][D4]

## 30.1  测试层级

| 层级 | 范围 | 每次PR | 夜间/里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯C#单元 | 公式、状态机、队列、预约、财务、迁移 | 全部；目标<2分钟 | 随机/属性测试扩展。 |
| Simulation集成 | 完整班次、事件、回放、存档、根因 | 关键场景 | 100-1000种子批量仿真。 |
| EditMode | 配置生成、引用、房间、可达性、程序集边界 | 全部 | 全内容图校验。 |
| PlayMode | Application、UI导航、事件-动画映射、广告假SDK | 冒烟集 | 全流程20日。 |
| 目标设备 | Android/iPadOS、输入、后台、热量、帧时 | 构建冒烟 | 性能矩阵和长时测试。 |
| 人工体验 | 忙/急但可控、可读性、故事节奏、广告破坏性 | 不要求 | 每个体验里程碑。 |

## 30.2  需求完成定义（DoD）

| 必须证据 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 规范 | 需求ID为LOCKED；无TODO/未决默认值；影响章节已更新。 |
| 实现 | 位于允许模块；无跨层写状态；ReasonCode完整。 |
| 配置 | Schema、默认、范围、引用、迁移和Owner完整；生成物一致。 |
| 测试 | 正常、边界、取消、失败、保存恢复、确定性至少各一条。 |
| UI/动画 | 命令反馈、加载/空/错误状态、取消和减少动态效果完整。 |
| 性能 | 新增路径在预算内；无稳态GC；压力场景无尖峰回归。 |
| 可观察性 | 关键事件、根因、日志和埋点可定位。 |
| 文档/依赖 | SSOT、ADR/CR、ThirdParty、版本/哈希同步。 |

## 30.3  PR与CI门禁

格式/静态分析、程序集依赖和禁止硬编码检查。

Luban生成与配置Schema/引用/可达性校验；生成差异必须为空或随源提交。

纯C#单元、确定性黄金回放、存档迁移夹具。

Unity EditMode与PlayMode冒烟；Android IL2CPP最小构建。

依赖锁、许可证、ThirdPartyNotices与Action SHA检查。

需求ID追踪检查：代码/配置/测试和CR必须引用有效ID。

性能快速基准与GC检查；超过基线阈值阻断。

| 门禁 | 阻断条件 |
| --- | --- |
| 确定性 | 同回放state_hash首次分叉；未知无批准黄金更新。 |
| 存档 | 任一历史夹具无法迁移、主/备槽恢复失败或重复记账。 |
| 内容 | 孤立引用、无终态路径、故事死锁、缺loc/icon、ID重用。 |
| 架构 | Simulation引用UnityEngine；Presentation直接写权威状态；SDK越层。 |
| 依赖 | 浮动版本、未知许可证、缺NOTICE、PILOT直接进入核心格式。 |
| 性能 | 关键基准P99回退>10%且无批准预算；稳态新增GC。 |

## 30.4  必测确定性与故障场景

| 场景 | 断言 |
| --- | --- |
| 30/60/120 FPS同命令日志 | 逐Tick最终哈希相同。 |
| 0.5/1/2x混合与暂停 | 命令Tick相同时结果相同；暂停无权威变化。 |
| 存档中途退出/恢复 | 随机、队列、预约、财务和任务状态连续。 |
| 软预约超时 | 资源全释放、任务Expired、无死锁。 |
| Critical插队 | 等待队列按公式重排，InProgress不被非法中断。 |
| 设备故障 | 任务失败/中断、资源释放、患者替代路径/转院、根因完整。 |
| 路径被建造阻断 | 确认前拒绝；运行中布局变化触发重算，禁止瞬移。 |
| 重复广告回调/命令 | 奖励和财务最多一次。 |
| 配置缺失/未知枚举 | 按25.4策略阻断或隔离，不使用隐式默认。 |
| A/B存档损坏 | 回退有效槽；不覆盖原损坏文件。 |

## 30.5  性能、长时与设备矩阵

| 测试 | 基线场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| Tick微基准 | 120逻辑实体、7部门、满队列 | P99≤4ms；0 B稳态分配。 |
| 帧时 | 80可见角色、所有常驻面板、一次红色事件 | P95≤16.7ms；P99≤25ms。 |
| 10分钟Soak | 高峰/平静循环、频繁暂停/缩放/选择 | 无内存持续增长、无周期尖峰、无状态漂移。 |
| 后台恢复 | 经营中切后台1/5/30分钟 | 无Tick推进；≤3s可操作；状态/动画重绑正确。 |
| 热量回退 | 基线平板持续30分钟 | 可切30 FPS；模拟结果不变，输入仍≤100ms。 |
| 低内存 | 系统触发内存警告/资源卸载 | 可恢复表现资源，不丢权威状态。 |

## 30.6  缺陷严重度与发布阻断

| 级别 | 定义 | 发布规则 |
| --- | --- | --- |
| S0 Blocker | 存档损坏、重复扣款/奖励、确定性分叉、无法启动、隐私/法律风险 | 任何一项存在即禁止构建发布。 |
| S1 Critical | 患者/资源卡死、核心流程无法完成、持续崩溃、严重帧时超标 | 垂直切片不得存在。 |
| S2 Major | 可绕过的系统错误、根因错误、重要UI不可读/输入冲突 | 必须有Owner和批准豁免；公开测试通常不接受。 |
| S3 Minor | 非阻塞表现、文本、小范围布局问题 | 可进入已知问题，但不破坏P0流畅规范。 |

## 30.7  垂直切片发布门槛

| ID | 规范（MUST为强制） | 验收/证据 |
| --- | --- | --- |
| QA-002 | MUST：20日故事可从新档完成，7部门、15病例、10政策、财务与扩建形成完整闭环。 | 自动/人工完整流程。 |
| QA-003 | MUST：100个固定种子中无死锁、孤立患者、负资源、重复记账和无终态病例。 | 夜间仿真报告。 |
| QA-004 | MUST：所有LOCKED需求在附录E有模块、配置、测试和Owner；无“待定实现”。 | Traceability CI。 |
| QA-005 | MUST：Android和iPadOS基线设备通过性能、后台恢复、触控和20分钟Soak。 | 设备签核。 |
| QA-006 | MUST：开源依赖全部在附录G、SBOM和ThirdPartyNotices中，DEV-ONLY包从发行版剥离。 | 发布包审计。 |

# 附录A  状态、依赖与计算速查

## A.1  患者状态转移详细表

| 当前状态 | 触发事件 | 守卫条件 | 下一状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arriving | 到达点 | 入口可达 | WaitingTriage | 进入医院；耐心开始计算 |
| WaitingTriage | 分诊完成 | 接待/分诊资源可用 | WaitingConsult / Emergency / Transfer | 生成初始优先级和路线 |
| WaitingConsult | 医生开始服务 | 诊室+医生预约 | InConsult | 锁定短时服务资源 |
| InConsult | 检查/治疗/观察/离院决定 | 服务完成 | WaitingExam / WaitingTreatment / Observing / Discharge | 更新候选与请求 |
| WaitingExam | 检查工位可用 | 队列优先级+资源预约 | InExam | 风险/耐心继续推进 |
| InExam | 采样/扫描完成 | 任务完成 | ResultPending / WaitingConsult | 部分检查有结果延迟 |
| ResultPending | 结果发布 | 分析/审核任务完成 | WaitingConsult | 复诊请求获得连续性加成 |
| WaitingTreatment | 治疗工位可用 | 房间+员工+耗材 | InTreatment | 可能被急诊任务抢占 |
| InTreatment | 处置完成 | 任务完成 | Discharge / Observing / Transfer | 更新风险、症状与返诊概率 |
| Observing | 复评时间/结果/恶化 | 床位+护理覆盖 | WaitingConsult / Emergency / Discharge / Transfer | 占床，风险下降或被监控 |
| Emergency | 稳定化成功/失败 | 急诊资源或外部转运 | Observing / Transfer | 最高优先级但仍受资源限制 |
| Discharge | 手续完成 | 药房/说明完成 | Completed | 确认收入和质量 |
| Transfer | 转运到达 | 外部资源可用 | Completed | 确认成本和质量后果 |
| LeftUntreated | 耐心耗尽/限流 | 无 | Completed | 无收入，生成离院根因 |

## A.2  部门依赖矩阵

符号：● 强依赖；○ 中等影响；△ 弱影响/信息关系；- 无直接关系。矩阵用于首版架构，不表示医疗现实。

| 来源\目标 | 分诊 | 门诊 | 治疗 | 药房 | 化验 | X光 | 急诊观察 | 财务/质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分诊 | - | ● | △ | - | - | - | ● | ○ |
| 门诊 | △ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 治疗 | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● |
| 药房 | - | ○ | △ | - | - | - | △ | ● |
| 化验 | - | ● | - | - | - | △ | ● | ● |
| X光 | - | ● | - | - | △ | - | ● | ● |
| 急诊观察 | △ | ● | ● | △ | ● | ● | - | ● |
| 人员/后勤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

## A.3  关键公式速查

1. 到达率 arrival_rate = base × story × contract × reputation × pacing 2. 服务时间 service_time = base × complexity × fatigue × layout ÷ staff_efficiency 3. 队列优先级 priority = .45 risk + .25 deterioration + .15 waiting_age + .10 policy + .05 story 4. 部门负荷 load = expected_demand_minutes / available_staffed_minutes 5. 诊断信心 confidence = best_candidate_score / sum_positive_candidate_scores 6. 返诊概率 return = base + low_confidence + early_discharge + mismatch - followup_quality 7. 可支撑天数 cash_runway = cash / conservative_expected_net_daily_cost

## A.4  根因类别代码

| 代码 | 类别 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| RC_CAPACITY | 容量 | 诊室/床位/设备数量不足 |
| RC_STAFF | 人员 | 缺少角色、疲劳、班次覆盖、走路时间 |
| RC_QUEUE | 队列政策 | 优先级、复诊比例、饥饿、插队连锁 |
| RC_DIAGNOSIS | 诊断 | 证据不足、过度检查、检查误读 |
| RC_LOGISTICS | 物流 | 患者运输、补给、路径、清洁 |
| RC_INVENTORY | 库存 | 试剂/药品/耗材缺货或补货延迟 |
| RC_MAINTENANCE | 维护 | 设备停机、可靠性下降 |
| RC_FINANCE | 财务 | 无法扩建/采购/支付临时支援 |
| RC_POLICY | 制度 | 阈值错误、规则冲突、过度限流 |
| RC_EVENT | 外部事件 | 患者批次、事故、合同义务 |

# 附录B  垂直切片20日故事与教学大纲

下表是结构大纲，不是最终剧情文本。每一天只引入一个主要新概念，事件压力不与新系统教学重叠。

| 日 | 标题 | 主要需求 | 新概念/事件 | 预期学习 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一天开诊 | 住宅区常见病 | 接待 → 门诊 → 治疗/药房 → 离院 | 建立基础收入；认识地图与时间 |
| 2 | 谁应该先看 | 一名高风险呼吸症状患者 | 风险与耐心分离；手动插队 | 普通患者被延后，出现第一条因果提示 |
| 3 | 员工也会累 | 门诊高峰 + 护士疲劳 | 休息、岗位覆盖、延长班 | 认识“多接患者”不等于更多利润 |
| 4 | 学校的来信 | 未来发热病例预告 | 事件轨道与需求预测 | 可提前备库存/排班 |
| 5 | 相似的症状 | 学校患者批量到达 | 诊断信心、经验处理、外送检查 | 出现第一次返诊伏笔 |
| 6 | 等待外院结果 | 外送结果延迟 | 结果等待、观察、复诊队列 | 玩家理解信息流瓶颈 |
| 7 | 化验补助 | 城市提供条件性补助 | 建设预估、贷款/补助/拒绝 | 选择化验室建设时机 |
| 8 | 采样不是结果 | 基础化验室开放 | 采样/分析/发布三段队列 | 新科室解决旧问题并制造新问题 |
| 9 | 医生太谨慎 | 化验申请量异常 | 医生风格、过度检查、检查阈值 | 解锁诊断制度 |
| 10 | 药房缺货 | 发热病例消耗库存 | 安全库存、紧急采购、补货预测 | 现金与连续性质量 |
| 11 | 养老社区协议 | 稳定但停留更久的患者 | 接受/拒绝合同、患者结构变化 | 为观察能力埋伏笔 |
| 12 | 一张床不够 | 脱水/高风险患者同时出现 | 治疗床与观察需求、床位预留 | 第一次明显容量冲突 |
| 13 | 旧路通车 | 外伤患者增加预告 | 城市服务区地图、未来需求 | 引出X光建设选择 |
| 14 | 看不见的骨折 | 扭伤/骨折候选 | X光信息价值与外送 | 建立影像需求 |
| 15 | 影像室开放 | 普通与急诊影像混合 | 单设备队列、维护、运输 | 解锁急诊影像优先政策 |
| 16 | 事故日 | 批量外伤 + 一名高风险 | 压力预算、红色危机、自动降速 | 玩家使用临时调度而非手速 |
| 17 | 观察区 | 城市补助扩建短时观察 | 稳定化与诊断分离、预留床 | 形成首版完整闭环 |
| 18 | 病人不是数字 | 早期患者返诊/投诉 | 返诊、信任和根因报告 | 复盘低信心快速策略 |
| 19 | 现金与质量 | 补助到期、固定成本上升 | 部门贡献、可支撑天数、重组选择 | 准备资质审核 |
| 20 | 社区医疗中心审核 | 综合高峰 + 质量目标 | 运用制度、排班、床位和检查能力 | 通过或延期资质；医院进入下一阶段 |

## B.1  关键分支

| 选择点 | 选项A | 选项B | 选项C | 后续差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化验建设 | 接受补助并承担学校服务 | 贷款独立建设 | 继续外送、延后建设 | 现金结构、故事关系与化验开放日不同 |
| 养老合同 | 接受完整服务 | 只接受有限名额 | 拒绝 | 稳定收入、观察压力与社区声誉不同 |
| 影像能力 | 自建设备 | 长期外送合同 | 延后并限流外伤 | 固定成本、结果时间和事故日难度不同 |
| 资质审核 | 追求质量 | 追求处理量 | 保守控制规模 | 通过条件与下一阶段初始资源不同 |

注：最后一列宽度在实现文案时可调整。分支不应产生完全独立内容树，而是通过患者量、资金、合同和员工履历调整同一套系统。

## B.2  事件压力安全规则

引入新科室的第一日不叠加设备故障。

第一次红色危机前至少出现一次黄色趋势和一次橙色预警。

玩家连续两日现金危险时，下一日不强制昂贵建设，可提供限流/外送路线。

故事角色高风险事件不与强制广告入口绑定。

资质审核失败允许延期并提供根因计划，不重置20日进度。

# 附录C  配置字段字典与示例

## C.1  PatientCase字段

| 字段 | 类型 | 说明 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 稳定内容ID | 全局唯一 |
| display_name_key | loc key | 本地化名称 | 必须存在文本 |
| tier | int 1-3 | 内容难度 | 与阶段解锁匹配 |
| prior_weight | float | 生成权重/候选先验 | >0 |
| severity_range | min/max | 初始严重度范围 | 0-100且min≤max |
| deterioration_curve | curve id | 风险随时间变化 | 曲线存在 |
| evidence_pool | list | 可能揭示的证据及权重 | 至少一条可达证据 |
| exam_options | list | 可选检查和输出 | 当前阶段或转院可达 |
| treatment_categories | list | 有效处置类别 | 至少一个 |
| danger_flags | list | 未排除时的安全限制 | 高风险模板至少一项；否则构建失败 |
| return_rules | object | 返诊概率和变体 | 不产生无限返诊 |
| story_tags | list | 剧情和人物关联 | 可为空 |

## C.2  Evidence字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id / icon / text_key | 稳定ID、图标和可读文本。 |
| visibility | 到达可见、问诊可见、检查可见、随时间出现。 |
| weight_by_condition | 对不同候选的正/负权重。 |
| risk_modifier | 证据出现时对临床风险或危险标记的影响。 |
| patient_animation_tag | 疼痛、咳嗽、活动受限等表现标签。 |
| explain_text_key | 玩家点击时解释它为何影响候选，不提供现实诊疗建议。 |

## C.3  Task字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| task_type | 检查、治疗、运输、清洁、维护、补货、沟通等。 |
| owner_entity | 患者/房间/设备/库存/事件。 |
| priority_components | 风险、恶化、等待、政策、故事各分量。 |
| required_resources | 房间、工位、员工角色、设备、耗材、目的地容量。 |
| duration_model | 基础时间、复杂度和修正。 |
| interruptibility | 不可中断、可暂停、可取消。 |
| deadline / timeout | 超时后风险、耐心或失败事件。 |
| outputs | 证据、状态、财务、质量、后续请求。 |
| root_cause_parent | 生成该任务的上游事件，用于追因。 |

## C.4  Policy字段

PolicyDefinition { id, category, unlock_condition condition_schema[] action_schema[] limit_schema[] safety_constraints[] conflict_priority simulation_preview_metrics[] explanation_template } PolicyInstance { enabled, configured_values, department_scope trigger_count, prevented_loss, caused_delay, cost last_conflict_reason }

## C.5  事件字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| trigger | 日期、前置故事、医院能力、区域关系、随机窗口。 |
| forecast | 提前几日预告、显示哪些趋势。 |
| pressure_cost | 黄色/橙色/红色事件占用的导演预算。 |
| demand_modifiers | 病例、到达批次、时段、来源区域的修改。 |
| operational_modifiers | 员工、库存、设备、路径或合同变化。 |
| objectives | 质量、等待、处理量、容量或选择目标。 |
| choices | 即时/长期选择及透明代价。 |
| resolution | 成功、部分成功、安全失败、严重失败。 |
| persistent_effects | 声誉、合同、员工履历、区域关系、建筑历史。 |

## C.6  本地化与内容安全

所有玩家可见文本使用本地化键，不在配置中硬编码中文。

病例文本有“游戏抽象/现实建议风险”审查标签。

避免真实药品剂量、手术步骤和自我处置建议。

高风险提示使用“请由专业医疗系统处理/本院转院”叙事，不模拟现实教学。

不同地区对医疗、广告和儿童内容的要求在发行前单独审查。

# 附录D  调研来源与使用说明

引用代码用于本文内部追踪。A类为官方/开发者来源，B类为社区攻略或开发者社区回复，C类为配置/模组层面的辅助观察。社区来源可能版本相关，本文不复制其中数值。

| 编号 | 来源 | 标题 | URL | 本文用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Oxymoron Games | Project Hospital official website | https://oxymoron.games/projecthospital/ | 产品定位、医生/建筑/管理、诊断、100+病情 |
| A2 | Steam / Oxymoron Games | Project Hospital store page | https://store.steampowered.com/app/868360/Project_Hospital/ | 正式功能、模式、保险、检查、住院与手术 |
| A3 | Game Developer / Oxymoron Games interview | Making Project Hospital: a realistic approach to medical simulation | https://www.gamedeveloper.com/design/making-i-project-hospital-i-a-realistic-approach-to-medical-simulation | 设计支柱、自动化与接管、患者流、时间/布局/运输 |
| A4 | Steam / Oxymoron Games | Hospital Services DLC | https://store.steampowered.com/app/1282550/Project_Hospital__Hospital_Services/ | 行政、药房、食堂、培训、清洁、访客、病理 |
| A5 | Steam / Oxymoron Games | Department of Infectious Diseases DLC | https://store.steampowered.com/app/1368210/Project_Hospital__Department_of_Infectious_Diseases/ | 隔离、防护、特殊运输、疫情事件 |
| A6 | Steam / Oxymoron Games | Traumatology Department DLC | https://store.steampowered.com/app/1423900/Project_Hospital__Traumatology_Department/ | 创伤、直升机、轮椅、事故事件 |
| A7 | Steam / Oxymoron Games | Doctor Mode DLC | https://store.steampowered.com/app/1149760/Project_Hospital__Doctor_Mode/ | 病例接管、医生成长、难度和教程 |
| A8 | Android Developers | Large screen app quality / adaptive layouts | https://developer.android.com/docs/quality-guidelines/large-screen-app-quality | 大屏自适应和多窗格布局 |
| A9 | Android Developers | Accessibility / minimum touch target guidance | https://developer.android.com/develop/ui/compose/accessibility/api-defaults | 触控目标与可访问交互 |
| A10 | Apple Developer | Human Interface Guidelines - Buttons / Accessibility | https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/buttons | 按钮与可用性设计参考 |
| A11 | Android Developers | Frame Rate | https://developer.android.com/games/optimize/framerate | 60 FPS、P90/P99与微卡顿分析 |
| A12 | Android Developers | Frame Pacing library | https://developer.android.com/games/sdk/frame-pacing | 稳定呈现与帧节奏 |
| A13 | Apple Developer | Optimizing ProMotion refresh rates | https://developer.apple.com/documentation/quartzcore/optimizing_promotion_refresh_rates_for_iphone_13_pro_and_ipad_pro | 高刷新率设备适配 |
| A14 | Apple Developer | Human Interface Guidelines - Designing for games | https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/designing-for-games | 触控优先与游戏交互 |
| B1 | GameFAQs / CityBuilderAK47 | What You Need to Know As A New Player | https://gamefaqs.gamespot.com/pc/239944-project-hospital/faqs/78650/what-you-need-to-know-as-a-new-player | 部门进展、门诊/住院、日夜员工、共享手术等社区总结 |
| B2 | GameFAQs / CityBuilderAK47 | Follow Along - CBAK Hospital’s First Week | https://gamefaqs.gamespot.com/pc/239944-project-hospital/faqs/78650/follow-along-cbak-hospitals-first-week | 早期部门扩张和逐步建设经验 |
| B3 | Steam Community | Project Hospital: The Guide | https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2861247437 | 时间、布局、转运、创伤和部门依赖的长期玩家分析 |
| B4 | Steam Community | Surgery 101 | https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1560301716 | 手术准备、角色同步、转运、恢复与清洁流程 |
| B5 | Steam Community / developer reply | Surgeons won’t do surgeries, failing Campaign One | https://steamcommunity.com/app/868360/discussions/0/1643170269565843230/ | 开发者说明手术角色与运输护士要求 |
| B6 | GameFAQs / CityBuilderAK47 | Project Hospital Walkthrough & Guide | https://gamefaqs.gamespot.com/pc/239944-project-hospital/faqs/78650/intro | 症状、声誉、管理和部门整体社区说明 |
| B7 | GameFAQs / CityBuilderAK47 | Understanding Hiring Staff | https://gamefaqs.gamespot.com/pc/239944-project-hospital/faqs/78650/understanding-hiring-staff | 员工招聘、负荷和增员判断 |
| B8 | GameFAQs / CityBuilderAK47 | Radiology Dept. / Medical Laboratories Dept. | https://gamefaqs.gamespot.com/pc/239944-project-hospital/faqs/78650/radiology-dept | 影像、化验与住院患者运输的社区资料 |
| C1 | Steam Community modding guides | Project Hospital modding/configuration discussions | https://steamcommunity.com/app/868360/guides/ | 用于观察数据驱动字段，不复制数值 |
| C2 | GitHub community mod | Project Hospital More Diagnostics mod repository | https://github.com/MacNaab/ProjectHospital_MoreDG | 只观察病例/症状/检查的数据分层与跨科室依赖，不复制数据、文本或资产 |
| D1 | Unity | Unity 6 release support / Unity 6.3 LTS | https://unity.com/releases/unity-6/support | 引擎LTS选择与支持周期 |
| D2 | Unity | AI Navigation 2.0.14 documentation | https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ai.navigation@2.0/manual/index.html | 编辑器可达性验证与表现导航参考 |
| D3 | Unity | Unity Test Framework | https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.test-framework@1.4/manual/index.html | EditMode、PlayMode与目标平台测试 |
| D4 | Unity | Performance Testing API 3.5.0 | https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.test-framework.performance@3.5/ | 帧时与模拟性能自动门槛 |
| D5 | hadashiA | VContainer | https://github.com/hadashiA/VContainer | 依赖注入与模块生命周期，MIT |
| D6 | Cysharp | UniTask | https://github.com/Cysharp/UniTask | 平台/加载异步，禁止进入权威模拟，MIT |
| D7 | focus-creative-games | Luban | https://github.com/focus-creative-games/luban | 强类型配置生成与校验，MIT |
| D8 | AnnulusGames | LitMotion | https://github.com/annulusgames/LitMotion | 高性能UI/地图Tween，MIT |
| D9 | Roy T. | Roy-T.AStar | https://github.com/roy-t/AStar | 确定性二维网格/图寻路候选，MIT |
| D10 | Cysharp | MessagePipe | https://github.com/Cysharp/MessagePipe | 跨模块消息候选；仅PILOT，MIT |
| D11 | Cysharp | MemoryPack | https://github.com/Cysharp/MemoryPack | 二进制存档候选；仅PILOT，MIT |
| D12 | Inspiaaa | UnityHFSM | https://github.com/Inspiaaa/UnityHFSM | 应用层状态机候选；不用于每个患者，MIT |
| D13 | GameCI | Unity Builder | https://github.com/game-ci/unity-builder | CI构建候选；需本地命令行回退，MIT |
| D14 | GameCI | Unity Test Runner | https://github.com/game-ci/unity-test-runner | CI测试候选，MIT |
| D15 | yasirkula | UnityIngameDebugConsole | https://github.com/yasirkula/UnityIngameDebugConsole | 开发包运行时日志与命令，MIT |
| D16 | yasirkula | UnityRuntimeInspector | https://github.com/yasirkula/UnityRuntimeInspector | 开发包运行时层级/属性检查，MIT |
| D17 | CorsixTH team | CorsixTH | https://github.com/CorsixTH/CorsixTH | 医院经营架构参考；GPL，禁止复制到闭源运行时代码 |
| D18 | OpenRCT2 team | OpenRCT2 | https://github.com/OpenRCT2/OpenRCT2 | 大型经营模拟与存档/测试参考；GPL，仅研究 |
| D19 | Unity | Input System 1.20.0 | https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.20/manual/index.html | 触控/动作映射与输入测试的官方包 |
| D20 | Unity | Localization 1.5.12 | https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.localization@1.5/manual/index.html | 字符串、Smart Strings、资产与伪本地化 |
| D21 | Unity | Addressables 2.7.6 | https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.addressables@2.7/ | 资产组织/加载候选；垂直切片延后采用 |
| D22 | Unity | Unity 6000.3.21f1 release notes | https://unity.com/releases/editor/whats-new/6000.3.21f1 | 锁定补丁与Metal已知问题的发布门槛 |

## D.1  来源使用限制

官方来源用于确认公开功能和设计意图，不意味着可以复制具体表达。

社区攻略用于理解系统运行和玩家感受，可能随版本变化。

模组/逆向资料仅证明“数据化是可行思路”，不得用于导入原作数据库或数值。

正式开发应把每个参考点转换成“设计目的”，再写独立实现与验收标准。

# 附录E  需求追踪矩阵（完整基线）

本表逐项覆盖当前全部LOCKED需求，是仓库/Tools/traceability生成机读清单的人工权威映射。CI必须验证正文需求ID与本表完全相等；任何需求缺少模块、配置、测试或Owner即不允许标记Implemented。

| 需求ID | 规范位置 | 模块/产物 | 配置/数据 | 测试证据 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOV-001 | 24.1 | Docs/SSOT + BuildManifest | ssot_manifest | SSOTUniquenessTest | 产品Owner |
| GOV-002 | 24.1 | Content/SimulationConstants | generated_constants | DuplicateConstantScan | 技术+Content |
| GOV-003 | 24.1/24.4 | PR/CR workflow | change_request | TraceabilityGate | 产品+技术 |
| GOV-004 | 24.1/24.5 | Docs/CR + GovernanceGate | undefined_behavior_record | UndefinedBehaviorGate | 产品Owner |
| GOV-005 | 24.6 | Docs/SSOT + CURRENT.txt | ssot_manifest | CurrentPointerHashTest | 发布 |
| GOV-006 | 24.6 | BuildManifest/About/CrashHeader | build_manifest | BuildProvenanceTest | 发布+Infrastructure |
| GOV-007 | 24.6 | SSOT archive policy | archive_index | SingleWritableSSOTTest | 产品+发布 |
| ARC-001 | 25.2 | Game.Simulation | asmdef/module_manifest | PureCsBuildTest | Simulation |
| ARC-002 | 25.2 | Presentation/Application | command_schema | ArchitectureDependencyTest | 技术 |
| ARC-003 | 25.2 | Infrastructure/PlatformAdapters | adapter_registry | NoSdkReferenceTest | Infrastructure |
| ARC-004 | 25.5 | BootPipeline | content/save manifests | ColdBootValidationTest | Application |
| ARC-005 | 25.5 | ReasonCodeRegistry/ErrorPresenter | reason_codes + loc | ReasonCodeCoverageTest | 技术+UI |
| ARC-006 | 25.5 | OfflineBuild | feature_flags | NoSdkVerticalSliceE2E | 发布+QA |
| SIM-001 | 26.1 | SimulationClock | sim_tick_hz + speed_modes | PauseNoTickTest | Simulation |
| SIM-002 | 26.1 | ReplayRunner | speed_modes | FrameRateDeterminismTest | Simulation+QA |
| SIM-003 | 26.1 | AuthoritySchemaScanner | generated state schema | NoAuthorityFloatTest | Simulation |
| SIM-004 | 26.4 | RngService/StateHasher | rng_algorithm + streams | Replay10000TickTest | Simulation |
| SIM-005 | 26.4 | RandomStreamRegistry | rng_stream_ids | CosmeticRandomIsolationTest | Simulation |
| SIM-006 | 26.4 | StableCollection/Sorter | tie_break_rules | IterationOrderDeterminismTest | Simulation |
| SIM-007 | 26.11 | WorldGraph/BuildValidator | room_template | CriticalReachabilityTest | World |
| SIM-008 | 26.11 | NavigationTaskBridge | path/replan constants | PathFailureRecoveryTest | World+Scheduler |
| QUE-001 | 26.6 | ReservationService | task.required_resources | AtomicReservationTest | Scheduler |
| QUE-002 | 26.6 | ReservationService | reservation_ttl_ticks | ReservationExpiryTest | Scheduler |
| QUE-003 | 26.6 | PreemptionPolicy | task.preemption_rules | HardReservationPreemptionTest | Scheduler |
| QUE-004 | 26.6/26.13 | InvariantChecker | resource.capacity | ResourceInvariantPropertyTest | Scheduler+QA |
| STF-001 | 26.8 | StaffPlanner | planner_interval_ticks | PlannerFrequencyTest | AI |
| STF-002 | 26.8 | StableTaskMatcher | staff/task score weights | StaffMatchDeterminismTest | AI |
| STF-003 | 26.8 | StaffStateMachine | staff reason_codes | IdleBlockedReasonCoverageTest | AI |
| PAT-001 | 26.9 | PatientSystem | condition/risk params | PatientTickAuthorityTest | Patient |
| PAT-002 | 26.9 | PatientEventEmitter/RootCause | risk thresholds + reason_codes | PatientTransitionEventTest | Patient |
| PAT-003 | 26.9 | PatientDispositionPolicy | critical disposition rules | CriticalPatienceProtectionTest | Patient |
| DIA-001 | 26.10 | DiagnosisSystem | exam.repeat_policy | ExamPersistenceSaveTest | Diagnosis |
| DIA-002 | 26.10/28.7 | ContentGraphValidator | case graph | CaseReachabilityTest | Content+Diagnosis |
| DIA-003 | 26.10/27 | DiagnosisViewModel | evidence presentation config | HiddenTruthLeakTest | Diagnosis+UI |
| FIN-001 | 26.12 | Ledger | economy + ledger keys | FinanceIdempotencyTest | Finance |
| FIN-002 | 26.12 | MoneyMath | currency/rounding constants | MoneyOverflowBoundaryTest | Finance |
| EVT-001 | 26.12 | EventDirector | event eligibility graph | EventProcessability100SeedTest | Story+Simulation |
| SAV-001 | 26.14 | SaveRepository | save settings | ABSlotCorruptionTest | Infrastructure |
| SAV-002 | 26.14 | SaveMigrator | save_schema_version | HistoricalFixtureMigrationTest | Infrastructure+QA |
| SAV-003 | 26.14 | LifecycleGuard | lifecycle policy | LifecycleNoProgressTest | Application |
| DEP-001 | 26.15 | DepartmentSchema/Generated | department config | DepartmentSchemaCompletenessTest | Content+Simulation |
| DEP-002 | 26.15 | DepartmentDependencyGraph | department dependency manifest | Department321Gate | 产品+Content |
| DEP-003 | 26.15 | DepartmentFailureRouter | department failure policy | DepartmentFiveFaultSuite | Simulation+QA |
| DEP-004 | 26.15 | DepartmentAnalyticsProjection | domain event schema | DepartmentReportReconciliationTest | Analytics+Simulation |
| DAY-001 | 26.16 | ArrivalScheduler | shift arrival constants | ArrivalBoundaryTest | Simulation |
| DAY-002 | 26.16 | ShiftStateMachine | clock/closing constants | ClosingStateMachineTest | Simulation |
| DAY-003 | 26.16 | FollowupService | patient carryover snapshot | CrossDayTruthPersistenceTest | Patient+Simulation |
| DAY-004 | 26.16 | ClosingCoordinator | task/resource invariants | ClosingInvariantScan | Simulation+QA |
| DAY-005 | 26.16 | SettlementService/SaveCoordinator | settlement + ledger keys | SettlementExactlyOnceRecoveryTest | Finance+Infrastructure |
| BLD-001 | 26.17 | BuildPermissionPolicy | build phase rules | BuildPhasePermissionTest | World |
| BLD-002 | 26.17 | BuildOrderService/Ledger | build/economy/salvage | BuildOrderIdempotencyTest | World+Finance |
| BLD-003 | 26.17 | BuildValidator/NavigationGraph | room templates | BuildReachabilityPreflightTest | World |
| BLD-004 | 26.17 | NavigationGraphPublisher | graph version/snapshot | BuildGraphRollbackTest | World |
| BLD-005 | 26.17 | BuildingHistoryService | building_history | BuildingHistoryPersistenceTest | World+Content |
| ADS-001 | 26.18 | FakeAdAdapter/AdCoordinator | ad adapter config | AdCallbackMatrixTest | Infrastructure+QA |
| ADS-002 | 26.18 | RewardLedger | ad transaction schema | AdRewardExactlyOnceTest | Finance+Infrastructure |
| ADS-003 | 26.18 | LifecycleGuard/SimulationClock | ad pause policy | AdNoSimulationProgressTest | Application |
| ADS-004 | 26.18 | AdFrequencyPolicy | ad limits/cooldown | AdFrequencyCapTest | 商业化+Application |
| ADS-005 | 26.18 | NoAdVerticalSlice | ads_disabled profile | NoAdVerticalSliceE2E | 产品+QA |
| UIX-001 | 27.2 | UIStateCoordinator | ui_state hierarchy | SingleBlockingModalTest | UI |
| UIX-002 | 27.2 | NavigationBackStack/InputActions | input action maps | BackNavigationMatrixTest | UI |
| UIX-003 | 27.2 | AppLifecycle/RouteGuard | external_route_pause | ExternalRoutePauseTest | Application+UI |
| ANM-001 | 27.4 | PresentationEventBinder | animation mapping | AnimationAuthorityTest | Presentation |
| ANM-002 | 27.4 | AnimationHandleRegistry | cancel/retarget rules | AnimationCancellationTest | Presentation |
| ANM-003 | 27.4 | PresentationEventCoalescer | coalesce windows | PresentationEventBurstTest | Presentation |
| ANM-004 | 27.7 | QualityScaler | quality tiers | QualityDeterminismReplay | Performance |
| DAT-001 | 28.1 | Luban pipeline | all content + constants | GeneratedCleanTest | Content |
| DAT-002 | 28.1 | StableId/LocalizationValidator | id + loc_key registry | StableIdLocalizationTest | Content |
| DAT-003 | 28.1/28.3 | SchemaRegistry | field metadata/migrations | SchemaCompletenessTest | Content+Infrastructure |
| DAT-004 | 28.7 | AssetReferenceValidator | ids/loc/icons/templates/reasons | ContentReferenceValidationTest | Content |
| DAT-005 | 28.7 | ContentGraphValidator | case/story graphs | NoCycleReachabilityTest | Content+QA |
| DAT-006 | 28.7 | StoryDayFeasibilitySimulator | baseline staff/layout/content | StoryDay100SeedFeasibilityTest | Content+QA |
| DAT-007 | 28.7 | ExperimentRegistry | baseline/range/owner/metric | ExperimentMetadataGate | 产品+Data |
| DAT-008 | 28.7 | GoldenReplayApprovalGate | golden hashes + approvals | GoldenHashChangeGate | Simulation+QA |
| OPS-001 | 29.4 | DependencyRegistry | dependency_lock | DependencyMetadataTest | 技术 |
| OPS-002 | 29.4 | PackageLockAudit | manifest + action SHAs | NoFloatingDependencyTest | 技术+CI |
| OPS-003 | 29.4 | ThirdPartyNoticeGenerator | licenses/notices | ThirdPartyNoticeTest | 发布 |
| OPS-004 | 29.4 | DependencyAdoptionSuite | platform/performance matrix | DependencyAdoptionChecklistTest | 技术+QA |
| QA-001 | 27.7 | DeviceBenchmarkHarness | device matrix + budgets | DevicePerformanceReportGate | Performance+QA |
| QA-002 | 30.7 | VerticalSliceE2E | 20-day content manifest | Day20CompletionTest | QA+产品 |
| QA-003 | 30.7 | SimulationBatchRunner | 100 fixed seeds | Nightly100SeedSuite | QA |
| QA-004 | 30.7/附录E | TraceabilityValidator | requirements_manifest | TraceabilityCompletenessTest | QA+产品 |
| QA-005 | 30.7 | DeviceLab | device matrix | DeviceSignoff | QA+发布 |
| QA-006 | 30.7 | DependencyAudit | SBOM + dev-only strip list | ReleaseDependencyAudit | 发布+技术 |

## E.1  追踪规则

代码实现用属性、测试名或模块manifest引用需求ID；禁止只在提交信息里引用。

一个需求可以对应多个测试；一个测试也可覆盖多个需求，但必须明确主要断言。

配置字段变更必须同时指向DAT需求和具体业务需求，例如DIA/FIN。

需求替代时旧ID保留RETIRED并链接new_requirement_id，历史构建仍可解释。

# 附录F  权威枚举、默认常量与公式

本附录集中列出跨系统会被程序重复引用的常量。正文冲突时以正文对应LOCKED需求为准；实现由一个生成的SimulationConstants来源提供，禁止散落硬编码。

## F.1  时钟、存档与资源常量

| 常量 | 值 | 单位/说明 |
| --- | --- | --- |
| SIM_TICK_HZ | 10 | Tick/真实秒@1x |
| SHIFT_TICKS | 3600 | 垂直切片每班 |
| GAME_SECONDS_PER_TICK | 8 | 游戏内秒 |
| PLANNER_INTERVAL_TICKS | 10 | 员工/队列常规重算 |
| RESERVATION_TTL_TICKS | 50 | 软预约5秒@1x |
| RESERVATION_RETRY_COOLDOWN | 10 | 同目标重试冷却 |
| PATH_BLOCK_REPLAN_TICKS | 20 | 下一节点持续阻塞后重算 |
| AUTOSAVE_INTERVAL_TICKS | 600 | 60秒@1x |
| SAVE_SLOT_COUNT | 2 | A/B槽 |
| MAX_LOGICAL_ENTITIES | 120 | 垂直切片压力上限 |
| MAX_VISIBLE_AGENTS | 80 | 表现上限，非模拟上限 |
| MAX_CASE_ROUTE_STEPS | 8 | 垂直切片病例路径 |
| LAST_ROUTINE_ARRIVAL_TICK | 3000 | 15:20停止普通步入到达 |
| CLOSING_MAX_TICKS | 600 | 收尾硬上限 |
| OVERTIME_EXTENSION_TICKS | 300 | P10最多一次 |
| MAX_FOLLOWED_PATIENTS | 3 | 平板/手机一致 |

## F.2  核心枚举

| 枚举 | LOCKED值 |
| --- | --- |
| AppState | Boot, Title, Loading, Hospital, Suspended, FatalError |
| HospitalState | Preparation, Operating, Closing, Paused, Settlement, BuildMode |
| TaskState | Proposed, Reserved, EnRoute, WaitingForCoResources, InProgress, Completed, Cancelled, Failed, Expired |
| RiskTier | Routine, Low, Medium, High, Critical |
| Disposition | Discharged, Transferred, LeftWithoutCare, FollowupScheduled, AdmittedFuture, DeceasedFuture |
| BuildOrderState | Preview, Confirmed, Reserved, InProgress, Completed, Cancelled, Failed |
| CommandResult | Accepted, RejectedInvalid, RejectedStale, RejectedInsufficient, Deferred |
| ContentStatus | LOCKED, EXPERIMENT, DEFERRED, DISABLED |
| RequirementState | Proposed, Approved, Implemented, Verified, Released, Retired |
| ResourceType | Staff, Station, Device, Bed, Transport, BatchSlot, ConsumableReservation |
| QueueKind | Physical, Virtual, Batch |

## F.3  队列与风险常量

| 项目 | Routine | Low | Medium | High | Critical |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ClinicalBase | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| ProtectedMaxWait Tick | 2400 | 1800 | 900 | 300 | 0 |
| Risk区间 | 0-999 | 1000-3499 | 3500-6499 | 6500-8499 | 8500-10000 |

| 常量/公式 | LOCKED值 |
| --- | --- |
| WAIT_AGE_STEP_TICKS | 150 |
| WAIT_AGE_STEP_SCORE | 100 |
| WAIT_AGE_CAP | 1600 |
| STARVATION_BONUS | 2500 |
| POLICY_MODIFIER_RANGE | -1000..1000 |
| STORY_MODIFIER_RANGE | -500..500 |
| CONTINUITY_BONUS | 200 |
| TRAVEL_PENALTY | min(500, path_cost × 10) |
| QUEUE_TIE_BREAK | score desc → enqueue_tick asc → EntityId asc |

## F.3A  垂直切片制度默认值

| ID | 默认值（EXPERIMENT baseline） | 允许范围/阶段 |
| --- | --- | --- |
| P01 高风险自动进观察 | Risk≥6500且有可用观察位；否则进入急诊虚拟队列/转院建议 | 阈值6500-8000；Preparation/Settlement |
| P02 基础检查阈值 | Low/Routine信心<6500；Medium<7500；High/Critical不靠单一信心自动处置 | 各阈值±1000；Preparation/Settlement |
| P03 复诊服务比例 | 新诊:结果复诊=2:1 | 1:1-4:1；Preparation/Settlement |
| P04 急诊影像优先 | High/Critical且预计等待>600 Tick时插队；每班最多3次 | 300-900 Tick；1-5次；Preparation/Settlement |
| P05 观察床预留 | 总观察床≥3时预留1张给High/Critical，否则0 | 0-1张；Preparation/Settlement |
| P06 化验外送阈值 | 普通样本预计等待>900 Tick或队列>8时外送 | 600-1500 Tick；6-12份；Preparation/Settlement |
| P07 安全库存 | 目标=未来1日P75消耗×125%；预计低于25%目标则下单 | 100%-160%；15%-40%；Settlement |
| P08 疲劳休息 | Fatigue≥7500请求休息；关键岗位最低覆盖时延后但不超过8500 | 6500-8500；硬上限8500-9500；Preparation |
| P09 低风险限流 | 入口预测负荷>110%暂停Routine/Low；降至<90%恢复 | 开110%-140%；关80%-100%；Preparation/Operating可手动 |
| P10 延长收尾 | Closing到600 Tick仍有High/Critical时延长300 Tick一次 | 0或300 Tick；Preparation/Settlement |

以上值是可执行基线，不是永久平衡结论。任何调整必须通过Policy源表、记录Owner与指标，并更新黄金回放；程序不得设置第二套默认值。

## F.3B  生命周期与交互常量

| 常量 | 值 |
| --- | --- |
| LAST_ROUTINE_ARRIVAL_TICK | 3000 |
| LAST_NONEMERGENCY_STORY_ARRIVAL_TICK | 3300 |
| CLOSING_MAX_TICKS | 600 |
| OVERTIME_EXTENSION_TICKS | 300（最多一次） |
| MAX_FOLLOWED_PATIENTS | 3 |
| MAX_BLOCKING_MODAL | 1 |
| MAX_PENDING_AD_REQUESTS | 1 |
| MAX_REWARDED_AIDS_PER_SHIFT | 2 |
| MAX_REWARDED_AIDS_PER_TYPE_PER_SHIFT | 1 |
| REWARDED_AID_CRISIS_COOLDOWN_REAL_SECONDS | 30 |
| BUILD_ROOM_SALVAGE_BP | 5000 |
| BUILD_EQUIPMENT_SALVAGE_BP | 7000 |

## F.4  数学与舍入

| 名称 | 公式/规则 |
| --- | --- |
| Clamp | min(max(value, min), max)，每次权威更新后执行。 |
| MulBp | (value × rateBp + 5000) / 10000；64位中间值。 |
| 负数MulBp | 对abs(value)四舍五入后恢复符号。 |
| Confidence | floor(10000 × topSupport / max(1, sumSupport))。 |
| QueueScore | ClinicalBase + WaitAge + Policy + Story + Continuity - TravelPenalty。 |
| RiskNext | clamp(Risk + BaseDeterioration + WaitModifier + UntreatedModifier - Stabilization, 0, 10000)。 |
| PatienceNext | clamp(Patience - BaseLoss - Crowding - Uncertainty + Communication, 0, 10000)。 |
| 显示百分比 | (bp + 50) / 100，显示整数%；不写回权威状态。 |
| 金钱缩写 | 只在UI格式化；K/M保留最多1位，账本始终Int64整值。 |

## F.5  默认ReasonCode族

| 族 | 示例 |
| --- | --- |
| GOV | GOV_CONFLICT, GOV_EXAMPLE_STALE |
| DAT | DAT_REQUIRED_MISSING, DAT_REF_MISSING, DAT_GRAPH_CYCLE, DAT_OPTIONAL_QUARANTINED |
| SIM/PATH | SIM_INVARIANT, PATH_UNREACHABLE, PATH_BLOCKED_TIMEOUT |
| QUE | QUE_NO_CAPACITY, QUE_RESERVATION_EXPIRED, QUE_STARVATION_PROTECTED |
| STF | STF_NO_QUALIFIED, STF_FATIGUED, STF_OFF_SHIFT |
| PAT/DIA | PAT_RISK_ESCALATED, PAT_LEFT_WAIT, DIA_LOW_CONFIDENCE, DIA_REPEAT_STATIC |
| FIN | FIN_INSUFFICIENT, FIN_DUPLICATE_POST, FIN_OVERFLOW_GUARD |
| SAV | SAV_CHECKSUM_FAIL, SAV_MIGRATION_FAIL, SAV_ENUM_UNKNOWN |
| ANM/UIX | ANM_ASSET_MISSING, ANM_CANCELLED_RETARGET, UIX_COMMAND_REJECTED |

# 附录G  开源依赖登记与回退

本表是2026-08-12的工程基线。实际仓库必须由机器生成更完整的dependency-lock.json和SBOM；版本升级按第29章执行。

| 依赖 | 锁定版本/commit | 许可证 | 状态 | 用途 | 回退/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unity Editor | 6000.3.21f1 | 专有 | LOCKED | 引擎/编辑器 | 升级补丁前双平台回归；可回退同LTS已验证补丁 |
| AI Navigation | 2.0.14 | Unity Companion/包条款 | LOCKED-TOOL | 编辑器可达性/表现参考 | 权威路径不依赖，可移除 |
| Input System | 1.20.0 | Unity包条款/仓库许可证 | LOCKED | 触控与动作映射 | 最小uGUI事件适配回退 |
| Localization | 1.5.12 | Unity包条款 | LOCKED | 字符串/伪本地化 | 生成静态字符串表回退 |
| Addressables | 2.7.6 | Unity包条款 | DEFERRED | 未来资产分包/远程加载 | IAssetProvider直接引用 |
| VContainer | 1.19.0 | MIT | LOCKED | DI/生命周期 | Composition Root手写回退 |
| UniTask | 2.5.11 | MIT | LOCKED-LIMITED | 基础设施异步 | Unity Awaitable/Coroutine |
| Luban | 4.10.1 / 89a3b98 | MIT | LOCKED | 配置生成/校验 | 保留Schema与CSV/JSON转换脚本 |
| LitMotion | 2.0.2 / 0b4c588 | MIT | LOCKED | Tween/动画 | ITweenService瞬时/自有Tween |
| 自研IntegerAStar | 仓库内版本 | 项目自有 | LOCKED | 权威寻路 | 整数成本/稳定并列/黄金重放 |
| Roy-T.AStar | 3.0.2 | MIT | PILOT | 寻路对照候选 | 未通过确定性+IL2CPP前不得成为权威实现 |
| Unity Test Framework | Editor匹配包 | Unity包条款 | LOCKED | Edit/Play/Device测试 | 无可接受替代；引擎内置基线 |
| Performance Testing | 3.5.0 | Unity包条款 | LOCKED | 性能自动测试 | ProfilerRecorder自有采样 |
| MessagePipe | 1.8.2 / 58516c3 | MIT | PILOT | App/Presentation消息 | 直接接口/自有EventBus；不使用IPC包 |
| MemoryPack | 1.21.4 / 0f2fe08 | MIT | PILOT | 未来二进制存档 | 垂直切片版本化JSON DTO |
| UnityHFSM | 2.3.0 | MIT | PILOT | 应用层状态 | 显式switch状态机 |
| GameCI Builder | 5.0.0 | MIT | PILOT | CI构建 | 本地Unity CLI/其他Runner |
| GameCI Test Runner | 4.3.1 | MIT | PILOT | CI测试 | Unity CLI -runTests |
| IngameDebugConsole | 1.8.9 / 4467c22 | MIT | DEV-ONLY | 真机日志/命令 | 自有最小控制台 |
| RuntimeInspector | 1.7.5 | MIT | DEV-ONLY | 真机层级/属性 | Unity Profiler/自有面板 |
| CorsixTH | 研究时main | GPL-2.0 | REFERENCE | 医院模拟架构研究 | 不进入项目 |
| OpenRCT2 | 研究时main | GPL-3.0 | REFERENCE | 经营模拟/存档研究 | 不进入项目 |
| ProjectHospital_MoreDG | master | 仓库逐项审计 | REFERENCE | 数据分层观察 | 不进入项目 |

## G.1  依赖采用检查表

| 检查 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 来源 | 官方仓库/Unity Registry；tag与commit可验证。 |
| 许可证 | 允许商业闭源使用；LICENSE/NOTICE归档。 |
| 平台 | Android ARM64 IL2CPP和iPadOS ARM64 IL2CPP通过；Unity补丁已知问题有对应Soak/回退。 |
| 性能 | 目标场景无不可接受GC、帧时或代码体积。 |
| 确定性 | 不影响Simulation顺序、浮点、随机或并列排序；寻路包须通过跨平台黄金哈希，否则只保留PILOT。 |
| 维护 | 有版本/问题记录；停更时可替换。 |
| 隔离 | 通过接口/适配层；核心存档不泄露私有格式。 |
| 回退 | 删除包后有明确替代，且测试可证明。 |
| 供应链 | 锁定SHA、生成SBOM、扫描已知漏洞。 |
| 发布 | ThirdPartyNotices完整；DEV-ONLY剥离。 |

# 结语  项目下一步的唯一重点

|  | 先证明核心，不先堆内容 下一步应制作一个无美术或低美术的可运行原型：接待、门诊、基础化验和急诊观察四个模块；6个病例；风险/耐心双计时；一条根因链；一个自然推动化验扩建的故事。只要玩家能看懂“为什么堵”并主动想修复，后续七部门和城市成长才值得继续。 |
| --- | --- |

最终产品不是《Project Hospital》的手机缩小版，也不是医院题材的放置换皮。它应当拥有原作那种“局部决定沿医院系统产生连锁反应”的深度，同时用平板信息空间、班次节奏、自动化制度、可解释失败和流畅动画，形成自己的移动端体验。

核心承诺：让玩家看到一家医院从混乱到顺畅的全过程，并清楚知道——这是自己的判断、制度和扩建造成的。